č. 5 /2016/ M

-   Pavel Míka

# Čsl. armády  2244 , 390 03  TÁBOR

# Zapsán v OR: Krajský soud České Budějovice, oddíl A, složka 1310        
                                     tel.381 256364, 251859 - 60

E-mail: mika@faliko.cz

IČO    :     18325297

DIČ    :     CZ6406151037

Bank. spojení:   ČSOB Tábor

č. účtu:   0812503893/0300

zastoupení:   ve věcech smluvních :   p. Míka   - tel. 777 559421,majitel firmy

ve věcech technických:  p. Šašek - tel. 777 559420, technik

Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6,   Sušická 29
                                     Sídlo: Sušická 1000/29

160 00 Praha 6 - Dejvice
              	           IČO    :    48133787

DIČ:        CZ48133787

Zapsaná v RES od 1. 1. 1993

Bank. spojení:  Komerční banka a.s. Praha 6

č. účtu:  2732061/0100

zastoupení :  ve věcech smluvních:    Ing. Marie Pojerová, ředitelka škola                                                                   
                                                                  technických:    Mgr. Hana Kosová, zástupkyně ředitelky

### I.PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo dle tohoto rozsahu.
STAVBA:    Odstranění a úprava stávajícího podkladu (koberec lepený na prkenné podlaze) a pokládka nové podlahové krytiny     
MÍSTO:        sborovna ZŠ Hanspaulka   
ROZSAH:    dle zpracované cenové nabídky ze dne 3. 6. 2016

II. TERMÍN PROVEDENÍ

Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
Zahájení :       20. 7. 2016  
Dokončení:       5. 8. 2016 
1.  Objednavatel se zavazuje předat stavební připravenost v den zahájení prací - vyklizení prostorů

2.  Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek ve stanoveném termínu včetně   
předávacího protokolu o provedení díla.

### III. CENA ZA DÍLO

Na základě cenové nabídky ze dne 3.6.2016  je dohodnuta cena bez DPH………….…134 991,50  Kč
                                                                                                             DPH 21%...... .....  28 348,22  Kč

Celkem k úhradě……….….   163 339,72  Kč   


IV. FINANCOVÁNÍ

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené po dokončení a předání díla bez vad 
    a nedodělků.

2. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě konečné ceny do 14-ti dnů od doručení této faktury 
   (daňového dokladu).
3. Objednavatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných   
    termínech poukáže platby na účet zhotovitele.

V. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí objednavateli   
    smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednavatele se zaplacením konečné ceny díla se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.

VI. NÁLEŽITOSTI URČENÉ K PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednavatel poskytne zhotoviteli bezúplatně možnost připojení na elektrický rozvod, možnost 
    použití studené vody a prostor pro uložení nářadí a materiálu zhotovitele, po dobu provádění díla.

VII. ZÁRUČNÍ LHŮTA

1. Záruční lhůta na montáž se poskytuje v délce- 36-ti měsíců, na materiál dle výrobce.     
    Záruka začíná běžet dnem předání díla objednavateli.

Tato záruka se nevztahuje na mechanické poškození materiálu a běžné opotřebení provozem.
Při předání díla bude objednavateli předán návod na údržbu a ošetřování dodaných materiálů.

2. Kvalita díla se řídí závaznými ustanoveními ČSN platnými v době provádění díla.

3. Objednatel je povinen reklamovat záruční vady písemně, bez zbytečných odkladů po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady zřetelně popsány včetně toho, jak se projevují. Zhotovitel je

povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda

reklamaci uznává a navrhne termín k odstranění vad.

4. Vady a nedodělky menšího rozsahu zjištěné při přejímce díla nebo v záruční době je povinen

zhotovitel odstranit a předat objednateli do 14 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu.

5. Pokud zhotovitel nezahájí práce na odstranění vad a nedodělků do 14-ti kalendářních dnů ode

dne písemného oznámení objednatelem, má objednatel právo zadat odstranění vad a nedodělků

jiné osobě. Náklady s tím spojené hradí zhotovitel. Práce na odstraňování vad a nedodělků musí

být plynulé s úměrným počtem pracovníků.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, jejich návrh mohou podat obě  
    smluvní strany. K tomuto návrhu se druhá strana vyjádří do pěti dnů.

2. Obě smluvní strany pokládají nerespektování smluvních termínů za podstatné porušení smluvní   
povinnosti.

3. V případě opožděného předání stavební připravenosti objednavatelem se prodlužuje termín   
předání stavby zhotovitelem o stejnou lhůtu.

4. Bude-li nutné ke zdárnému dokončení díla provádět ze strany zhotovitele ještě jiné práce, než jsou dohodnuty v této smlouvě, budou tyto práce prováděny po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran. Ceny a termíny těchto prací by byly upřesněny v případném dodatku této smlouvy (zápisem do stavebního deníku).

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na přebraném pracovišti pořádek a po ukončení svých prací   
    odklidí veškerý odpadní materiál na skládku.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je vypracovaná cenová nabídka ze dne 3. 6. 2016.
7.  Smlouva se vydává ve dvojím vyhotovení , z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom   
     vyhotovení.

8.  Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze, dne 19. 7. 2016                                                 V Táboře, dne 19. 7. 2016

.......................................                                                      ............................................

# objednavatel                                                                               zhotovitel