KAPLANOVA 1931/1

“I AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY . ČESKÉ REPUBLIKY

148 00 PRAHA 11 - CHODOV

TEL: 951 421 242

FAX: 951 421 241

ID DS: DKKDKDJ

[aopkcr@aopk.gov.cz](mailto:aopkcr@aopk.gov.cz)

Č.j.: 04074/SOPK/25

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **I. Smluvní strany** |

1. **Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

| IČO: | 629 33 591 |
| --- | --- |
| DIČ: | neplátce DPH |

Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo: | Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov |

Telefon:

Zastoupená: RNDr. František Pelc, ředitel

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel”)

a

1. **Zhotovitel**

LESPROJEKT BRNO, a.s.

| Adresa sídla: | Jezuitská 13, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Romanem Pospíšilem, předsedou představenstva |
| Bankovní spojení: | KB Brno-město, |
| IČO: | 65279191 |

DIČ:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1976

Telefon:

Datová schránka:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: (dále jen „zhotovitel”)

1. Předmět smlouvy
2. Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 4.3.2025 na plnění veřejné zakázky „Tvorba LHP pro LHC Středočeský kraj a Ústecký kraj“ - s platností od 1.1. 2026 do 31.12 2035“. Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení dle interních předpisů objednatele.
3. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
4. Dílem se rozumí: Vyhotovení elaborátu lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“) pro lesní hospodářský celek (dále jen „LHC“) „AOPK ČR - Středočeský kraj “ a dále LHP pro LHC „AOPK ČR - Ústecký kraj“ a to vše na období platnosti 1.1.2026 - 31.12.2035. Dílem se rozumí vyhotovení textové části LHP, hospodářské knihy, lesnických map a dalších náležitostí uvedených v této smlouvě pro pozemky ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro AOPK ČR. Územní rozsah zařízení LHP pro uvedené LHC AOPK ČR viz příloha č. 2 a příloha č. 3. Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1.

(dále jen „dílo“)

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
4. Cena díla a platební podmínky
5. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 540.000,00 Kč

DPH 21 %: 113.400,00 Kč

Cena včetně DPH: 653.400,00 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

1. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
2. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a

převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, případně elektronicky na e-mailovou adresu

1. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
2. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
4. Doba plnění
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do 26.11.2025. Zhotovitel předá dílo objednateli v listinné podobě a v elektronické podobě.
6. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
7. Další ujednání
8. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění díla.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
10. Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je povinný na základě odsouhlasení objednatelem zapracovat dohodnuté závěry kontroly.
11. Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Zhotovitel není oprávněn dílo užít. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.
12. Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť. Zhotovitel je povinen chránit elektronická data nebo databáze poskytnuté objednatelem minimálně tak, jako jaké své obchodní tajemství.
13. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.
14. Předání a převzetí díla
15. O předání finální verze díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
16. Objednatel má právo převzít i takovou finální verzi díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
17. V případě, že finální verze díla nebude v termínu provedení finální verze díla dokončena, aniž by důvod nedokončení finální verze díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedenou finální verzi díla a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení řádně a včas neprovedené části finální verze díla, která nebyla objednatelem převzata. Cena díla dle čl. 3.1 této smlouvy tak bude přiměřeně snížena.
18. Odpovědnost za vady, za škodu a další povinnosti zhotovitele
19. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má finální verze díla v době jejího předání objednateli, byť se vady projeví až později.
20. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
21. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.
22. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
23. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.
24. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
25. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách (pokud jsou) splnění veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.
26. Zhotovitel je povinen při své činnosti vykonávané na základě této smlouvy dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
27. Zhotovitel je povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, o kterých se dozví a u kterých to jejich ochrana vyžaduje, tj. zejména takových, které se týkají obchodního tajemství dle § 504 a důvěrných informací dle § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením výše uvedené povinnosti.
28. Sankce
29. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení a předání finální verze díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu nebo termín uvedený v písemné reklamaci dle odst. 7.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
30. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
31. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
32. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
33. Vyšší moc
34. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
35. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
36. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
37. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.
38. Odstoupení od smlouvy
39. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je dále také oprávněn od smlouvy odstoupit pokud:
40. prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV. této smlouvy delším než 30 dnů,
41. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle této smlouvy,
42. zhotovitel porušil povinnost dle odst. 7.6 až 7.9 této smlouvy,
43. zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek.
44. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
45. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 9.4 níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.
46. Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.
47. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace díla

Příloha č. 2 - Seznam parcel: Středočeský kraj

Příloha č. 3 - Seznam parcel: Ústecký kraj

V Praze dne dle elektronického podpisu V Brně dne dle elektronického podpisu

Objednatel Zhotovitel

Příloha č. 1 - SPECIFIKACE DÍLA  
*„Tvorba LHP pro LHC Středočeský kraj a Ústecký kraj“  
s platností od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2035*

Předmět zakázky

Vyhotovení elaborátu lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“) pro lesní hospodářský celek (dále jen „LHC“) „AOPK ČR - **Středočeský kraj**“ a dále LHP pro LHC „AOPK ČR - **Ústecký kraj**“ a to vše na období platnosti **1.1.2026 - 31.12.2035**. Dílem rozumí vyhotovení textové části LHP, hospodářské knihy, lesnických map a dalších náležitostí uvedených v této smlouvě pro pozemky ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro AOPK ČR. Územní rozsah zařízení LHP pro LHC AOPK ČR viz přílohy smlouvy o dílo č. 2 a č. 3.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat LHP pro lesy objednatele v souladu se zákonem o lesích č. 289/1995 Sb., vyhláškou MZe ČR o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb. a se zákonem ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., vše ve znění platných k datu podpisu smlouvy při respektování zákonů a vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících.

LHP bude vyhotoven v digitální a analogové formě, vše dle aktuálně platného informačního standardu lesního hospodářství (ISLH) pro lesní hospodářské plány schváleného MZe ČR.

Textová část LHP bude vypracována dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. v platném znění ve dvou vyhotoveních. Bude opatřena pevnou vazbou. Textová část bude dodána také ve formátu \*.pdf pro zdarma šiřitelný program Adobe Acrobat.

Hospodářská kniha bude vypracována dle §4 a §7 vyhlášky č. 84/1996 v platném znění a dle požadavků objednatele, vytištěna bude ve dvou vyhotoveních, z toho jedno z nich bude obsahovat list pro vedení lesní hospodářské evidence. Bude opatřena pevnou vazbou. Hospodářská kniha bude dodána také ve formátu \*.pdf pro zdarma šiřitelný program Adobe Acrobat.

Analogové lesnické mapy budou provedeny v soutisku s okolními lesními majetky (rastr z OPRL, nebo aktualizované mapové podklady LHP), případný souhlas okolních vlastníků zajistí objednatel a dále v soutisku s vrstvou ostatních pozemků zadavatele. Mapy budou vyhotoveny v následujících druzích a počtech:

porostní 1 : 10000 2 pare, oboustranně foliované, skládané, v pouzdru

typologická 1 : 10000 2 pare, nefoliované, skládané

Digitální data LHP budou vyhotovena ve formátech xml, tax/topol a dále mapové podklady budou také ve formátu shp.

Veškerá data LHP v požadovaných formátech (včetně textové části a hospodářské knihy) budou předána na nosičích CD v počtu 2 paré.

Příloha č. 2 - Seznam parcel: Středočeský kraj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJECTID** | **DBID** | **KRAJ** | **CZUJ** | **KATASTRALN** | **KMENOVE CCIISLO** | **PODL DIL** | **PODIL** | **CITA PODIL** | **JMENVYMERA m2** | **C** | **LV** | **DRUH POZEM** | **PUPFL** |
| 13513 | 13513 | Středočeský | 540790 | Nalžovické Podhájí, 701505 | 1622 | 0 | 0 | 1 | 1 | 221742 | 717 | lesní pozemek | ano |
| 25713 | 25713 | Středočeský | 531669 | Otročiněves, 716715 | 939 | 0 | 0 | 1 | 1 | 297 | 60001 | lesní pozemek | ano |
| 25811 | 25811 | Středočeský | 531464 | Loděnice u Berouna, 686328 | 1594 | 5 | 0 | 1 | 1 | 137 | 60001 | lesní pozemek | ano |
| 25810 | 25810 | Středočeský | 531464 | Loděnice u Berouna, 686328 | 1594 | 6 | 0 | 1 | 1 | 188 | 60001 | lesní pozemek | ano |
| 15581 | 15581 | Středočeský | 531171 | Hlásná Třebáňc, 638901 | 2357 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58926 | 1344 | lesní pozemek | ano |
| 15477 | 15477 | Středočeský | 531171 | Hlásná Třebáňc, 638901 | 2342 | 2 | 0 | 1 | 1 | 209 | 1344 | lesní pozemek | ano |
| 16419 | 16419 | Středočeský | 531171 | Hlásná Třebáňc, 638901 | 2323 | 3 | 0 | 1 | 1 | 208 | 1344 | lesní pozemek | ano |
| 16036 | 16036 | Středočeský | 531171 | Hlásná Třebáňc, 638901 | 2393 | 11 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1344 | lesní pozemek | ano |
| 16020 | 16020 | Středočeský | 531171 | Hlásná Třebáňc, 638901 | 2393 | 15 | 0 | 1 | 1 | 326 | 1344 | lesní pozemek | ano |
| 16022 | 16022 | Středočeský | 531171 | Hlásná Třebáňc, 638901 | 2393 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1745 | 1344 | lesní pozemek | ano |
| 16021 | 16021 | Středočeský | 531171 | Hlásná Třebáňc, 638901 | 2393 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1075 | 1344 | lesní pozemek | ano |
| 20605 | 20605 | Středočeský | 531171 | Hlásná Třebáňc, 638901 | 2393 | 17 | 0 | 1 | 1 | 25 | 60001 | lesní pozemek | ano |
| 16115 | 16115 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1389 | 4 | 0 | 1 | 1 | 216 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 16121 | 16121 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1415 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12672 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 16125 | 16125 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1415 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2020 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 10476 | 10476 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1425 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 16118 | 16118 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1413 | 1 | 0 | 1 | 1 | 522 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 16123 | 16123 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1413 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17901 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 25979 | 25979 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1423 | 8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 60001 | lesní pozemek | ano |
| 14664 | 14664 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1423 | 11 | 0 | 1 | 1 | 30 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 10406 | 10406 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1423 | 15 | 0 | 1 | 1 | 15 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 16120 | 16120 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1415 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12076 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 21700 | 21700 | Středočeský | 535265 | Tupadly, 796336 | 1132 | 6 | 0 | 1 | 1 | 46941 | 735 | lesní pozemek | ano |
| 24452 | 24452 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1389 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4252 | 60001 | lesní pozemek | ano |
| 21645 | 21645 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1389 | 8 | 0 | 1 | 1 | 448 | 60001 | lesní pozemek | ano |
| 10029 | 10029 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1425 | 7 | 0 | 1 | 1 | 52 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 9077 | 9077 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1425 | 8 | 0 | 1 | 1 | 20 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 11446 | 11446 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1425 | 6 | 0 | 1 | 1 | 33 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 10637 | 10637 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1423 | 13 | 0 | 1 | 1 | 50 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 8375 | 8375 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1425 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 10495 | 10495 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1423 | 9 | 0 | 1 | 1 | 30 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 11458 | 11458 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1423 | 12 | 0 | 1 | 1 | 32 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 14565 | 14565 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1425 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 9989 | 9989 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1425 | 9 | 0 | 1 | 1 | 31 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 16130 | 16130 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1423 | 6 | 0 | 1 | 1 | 275 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 16126 | 16126 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1423 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7262 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 16122 | 16122 | Středočeský | 531839 | Tetín u Berouna, 766917 | 1415 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9425 | 440 | lesní pozemek | ano |
| 18189 | 18189 | Středočeský | 531651 | Kanina, 663026 | 402 | 1 | 0 | 1 | 1 | 416 | 60001 | lesní pozemek | ano |
| 13824 | 13824 | Středočeský | 534781 | Dřísy, 633119 | 627 | 1 | 0 | 1 | 1 | 244 | 862 | vodní plocha | ano |
| 13826 | 13826 | Středočeský | 534781 | Dřísy, 633119 | 627 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1595 | 862 | vodní plocha | ano |
| 13823 | 13823 | Středočeský | 534781 | Dřísy, 633119 | 628 | 1 | 0 | 1 | 1 | 102820 | 862 | lesní pozemek | ano |
| 707 | 707 | Středočeský | 531545 | Mořina, 699306 | 249 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3311 | 373 | lesní pozemek | ano |
| 13829 | 13829 | Středočeský | 565466 | Milý, 695246 | 716 | 70 | 0 | 1 | 1 | 1194 | 211 | lesní pozemek | ano |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13828 | 13828 Středočeský | 565466 Milý, 695246 | 716 | 48 | 0 | 1 | 1 | 510 | 211 lesní pozemek | ano |
| 18931 | 18931 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1669 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1388 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 5837 | 5837 Středočeský | 531545 Mořina, 699306 | 249 | 2 | 0 | 1 | 1 | 149 | 373 lesní pozemek | ano |
| 11072 | 11072 Středočeský | 531596 Žloukovice, 797669 | 387 | 19 | 0 | 1 | 1 | 33 | 898 lesní pozemek | ano |
| 14178 | 14178 Středočeský | 534897 Kanina, 663026 | 387 | 2 | 0 | 1 | 1 | 317 | 105 lesní pozemek | ano |
| 15287 | 15287 Středočeský | 551481 Kněžičky, 603121 | 278 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22322 | 1830 lesní pozemek | ano |
| 17985 | 17985 Středočeský | 531651 Kanina, 663026 | 316 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5985 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 14176 | 14176 Středočeský | 534897 Kanina, 663026 | 384 | 2 | 0 | 1 | 1 | 180 | 105 lesní pozemek | ano |
| 15285 | 15285 Středočeský | 551481 Kněžičky, 603121 | 257 | 0 | 0 | 1 | 1 | 163381 | 1830 lesní pozemek | ano |
| 18064 | 18064 Středočeský | 534901 Janova Ves, 667986 | 561 | 0 | 0 | 1 | 1 | 993 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 15288 | 15288 Středočeský | 551481 Kněžičky, 603121 | 276 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6327 | 1830 lesní pozemek | ano |
| 7306 | 7306 Středočeský | 531316 Budňany, 663719 | 262 | 0 | 0 | 1 | 1 | 352 | 512 lesní pozemek | ano |
| 4025 | 4025 Středočeský | 531316 Budňany, 663719 | 264 | 3 | 0 | 1 | 1 | 725 | 512 lesní pozemek | ano |
| 15286 | 15286 Středočeský | 551481 KnýxiRky, 603121 | 256 | 2 | 0 | 1 | 1 | 83075 | 1830 lesní pozemek | ano |
| 16737 | 16737 Středočeský | 551481 Kněžičky, 603121 | 293 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62386 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 15289 | 15289 Středočeský | 551481 Kněžičky, 603121 | 292 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35775 | 1830 lesní pozemek | ano |
| 4308 | 4308 Středočeský | 531545 Mořina, 699306 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 | 893 | 373 lesní pozemek | ano |
| 46 | 46 Středočeský | 531758 Srbsko u Karlštejna, 752983 | 551 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2540 | 465 lesní pozemek | ano |
| 21772 | 21772 Středočeský | 534901 Kokořín, 667994 | 689 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1036 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 14019 | 14019 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1697 | 0 | 0 | 1 | 1 | 127772 | 717 lesní pozemek | ano |
| 12713 | 12713 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1679 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2964 | 717 lesní pozemek | ano |
| 12716 | 12716 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1687 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3938 | 717 lesní pozemek | ano |
| 18930 | 18930 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1686 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3883 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 13521 | 13521 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1682 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3976 | 717 lesní pozemek | ano |
| 15038 | 15038 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1685 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3097 | 717 lesní pozemek | ano |
| 13506 | 13506 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1696 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7162 | 717 lesní pozemek | ano |
| 13518 | 13518 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1703 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11137 | 717 lesní pozemek | ano |
| 14351 | 14351 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1684 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3781 | 717 lesní pozemek | ano |
| 25712 | 25712 Středočeský | 531669 Otročiněves, 716715 | 938 | 0 | 0 | 1 | 1 | 459 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 1901 | 1901 Středočeský | 534455 Chlustina, 651869 | 423 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1302 | 259 lesní pozemek | ano |
| 20706 | 20706 Středočeský | 534455 Chlustina, 651869 | 421 | 0 | 0 | 1 | 1 | 546 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 14268 | 14268 Středočeský | 534897 Kanina, 663026 | 408 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16203 | 105 lesní pozemek | ano |
| 21991 | 21991 Středočeský | 531651 Kanina, 663026 | 760 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1060 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 14181 | 14181 Středočeský | 534897 Kanina, 663026 | 388 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3266 | 105 lesní pozemek | ano |
| 4029 | 4029 Středočeský | 531103 Bubovice, 615137 | 372 | 0 | 0 | 1 | 1 | 720 | 158 lesní pozemek | ano |
| 71 | 71 Středočeský | 529575 Kokořín, 667994 | 918 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12290 | 406 lesní pozemek | ano |
| 5031 | 5031 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1 | 423 | 99 lesní pozemek | ano |
| 18080 | 18080 Středočeský | 531651 Kanina, 663026 | 403 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2554 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 14267 | 14267 Středočeský | 534897 Kanina, 663026 | 382 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2935 | 105 lesní pozemek | ano |
| 18068 | 18068 Středočeský | 534901 Kokořín, 667994 | 965 | 0 | 0 | 1 | 1 | 320 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 17367 | 17367 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 276 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16513 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 174 | 174 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 521 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6432 | 99 lesní pozemek | ano |
| 20977 | 20977 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 332 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1215 | 99 lesní pozemek | ano |
| 6455 | 6455 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 371 | 0 | 0 | 1 | 1 | 694 | 99 lesní pozemek | ano |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3568 | 3568 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 351 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3143 | 99 lesní pozemek | ano |
| 5939 | 5939 Středočeský | 529575 Kokořín, 667994 | 822 | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 | 406 lesní pozemek | ano |
| 9801 | 9801 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 281 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3244 | 99 lesní pozemek | ano |
| 17292 | 17292 Středočeský | 598526 Roztoky u Křivoklátu, 742554 | 738 | 0 | 0 | 1 | 1 | 837 | 60001 zastavěná plocha a | naándov |
| 21150 | 21150 Středočeský | 535516 Mužský, 608301 | 240 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11329 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 11436 | 11436 Středočeský | 535052 Sedlec u MUena, 746657 | 550 | 0 | 0 | 1 | 1 | 101 | 197 lesní pozemek | ano |
| 19679 | 19679 Středočeský | 533840 Velký Osek, 779687 | 1005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7631 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 15779 | 15779 Středočeský | 535338 Vysoká u Mělníka, 787973 | 1697 | 0 | 0 | 1 | 1 | 620 | 728 lesní pozemek | ano |
| 15776 | 15776 Středočeský | 535338 Vysoká u Mělníka, 787973 | 1698 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18947 | 728 lesní pozemek | ano |
| 15775 | 15775 Středočeský | 535338 Vysoká u Mělníka, 787973 | 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8670 | 728 lesní pozemek | ano |
| 19046 | 19046 Středočeský | 535338 Vysoká u Mělníka, 787973 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6639 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 19045 | 19045 Středočeský | 535338 Vysoká u Mělníka, 787973 | 1699 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2354 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 16131 | 16131 Středočeský | 531839 Tetín u Berouna, 766917 | 1433 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 | 440 lesní pozemek | ano |
| 8249 | 8249 Středočeský | 531804 Svatý Jan pod Skalou, 760269 | 69 | 402 | 0 | 1 | 1 | 29 | 405 lesní pozemek | ano |
| 6347 | 6347 Středočeský | 529575 Kokořín, 667994 | 836 | 0 | 0 | 1 | 1 | 557 | 406 lesní pozemek | ano |
| 6505 | 6505 Středočeský | 529575 Kokořín, 667994 | 838 | 0 | 0 | 1 | 1 | 829 | 406 lesní pozemek | ano |
| 12979 | 12979 Středočeský | 531804 Svatý Jan pod Skalou, 760269 | 1113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 734 | 405 lesní pozemek | ano |
| 21547 | 21547 Středočeský | 531952 Všeradice, 787299 | 1239 | 0 | 0 | 1 | 1 | 674 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 4369 | 4369 Středočeský | 531804 Svatý Jan pod Skalou, 760269 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 296 | 405 lesní pozemek | ano |
| 21590 | 21590 Středočeský | 531804 Svatý Jan pod Skalou, 760269 | 69 | 21 | 0 | 1 | 1 | 107196 | 405 lesní pozemek | ano |
| 22268 | 22268 Středočeský | 531804 Svatý Jan pod Skalou, 760269 | 69 | 273 | 0 | 1 | 1 | 5728 | 405 lesní pozemek | ano |
| 21894 | 21894 Středočeský | 531804 Svatý Jan pod Skalou, 760269 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11752 | 405 lesní pozemek | ano |
| 23708 | 23708 Středočeský | 531804 Svatý Jan pod Skalou, 760269 | 69 | 190 | 0 | 1 | 1 | 12326 | 405 lesní pozemek | ano |
| 20749 | 20749 Středočeský | 531804 Svatý Jan pod Skalou, 760269 | 69 | 220 | 0 | 1 | 1 | 24065 | 405 lesní pozemek | ano |
| 24649 | 24649 Středočeský | 542385 Skryje nad Berounkou, 748790 | 274 | 5 | 0 | 1 | 1 | 438 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 15534 | 15534 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 328 | 17 | 0 | 1 | 1 | 184 | 99 lesní pozemek | ano |
| 17370 | 17370 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 296 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4723 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 3347 | 3347 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 298 | 7 | 0 | 1 | 1 | 161 | 99 lesní pozemek | ano |
| 25225 | 25225 Středočeský | 535397 Sitné, 796328 | 102 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1392 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 19678 | 19678 Středočeský | 533840 Velký Osek, 779687 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2241 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 19681 | 19681 Středočeský | 533840 Velký Osek, 779687 | 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 127456 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 19029 | 19029 Středočeský | 541672 Branov, 609455 | 516 | 107 | 0 | 1 | 1 | 7 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 1399 | 1399 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 328 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8820 | 99 lesní pozemek | ano |
| 17374 | 17374 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 328 | 8 | 0 | 1 | 1 | 36425 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 21151 | 21151 Středočeský | 535516 Mužský, 608301 | 248 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19573 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 5289 | 5289 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 298 | 8 | 0 | 1 | 1 | 189 | 99 lesní pozemek | ano |
| 17371 | 17371 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 298 | 9 | 0 | 1 | 1 | 11313 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 22404 | 22404 Středočeský | 531103 Bubovice, 615137 | 368 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17863 | 158 lesní pozemek | ano |
| 21587 | 21587 Středočeský | 531103 Bubovice, 615137 | 366 | 1 | 0 | 1 | 1 | 642437 | 158 lesní pozemek | ano |
| 19028 | 19028 Středočeský | 541672 Branov, 609455 | 516 | 106 | 0 | 1 | 1 | 608 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 25842 | 25842 Středočeský | 541672 Branov, 609455 | 580 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9216 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 23928 | 23928 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 166 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5659 | 99 lesní pozemek | ano |
| 17275 | 17275 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 182 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4217 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 9806 | 9806 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 273 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12304 | 99 lesní pozemek | ano |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15935 | 15935 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2393 | 12 | 0 | 1 | 1 | 49747 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15572 | 15572 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2347 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4053 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15574 | 15574 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2349 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1005 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15932 | 15932 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2350 | 3 | 0 | 1 | 1 | 36 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15476 | 15476 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2346 | 2 | 0 | 1 | 1 | 528 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15578 | 15578 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2357 | 9 | 0 | 1 | 1 | 67 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15576 | 15576 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2348 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 16035 | 16035 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2393 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2556 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 16408 | 16408 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2337 | 3 | 0 | 1 | 1 | 147 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 20604 | 20604 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2392 | 2 | 0 | 1 | 1 | 292 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 17270 | 17270 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 166 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2090 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 16026 | 16026 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2393 | 4 | 0 | 1 | 1 | 449 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15569 | 15569 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2348 | 1 | 0 | 1 | 1 | 226 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 17385 | 17385 Středočeský | 531057 Hlásná Třebáň, 638901 | 444 | 7 | 0 | 1 | 1 | 456 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 16513 | 16513 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2339 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15568 | 15568 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2346 | 3 | 0 | 1 | 1 | 264 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 13044 | 13044 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 298 | 10 | 0 | 1 | 1 | 174 | 99 lesní pozemek | ano |
| 15565 | 15565 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2347 | 5 | 0 | 1 | 1 | 46 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15573 | 15573 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2349 | 3 | 0 | 1 | 1 | 134 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15933 | 15933 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2357 | 20 | 0 | 1 | 1 | 537 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15579 | 15579 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2357 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1962 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15566 | 15566 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2350 | 1 | 0 | 1 | 1 | 506 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15931 | 15931 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2357 | 10 | 0 | 1 | 1 | 75 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15930 | 15930 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2357 | 19 | 0 | 1 | 1 | 91 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15580 | 15580 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2357 | 6 | 0 | 1 | 1 | 361 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15571 | 15571 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2347 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3098 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15473 | 15473 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2340 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 16028 | 16028 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2393 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2033 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15582 | 15582 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2357 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3374 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15575 | 15575 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2348 | 4 | 0 | 1 | 1 | 125 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 16024 | 16024 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2393 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4454 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 16403 | 16403 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2318 | 2 | 0 | 1 | 1 | 300 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 2602 | 2602 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 279 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2674 | 99 lesní pozemek | ano |
| 16029 | 16029 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2393 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14089 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 15929 | 15929 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2357 | 8 | 0 | 1 | 1 | 131 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 18079 | 18079 Středočeský | 531651 Kanina, 663026 | 400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 412135 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 15564 | 15564 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2349 | 5 | 0 | 1 | 1 | 41 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 22243 | 22243 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 298 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18270 | 99 lesní pozemek | ano |
| 15778 | 15778 Středočeský | 535338 Vysoká u Mělníka, 787973 | 1489 | 0 | 0 | 1 | 1 | 390 | 728 lesní pozemek | ano |
| 15777 | 15777 Středočeský | 535338 Vysoká u Mělníka, 787973 | 2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26774 | 728 lesní pozemek | ano |
| 13515 | 13515 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1693 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13066 | 717 lesní pozemek | ano |
| 16030 | 16030 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 2393 | 10 | 0 | 1 | 1 | 17141 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 20221 | 20221 Středočeský | 541672 Branov, 609455 | 580 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8323 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 20655 | 20655 Středočeský | 529575 Kokořín, 667994 | 758 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21194 | 406 lesní pozemek | ano |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 166 Středočeský | 535397 Sitné, 796328 | 191 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3899 | 726 lesní pozemek | ano |
| 23700 | 23700 Středočeský | 531545 Trněný Újezd, 768324 | 560 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49525 | 150 lesní pozemek | ano |
| 22159 | 22159 Středočeský | 531545 Trněný Újezd, 768324 | 563 | 1 | 0 | 1 | 1 | 307521 | 150 lesní pozemek | ano |
| 13417 | 13417 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1688 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8427 | 717 lesní pozemek | ano |
| 12827 | 12827 Středočeský | 540790 Nalžovické Podhájí, 701505 | 1701 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71873 | 717 lesní pozemek | ano |
| 9803 | 9803 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 510 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4678 | 99 lesní pozemek | ano |
| 3543 | 3543 Středočeský | 531804 Svatý Jan pod Skalou, 760269 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1362 | 405 lesní pozemek | ano |
| 16710 | 16710 Středočeský | 531529 Měňany, 693014 | 644 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3763 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 17366 | 17366 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 191 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25423 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 23473 | 23473 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 328 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5428 | 99 lesní pozemek | ano |
| 17383 | 17383 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 424 | 12 | 0 | 1 | 1 | 29957 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 23119 | 23119 Středočeský | 529575 Kokořín, 667994 | 809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 157937 | 406 lesní pozemek | ano |
| 14175 | 14175 Středočeský | 534897 Kanina, 663026 | 384 | 1 | 0 | 1 | 1 | 457 | 105 lesní pozemek | ano |
| 15963 | 15963 Středočeský | 531171 Hlásná Třebáň, 638901 | 1851 | 1 | 0 | 1 | 1 | 207 | 1344 lesní pozemek | ano |
| 3260 | 3260 Středočeský | 531103 Bubovice, 615137 | 373 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1252 | 158 lesní pozemek | ano |
| 20640 | 20640 Středočeský | 531103 Bubovice, 615137 | 365 | 0 | 0 | 1 | 1 | 138783 | 158 lesní pozemek | ano |
| 16124 | 16124 Středočeský | 531839 Tetín u Berouna, 766917 | 1413 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1720 | 440 lesní pozemek | ano |
| 16119 | 16119 Středočeský | 531839 Tetín u Berouna, 766917 | 1415 | 6 | 0 | 1 | 1 | 180 | 440 lesní pozemek | ano |
| 19683 | 19683 Středočeský | 533840 Velký Osek, 779687 | 85 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12519 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 16570 | 16570 Středočeský | 531839 Tetín u Berouna, 766917 | 1423 | 10 | 0 | 1 | 1 | 17 | 440 lesní pozemek | ano |
| 18190 | 18190 Středočeský | 531651 Kanina, 663026 | 404 | 0 | 0 | 1 | 1 | 349178 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 21887 | 21887 Středočeský | 531651 Kanina, 663026 | 804 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1659 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 21117 | 21117 Středočeský | 529575 Kokořín, 667994 | 675 | 0 | 0 | 1 | 1 | 668808 | 406 lesní pozemek | ano |
| 21154 | 21154 Středočeský | 534901 Kokořín, 667994 | 835 | 1 | 0 | 1 | 1 | 217749 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 5471 | 5471 Středočeský | 535052 Sedlec u Mšena, 746657 | 533 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1122 | 197 lesní pozemek | ano |
| 23117 | 23117 Středočeský | 531804 Svatý Jan pod Skalou, 760269 | 69 | 200 | 0 | 1 | 1 | 25661 | 405 lesní pozemek | ano |
| 18078 | 18078 Středočeský | 531651 Kanina, 663026 | 398 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1676 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 17386 | 17386 Středočeský | 531057 Hostim u Berouna, 645737 | 552 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1114 | 60001 lesní pozemek | ano |
| 14269 | 14269 Středočeský | 534897 Kanina, 663026 | 395 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1547 | 105 lesní pozemek | ano |
| 16624 | 16624 Středočeský | 534269 Nesvačily u Berouna, 703842 | 220 | 1 | 0 | 1 | 1 | 604 | 213 lesní pozemek | ano |
| 1736 | 1736 Středočeský | 531545 Mořina, 699306 | 115 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2204 | 373 lesní pozemek | ano |
| 13222 | 13222 Středočeský | 531839 Tetín u Berouna, 766917 | 1425 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3629 | 440 lesní pozemek | ano |

4978487

Příloha č. 3 - Seznam parcel: Ústecký kraj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJECTID DBID** | **KRAJ** | **CZUJ KATASTRALN** | **KMENOVE CCIISLO PODLDIL** | | **PODIL** | **CITAPODIL JMEN VYMERA m2** | | **C LV DRUH POZEM** | | **STAVEB** | **PUPFL** |
| 16210 | 16210 Ústecký | 555193 Babýtín, 765384 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 163 | 275 lesní pozemek | ne | ano |
| 25837 | 25837 Ústecký | 562891 Velká Bukovina, 778273 | 931 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1586 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 25838 | 25838 Ústecký | 562891 Velká Bukovina, 778273 | 1275 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4914 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 25839 | 25839 Ústecký | 562891 Velká Bukovina, 778273 | 1275 | 3 | 0 | 1 | 1 | 96 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 16207 | 16207 Ústecký | 555193 Babětín, 765384 | 170 | 3 | 0 | 1 | 1 | 286 | 275 lesní pozemek | ne | ano |
| 15455 | 15455 Ústecký | 555193 Babětín, 765384 | 77 | 3 | 0 | 1 | 1 | 484 | 275 lesní pozemek | ne | ano |
| 15457 | 15457 Ústecký | 555193 Babětín, 765384 | 241 | 2 | 0 | 1 | 1 | 492 | 275 lesní pozemek | ne | ano |
| 16208 | 16208 Ústecký | 555193 Babětín, 765384 | 170 | 2 | 0 | 1 | 1 | 743 | 275 lesní pozemek | ne | ano |
| 15461 | 15461 Ústecký | 555193 Těchlovice nad Labem, 765414 | 276 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2669 | 343 lesní pozemek | ne | ano |
| 24323 | 24323 Ústecký | 562335 Březiny u Dynína, 614190 | 627 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 26052 | 26052 Ústecký | 567469 Bořislav, 608254 | 149 | 1 | 0 | 1 | 1 | 398 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 16636 | 16636 Ústecký | 562408 Dobkovice, 626937 | 341 | 6 | 0 | 1 | 1 | 923 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 24325 | 24325 Ústecký | 562408 Dobkovice, 626937 | 297 | 21 | 0 | 1 | 1 | 282 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 4401 | 4401 Ústecký | 565849 Bílý újezd, 604691 | 197 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1247 | 428 lesní pozemek | ne | ano |
| 18518 | 18518 Ústecký | 565849 Boreč u Lovosic, 607495 | 232 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4205 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 18517 | 18517 Ústecký | 565849 Boreč u Lovosic, 607495 | 232 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7298 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 25007 | 25007 Ústecký | 562335 Nebočady, 607193 | 527 | 1 | 0 | 1 | 1 | 768 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 15082 | 15082 Ústecký | 562335 Březiny u Dynína, 614190 | 979 | 8 | 0 | 1 | 1 | 55 | 1176 lesní pozemek | ne | ano |
| 15079 | 15079 Ústecký | 562335 Březiny u Dynína, 614190 | 979 | 6 | 0 | 1 | 1 | 242 | 1176 lesní pozemek | ne | ano |
| 24322 | 24322 Ústecký | 562335 Březiny u Dynína, 614190 | 882 | 1 | 0 | 1 | 1 | 362 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 21395 | 21395 Ústecký | 562335 Březiny u Dynína, 614190 | 290 | 1 | 0 | 1 | 1 | 862 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 16635 | 16635 Ústecký | 562408 Dobkovice, 626937 | 690 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1170 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 16637 | 16637 Ústecký | 562408 Dobkovice, 626937 | 690 | 5 | 0 | 1 | 1 | 230 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 20350 | 20350 Ústecký | 562874 Valkeřice, 776629 | 1173 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4212 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 16166 | 16166 Ústecký | 562718 Malšovice, 691348 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1340 | 442 lesní pozemek | ne | ano |
| 6368 | 6368 Ústecký | 565245 Malé Žernoseky, 690589 | 1020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 647 | 1148 lesní pozemek | ne | ano |
| 7122 | 7122 Ústecký | 565245 Malé Žernoseky, 690589 | 947 | 20 | 0 | 1 | 1 | 217 | 1148 lesní pozemek | ne | ano |
| 22822 | 22822 Ústecký | 565245 Malé Žernoseky, 690589 | 947 | 10 | 0 | 1 | 1 | 127 | 1148 lesní pozemek | ne | ano |
| 3846 | 3846 Ústecký | 567698 Měrunice, 693227 | 945 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1129 | 234 lesní pozemek | ne | ano |
| 5473 | 5473 Ústecký | 567698 Měrunice, 693227 | 940 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1464 | 234 lesní pozemek | ne | ano |
| 10622 | 10622 Ústecký | 567698 Měrunice, 693227 | 940 | 41 | 0 | 1 | 1 | 3 | 234 lesní pozemek | ne | ano |
| 8559 | 8559 Ústecký | 567698 Měrunice, 693227 | 945 | 11 | 0 | 1 | 1 | 108 | 234 lesní pozemek | ne | ano |
| 5658 | 5658 Ústecký | 567698 Měrunice, 693227 | 945 | 50 | 0 | 1 | 1 | 140 | 234 lesní pozemek | ne | ano |
| 20150 | 20150 Ústecký | 563102 Úhošťany, 773271 | 366 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20513 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 19687 | 19687 Ústecký | 563102 Úhošťany, 773271 | 375 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45198 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 2040 | 2040 Ústecký | 567698 Měrunice, 693227 | 940 | 27 | 0 | 1 | 1 | 590 | 234 lesní pozemek | ne | ano |
| 11121 | 11121 Ústecký | 567698 Měrunice, 693227 | 940 | 29 | 0 | 1 | 1 | 23 | 234 lesní pozemek | ne | ano |
| 22914 | 22914 Ústecký | 565032 Kleneč, 666084 | 266 | 9 | 0 | 1 | 1 | 18074 | 505 lesní pozemek | ne | ano |
| 22252 | 22252 Ústecký | 566349 Mnichov u Loun, 650676 | 290 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63027 | 80 lesní pozemek | ne | ano |
| 15718 | 15718 Ústecký | 567809 Rtyný nad BÝlinou, 743101 | 320 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5553 | 416 lesní pozemek | ne | ano |
| 19686 | 19686 Ústecký | 563102 Pokutice, 661813 | 204 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13934 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 25798 | 25798 Ústecký | 563102 Úhošť, 773280 | 452 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 25797 | 25797 Ústecký | 563102 Úhošť, 773280 | 445 | 0 | 0 | 1 | 1 | 318 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 21641 | 21641 Ústecký | 567566 Radovesice u Bíliny, 738735 | 1940 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1591 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 14577 | 14577 Ústecký | 567884 Žim, 796999 | 953 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26838 | 180 lesní pozemek | ne | ano |
| 16204 | 16204 Ústecký | 562335 Křešice u Dynína, 607185 | 853 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1200 | 965 lesní pozemek | ne | ano |
| 24324 | 24324 Ústecký | 562335 Křešice u Dynína, 607185 | 887 | 0 | 0 | 1 | 1 | 721 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 25411 | 25411 Ústecký | 562335 Nebočady, 607193 | 700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3847 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 17814 | 17814 Ústecký | 546887 Vršovice u Loun, 786616 | 1092 | 0 | 0 | 1 | 1 | 312923 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 26329 | 26329 Ústecký | 562335 Nebočady, 607193 | 692 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1891 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 16642 | 16642 Ústecký | 562335 Křešice u Dynína, 607185 | 856 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1060 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 18016 | 18016 Ústecký | 567051 Odolice, 602051 | 583 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10255 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17809 Ústecký | 546887 Vršovice u Loun, 786616 | 1139 | 0 |
| 15670 Ústecký | 565814 Habřina u Úštěku, 775487 | 623 | 4 |
| 24321 Ústecký | 562718 Bořek u Dynína, 626929 | 884 | 2 |
| 24832 Ústecký | 562718 Bořek u Dynína, 626929 | 625 | 4 |
| 26128 Ústecký | 567451 Bílina-Újezd, 604283 | 567 | 4 |
| 26281 Ústecký | 545929 Horní Habartice, 642916 | 784 | 3 |
| 26279 Ústecký | 545929 Horní Habartice, 642916 | 784 | 2 |
| 26280 Ústecký | 545929 Horní Habartice, 642916 | 970 | 2 |
| 24702 Ústecký | 567451 Bílina-Újezd, 604283 | 567 | 3 |
| 26126 Ústecký | 567451 Bílina-Újezd, 604283 | 567 | 6 |
| 16287 Ústecký | 562408 Dobkovice, 626937 | 137 | 13 |
| 16888 Ústecký | 567175 Jezeří, 600105 | 182 | 58 |
| 17810 Ústecký | 546887 Vršovice u Loun, 786616 | 1114 | 0 |
| 21300 Ústecký | 563501 Kundratice u Chomutova, 677167 | 815 | 23 |
| 24833 Ústecký | 562718 Javory, 691330 | 212 | 5 |
| 6424 Ústecký | 567698 Měrunice, 693227 | 940 | 25 |
| 21298 Ústecký | 563501 Podhoří u Vysoké Pece, 788104 | 474 | 12 |
| 24328 Ústecký | 562335 Nebočady, 607193 | 487 | 0 |
| 24378 Ústecký | 563102 Pokutice, 661813 | 207 | 0 |
| 12113 Ústecký | 567566 Mirošovice, 648191 | 76 | 2 |
| 24326 Ústecký | 562408 Dobkovice, 626937 | 385 | 2 |
| 15081 Ústecký | 562335 Březiny u Dýnína, 614190 | 979 | 7 |
| 16209 Ústecký | 555193 Babětín, 765384 | 30 | 2 |
| 16641 Ústecký | 562335 Křešice u Dynína, 607185 | 339 | 0 |
| 24327 Ústecký | 562335 Nebočady, 607193 | 629 | 0 |
| 3259 Ústecký | 567698 Měrunice, 693227 | 945 | 53 |
| 18516 Ústecký | 565849 Boreč u Lovosic, 607495 | 227 | 1 |

17809

15670

24321

24832

26128

26281

26279

26280

24702

26126

16287

16888

17810

21300

24833

6424

21298

24328

24378

12113

24326

15081

16209

16641

24327

3259

18516

celkem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 15184 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 131 | 1058 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 2187 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 35 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 10234 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 133 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 156 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 2336 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 882 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 14917 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 5757 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 835319 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 71 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 32274 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 2956 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 381 | 234 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 430627 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 1078 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 40931 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 759 | 491 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 18412 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 341 | 1176 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 611 | 275 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 637 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 869 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 892 | 234 lesní pozemek | ne | ano |
| 0 | 1 | 1 | 2088  1988675 | 60001 lesní pozemek | ne | ano |