Smlouva o dílo

Č. 250 396

uzavřená dne, měsíce a roku níže uvedeného na základě ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum

se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79

jejímž jménem jedná: Ing. Rudolf Pohl – provozní náměstek Národního muzea

IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:

firma: HANSA 2, s.r.o.

se sídlem: Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8

Jejímž jménem jedná: Ing. Radovan Kaňák – jednatel společnosti

IČ: 25096702			DIČ: CZ25096702

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“)

# Předmět smlouvy

# Účelem této smlouvy je zajistit opravu zateplené fasády včetně osazení ptačích budek na fasádu v AREÁLU HORNÍ POČERNICE Cirkusová 1740, Praha 9 dle specifikace přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Doba plnění

  - Zahájení plnění: 1 den po uveřejnění smlouvy do Registru smluv

  - Ukončení plnění do: 8 týdnů od zahájení plnění

3.    Cena

3.1. Cena za předmět plnění dle článku č. 1 této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty a to  239.580,- Kč (dvěstětřicetdevěttisícpětseosmdesát korun českých), DPH 50.311,80 Kč, celkem  289.891,80 Kč.

4.    Platební podmínky

4.1.	Splatnost faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů od doručení objednateli.

4.2.	Daňový doklad (faktura) bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.3.	Faktura musí v souladu s platnou právní úpravou (zejm. ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:

- číslo smlouvy

- soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený objednatelem.

V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto vrátit dodavateli k doplnění. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.

5.    Ostatní ujednání

5.1.	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že proti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-li dodavatel do likvidace. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel bez dohody s objednatelem pozastaví práce a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas.

5.2. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za vady, které vzniknou v záruční době, která činí na předmět plnění 24 měsíců, a začne běžet dnem následujícím po písemném předání díla objednateli.

6.    Zvláštní ujednání

6.1.	Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.2.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6.3.	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem. Dodatky ke smlouvě budou vzestupně číslovány.

6.4.	Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 výtiscích z nichž objednatel obdrží 2 výtisky, dodavatel obdrží 1 výtisk.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto řádně přečetly, že tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – specifikace opravy fasády depozitářů PM

V Praze dne							V Praze dne

Za objednatele:						Za dodavatele:

.....................................................				.....................................................

Národní muzeum						HANSA 2, s.r.o.

Ing. Rudolf Pohl						Ing. Radovan Kaňák

provozní náměstek Národního muzea			jednatel společnosti

Příloha č.1

Oprava zateplené fasády depozitářů PM

Jedná se zejména o:

- Vyčištění 200ks děr od hnízdícího ptactva před zahnízděním nové generace

- Zapěnění všech vzniklých děr

- Začištění a dobarvení fasádní barvou

- Osazení 20ks ptačích budek, na každé sekci po 4 budkách v místech největšího výskytu bývalých děr

- Návrh ptačích budek: -

        - materiál masivní dřevo o tl. 1,8cm,

        - střecha plechová barevně ošetřena

        - průměr vletového otvoru 5,5cm

        - vnější rozměry budky min. 23x23x38cm