Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 250388

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřizovací listina MK ČR č.j. 17461/2000 ze dne 27.12.2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

zastoupené: Mgr. Petr Brůha, náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

(dále jen „objednatel“)

a

ARCO INTERIER, s.r.o.

se sídlem Milady Horákové 227, 272 01 Kladno

IČ: 26140918, DIČ: CZ26140918

zastoupené: Mgr. Gabrielou Demuth, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 31.3.2025 Smlouvu o dílo č. 250388 (dále jen „smlouva.“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že článek II. odst. 2. písm. b) smlouvy se změní a zní:

- dokončení prací 9. 5. 2025.

III.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne _______________				V Praze dne _______________

_________________________				_________________________

Mgr. Petr Brůha						Mgr. Gabriela Demnuth

Náměstek pro centrální					jednatelka

sbírkotvornou a výstavní činnost