DOHODA č. 25046

O UKONČENÍ SMLOUVY č. 24338 O DÍLO

jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky

„Výměna stávajících dřevěných výplní pobočky městské knihovny a bytu Loucká 21_Znojmo“

(dále jen „dohoda“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě usnesení Rady města Znojma č. 124/2025 ze dne 07.04.2025, bod 4078, v souladu s § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Město Znojmo

sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

IČ: 002 93 881, DIČ CZ00293881

zastoupené v souladu s její Zřizovací listinou

Správou nemovitostí města Znojma, příspěvkovou organizací,

organizací založenou usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 25/91 odst. 2b, 
ze dne 19. 11. 1991

sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo

IČO: 008 39 060

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeněk Brabec

jako „objednatel“

a

OKNA JUHA s. r. o.

IČO: 290 92 213

sídlo: Špálova 2198/25, Bolevec, 323 00 Plzeň

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 24171

zastoupená jednatelem: Petr Juha

jako „zhotovitel“

dále také jako „smluvní strany“

Čl. I

- Smluvní strany uzavřely dne 03.01.2025 Smlouvu o dílo č. 24338 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo: „Výměna stávajících dřevěných výplní pobočky městské knihovny a bytu Loucká 21_Znojmo“. Zhotovitel se zavázal zhotovit dílo podle smlouvy a řádně jej předat objednateli sjednaným způsobem v termínu do 30.03.2025 (viz. čl. III odst. 2 Smlouvy – Doba a místo plnění). Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této dohody dílo neprovedl ani částečně a není schopen dostát svému závazku ze Smlouvy a provést dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě ve sjednaném termínu pro dokončení realizace předmětu plnění. Důvodem je na straně zhotovitele mylný předpoklad možnosti změny díla, který nebyl objednatel akceptován. Z uvedeného důvodu žádá zhotovitel o ukončení smlouvy o dílo dohodou.

Čl. II

- Smlouva o dílo specifikovaná v čl. I této dohody se dle dohody smluvních stran ukončuje ke dni 28.03.2025.

- Smluvní strany se dohodly, že práce na díle, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a dílo nebude ze strany zhotovitele provedeno. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

- Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu této dohody došlo ke konečnému vzájemnému vypořádání všech nároků, práv a povinností, a že vůči sobě již nemají žádných dalších nároků, ani jiných pohledávek a závazků, což podpisem této dohody stvrzují.

Čl. III

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
 a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

- Změny v této smlouvě lze provést jen dohodou smluvních stran, a to formou písemných číslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a bude podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu v souladu s ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu 
v elektronické podobě s uvedenými elektronickými podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy

Ve Znojmě dne					V Plzni dne

___________________________			_________________________

objednatel						zhotovitel

Ing. Zdeněk Brabec					Petr Juha

Správa nemovitostí města Znojma 			OKNA JUHA s. r. o.

příspěvková organizace 				jednatel

ředitel