|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KARLOVARSKÝ KRAJ** | | | | | | | |
|  | KRAJSKÝ ÚŘAD - Odbor životního prostředí a zemědělství | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  | | **Milan Švec** | | |  | |
|  | |  | | **Hrozňatov 163** | | |  | |
|  | |  | | **35002** | **Cheb** | |  | |
|  | |  | | **IČO: 87564556** | | **DIČ:** |  | |
|  | |  |  | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / linka | Karlovy Vary |
|  | KK/1166/ZZ/25 | Brachtl Radoslav Ing. / 228 | 03. 04. 2025 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednávka č.** | **00335** | **-** | **00033/25/ZZ** | **celková maximální cena** | **109 000,00** |

Objednáváme u Vás v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní rezervaci Rathsam:

A)

1. Dvojnásobné pokosení (lehká mechanizace, křovinořez) travního porostu (0,445 ha) na části nivy řeky Ohře u bývalé osady Rybáře – umístění viz příloha „PR Rathsam – kosení a Rybářská kyselka a umístění G.B. 2025“.
2. Dvojnásobné posekání (lehká mechanizace, křovinořez) pruhu louky (0,28 ha) od mysliveckého posedu směrem  
   k bývalému mostku přes Ohři.
3. Dvojnásobné posekání buřiny v prostoru vývěru pramene “Rybářské kyselky“ (cca 100 m2), dvojnásobné očištění střech altánu a odpočívadla a dvojnásobný celkový úklid tohoto prostoru od civilizačních produktů.
4. Veškerou travní a dřevní hmotu deponovat mimo plochu zásahů (ne do jiných travních porostů).
5. Rozsah a umístění prací je patrné z přiložené ortofotomapy.
6. První etapa prací bude provedena od června 2025 ukončena do 31. 07. 2025.
7. Druhá etapa prací bude provedena od 15. 08. 2025 a ukončena nejpozději do 30. 09. 2025.

Jednotlivé etapy provedených prací v bodech č. A1. a A2. budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Upozornění – část dotčených ploch je podmáčených a v nerovném terénu.

B)

1. Jednorázové pokosení metlicových a ostřicovo porostů s dominantní třtinou (pomístně keřovitý porost do 3 metrů výšky) o ploše 490 m2.
2. Jednorázové ruční odstranění keřovitého porostu nad 3 metry výšky a do 10 cm průměru kmene na řezné ploše  
   o rozloze 470 m2 – umístění viz příloha „PR Rathsam Green Belt 2025“. Plocha je extrémně zamokřená.
3. Termín provedení od června 2025 do 30. 09. 2025.
4. Zadané práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Konečná cena za provedené práce je smluvní, a nesmí překročit částku a 109.000,00 Kč včetně DPH.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.

Povinnost dodavatele potvrdit objednávku do 2 pracovních dní po jejím doručení.

Úhrada po ukončení plnění a jeho předání objednateli na základě vystavené faktury. Splatnost faktury minimálně 21 dní od jejího doručení objednateli.

Smluvní pokuta ve výši 30.000 Kč v případě neprovedení všech prací nebo jejich provádění v rozporu se specifikací předmětu plnění.

Smluvní pokuta 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení zadavatele s úhradou faktury.

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany, uvedený v písemné výzvě.

Upřednostňujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC zaslané na epodatelna@kr-karlovarsky.cz, případně do datové schránky siqbxt2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Platba na fakturu | Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu. | | | |  |
|  | Fakturační adresa | Karlovarský kraj | |  | |  |
|  | | Odbor životního prostředí a zemědělství | | | |  |
|  | | Závodní 353/88 | |  | | |
|  | | 360 06 | Karlovy Vary | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: 70891168 | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
|  | Ing. Regina Martincová |  | | |
|  | Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |  | | |

Příloha:

Viz text