Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo ze dne 12. 07. 2023

# Smluvní strany

## Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem:	Dr. Olszaka 156/2, 733 01 Karviná - Fryštát

zastoupeno	Mgr. Tomaszem Śmiłowskim, ředitelem

jednání ve věcech:

- smluvních: 	Mgr. Tomasz Śmiłowski, ředitel

- technických:	xxxx xxxxxxxxx, referent Odboru majetkového

IČ:	64628680

DIČ:	CZ64628680

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:	xxxxxxxxxx/xxxx

(dále jen objednatel)

a

# 1.2 	Obchodní firma: VB mont s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29412

zastoupena:          Alexandr Godzik, jednatel

se sídlem:             Lešetínská 275, 733 01 Karviná

IČ:                         27776573

DIČ:                      CZ27776573

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu:   		 xxxxxxxxxx/xxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 12. 07. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Výměna plynového kotle v MŠ Dr. Olszaka 155“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) zpracované Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, v 06/2022  (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +184 881,77,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši - 130 478,00,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 54 403,77 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů 
a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| Cena bez DPH | 734 767,-Kč |
| --- | --- |

„

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| Cena bez DPH | 789 170,77 Kč |
| --- | --- |

„

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1,  a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v dvou stejnopisech, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne							V Karviné dne

za objednatele	                       	za zhotovitele

………………………………………..				……………………………………….