Město Svitavy

Dodatek č. 1 k objednávce č. 1421/2024/xxx

Kamil Kyanka

Městečko Trnávka  186

57101 Městečko Trnávka

IČ: 87602539

DIČ: CZ7607103834

odbor správních činností

IČ: 00277444

DIČ: CZ00277444

Plátce DPH

Naše značka: MUSY/28996/2025/OSC/xxx

Vyřizuje / tel : xxx

Svitavy dne: 10.04.2025

Email: xxx

Objednatel a dodavatel se dohodli na změně termínu dokončení prací souvisejících s pracovním lešením pro III. etapu restaurování nástěnných maleb v Langerově vile. Původní termín: do 15.04.2025 Nový termín: do 15.05.2025

……………………....... vedoucí odboru správních činností v zastoupení xxx úsek školství a kultury OSC

Potvrzujeme a akceptujeme objednávku.

Kamil Kyanka, 186, 57101 Městečko Trnávka

Městečko Trnávka dne 10.4.2025