Návrh změnového požadavku (IPRS 699, 869) IS DTM PSK

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

# Úprava Kontrol KI (IPRS 699)

## Požadavek

Validace KI službou R18 se provádí na základě hodnoty <Subjekt>/<Id> v přijatém requestu R10. Toto nemusí být v případě, který je popisován správně, protože v tomto případě se kontroluje pouze subjekt SUBJ-00002637 (Obec Zdětín) a nikoliv správce/provozovatel SUBJ-00005611 (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.).

Navrhujeme kontrolu upravit, aby se u každého objektu KI ([KritickaTI|atr:KritickaTI]=1) kontrolovalo, že alespoň jeden subjekt VSP z IDVlastnika/IDSpravce/IDProvozovatele je subjektem kritické infrastruktury. Pokud bude v dokumentaci objekt KI, kde žádný subjekt VSP nebude subjektem KI, bude dokumentace zamítnuta.

Toto řešení bylo telefonicky odsouhlaseno p. Hříbalem

## Návrh řešení

Kontrola bude upravena tak, aby se u každého objektu KI (KritickaTI=1) kontrolovalo, že alespoň jeden subjekt VSP z IDVlastnika/IDSpravce/IDProvozovatele je subjektem kritické infrastruktury. Pokud bude v dokumentaci objekt KI, kde žádný subjekt VSP nebude subjektem KI, bude dokumentace zamítnuta.

Změna bude provedena úpravou stávajícího workeru na BE - ISTEM.

# Vyplnění děr v oblasti s plošnou topologií (IPRS 869)

## Požadavek

Vyplnění děr v oblasti s plošnou topologií v levelu 0 na produkci pro lokalitu Prahy.

## Návrh řešení

- Současný algoritmus „Plochování“ nepočítá s tím, že mohou existovat oblasti plochování uvnitř děr.

- Po dohodě s HXG se chybějící oblast s plošnou topologií vyřeší zrušením děr v oblasti

Algoritmus pracuje nově na základě následných kroků:

- Udělá se první agregace z jednotlivých ploch v levelu

- Pak se zaplní díry

- Udělá se agregace ještě jednou.

- Překryvy by se již něměly zobrazit

# Detailní kalkulace

Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení

| ID | Změnový požadavek |
| --- | --- |
| IPRS 699 | Úprava Kontrol KI |
| IPRS 869 | Vyplnění děr v oblasti s plošnou topologií |
| Suma |  |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 62 550,- Kč bez DPH