Návrh změnového požadavku (IPRS 679) IS DTM PSK

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

# Možnost zadat zprávu při zamítnutí Aktualizace ZPS (IPRS 679)

## Požadavek

Při ručním zamítnutí GADky v řízení ZPS umožnit správci zadat vysvětlení nebo popis zamítnutí, který se dostane buď zprávou na ISDMVS AZImu nebo do protokolu odmítnutí např. v poznámce.

## Návrh řešení

Řešení bude vycházet ze současných procesů a funkcionality již implementovaný ISTMEMu

- Úprava stávajícího workflow v BPM

- Text se zapíše do výsledku kontrol a bude součástí chybového protokolu

# Detailní kalkulace

Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení

| ID | Změnový požadavek | Odhad pracnosti (MD) | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Design | 1 |  |
|  | Implementace BE, FE | 4 |  |
|  | Testování | 0,70 |  |
|  | PM | 0,50 |  |
| Suma |  | 6,20 | 15.5.2025 |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 55 800,- Kč bez DPH