Návrh změnového požadavku (IPRS 397 – 2) IS DTM PSK

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

# Rozvoj a úpravy WMS/WMTS nad rámec CK (IPRS 397 – 2)

## Požadavek

- WMS chyb z kontrol čtverců

- WMS zámků – varianty interní, externí

- úprava názvu atributů GFI

- WMS dtm_vymezena_uzemi_zps (Upravit službu WMS oblasti a vytvořit novou službu dtm_vymezena_uzemi_zps dle specifikace v tabulce wms_wmts_K2K11ps_varianta pro 1.4.3. Finální specifikaci služby dořešit po vzájemné konzultaci s Petrem Šebestou)

- WMS dtm_zps_linie_body po levelech

- WMS dtm_zps_plochy_bar po levelech

- WMS dtm_zps_plochy_seda po levelech

- WMS dtm_di_ver po levelech

- WMS dtm_ti_ver po levelech

- změna technologie WMTS (MapCache)

- kritická infrastruktura

- nepovinné atributy WMS

### Návrh řešení

Realizace dle upraveného zadání a domluvy na pravidelných schůzkách k WMS

- WMS chyb z kontrol čtverců

- WMS zámků – varianty interní, externí, views, metadata

- úprava názvu atributů GFI – úprava generování views, úprava metadatabází pro GFI

- WMS dtm_vymezena_uzemi_zps – změna metodiky, symbologie

- WMS dtm_zps_linie_body po levelech – klon vrstev v ETL, cache, publikace, metadata

- WMS dtm_zps_plochy_bar po levelech – klon vrstev v ETL, cache, publikace, metadata

- WMS dtm_zps_plochy_seda po levelech – publikace, metadata

- WMS dtm_di_ver po levelech – klon vrstev v ETL, cache, publikace, metadata

- WMS dtm_ti_ver po levelech – klon vrstev v ETL, cache, publikace, metadata

- změna technologie WMTS (MapCache) – požadavek plynoucí z diskuze s ČÚZK

- kritická infrastruktura – filtrování KI v ETL, přibližný průběh KI

- nepovinné atributy WMS – úprava metadatabází pro GFI

V rámci tohoto CR nejsou řešeny změny v neveřejných WMS/WFS a další úpravy WMS oblasti (změny) avizované na KD 27.2. (není detailní specifikace změn) – bude řešeno jako nové CR až bude finální řešení

# Detailní kalkulace

Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení

| ID | Změnový požadavek | Analýza (MD) | Pracnost TEST (MD) | Pracnost PROD (MD) | Celkem (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WMS chyb z kontrol čtverců | 6 | 4 | 2 | 12 |
|  | WMS zámků – varianty interní, externí | 2 | 2 | 1 | 5 |
|  | úprava názvu atributů GFI | 4 | 2 | 1 | 7 |
|  | WMS dtm_vymezena_uzemi_zps | 2 | 0 | 1 | 3 |
|  | WMS dtm_zps_linie_body po levelech | 1 | 4 | 3 | 8 |
|  | WMS dtm_zps_plochy_bar po levelech | 1 | 4 | 3 | 8 |
|  | WMS dtm_zps_plochy_seda po levelech | 0 | 2 | 2 | 4 |
|  | WMS dtm_di_ver po levelech | 1 | 3 | 2 | 6 |
|  | WMS dtm_ti_ver po levelech | 1 | 3 | 2 | 6 |
|  | změna technologie WMTS (MapCache) | 5 | 4 | 2 | 11 |
|  | kritická infrastruktura | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  | nepovinné atributy WMS | 2 | 2 | 1 | 5 |
|  | testing |  |  |  | 12 |
|  | PM |  |  |  | 10 |
| Suma |  |  |  |  | 103 |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 927 000,- Kč bez DPH