|  |  |
| --- | --- |
| **Obnova nástěnných maleb ZŠ Družby Karviná Nové Město Třída Družby 1383.** |  |
| **Rozpočet:** |  |
| **Popis malby:** Postavy dětí a dospělých v životní velikosti. 11 vpravo ve vstupním prostoru školy, cca 15m x 3m, 12 vlevo, cca 15m x 3m, a portrét Jána Amose Komenského v oválnem ornamentu v průčelí nad schodami, cca 3m x 2m. Jedná se o malby na vápenné omítce neznámou barvou. Nejedná se o fresky. Pět postav vlevo značně zvětralé na poškozené omítce. Malba je vybledlá v šedohnědých odstínech s těžkodefinovatelným původem odstínů a barev. Pozadí zatřené bílou barvou, pravděpodobně Primalex. Kromě pěti postav vlevo kontury se nedrolí ani neodlupují, jsou jasně viditelné a čitelné. Pod malbami jsou nápisy: VZDĚLÁNÍ BRÁNOU K ÚSPĚCHU, ŠKOLA JE ZÁKLADEM ŽIVOTA a JAN ÁMOS KOMENSKÝ |  |
| **Zakázka:** Obnova malby, obnova omítky, oživení barev, zvýraznění kontur. |  |
| **Termín**: Do konce května - výroční akademie. Jelikož není známa časová náročnost a případný výskyt prací navíc, lze termín prodloužit dle potřeby. |  |
| **Kroky u jednotlivých postav** |  |
| Příprava, úklid, míchání barev, schnutí. |  |
| Digitální uložení dokumentace - fotografování před, po, uložení, práce se soubory, média | |
| Čištění malby, suchý hadr, houba, odmaštění - případný odpovídajícím saponátem |  |
| Zdrsnění jemným smirkem, provzdušnění kontur |  |
| Penetrace - penetrační přípravek na omítky |  |
| Kreslení kontur - email na stěny, antracit |  |
| Bíly podklad - disperzní omyvatelná bíla barva Hetmal |  |
| Vyplnění ploch barvou - disperzní tónovací barvy omyvatelné Hetmal, |  |
| Lakování - matný lak |  |
| **Práce** | **126000.- Kč** |
| **Oprava poškozených postav a omítky** |  |
| Obkreslení 5 zvětralých postav |  |
| Oprava omítky - odstranění zvětralého porchu i malby |  |
| Opětovné naskicování postav |  |
| Zhotovení 20 šablon písma |  |
| Celkem |  |
| **Práce** | **16000.- Kč** |
| **Práce navíc** |  |
| Případná papírová dokumentace - pauzový papír, kresba, hlavička, archivace |  |
| Práce | 24000,. Kč |
| **Meteriál** |  |
| Nářadí - štětce, hadry, smírkový papír, houbičky, špachtle, zednický hobl, kelímky | 2000.- Kč |
| Nákup a doprava materiálu - Barvy, penetrační přípravek, štuk, vyrovnávací pasta, lak | 5000.- Kč |
| Ostatní - Nosiče dat, pravítko, šňura, pásky a jiné. | 1000.- Kč |
| **Celkem** | **8000.- Kč** |
|  |  |
| **Celková cena bez prací navíc** | **150000.- Kč** |
|  |  |
| Realizace: Mgr. František Buba, Šárka Preinerová - členové V-klubu výtvarníků FM z.s. |  |
| Spůsob platby: Záloha 50000.- Kč, 100000.- Kč po ukončení díla. |  |
| **V Chotěbuzi 28.3.2025** |  |
| Připravil: Mgr. František Buba |  |
| **IČO: 70022259** |  |