SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/2025/0346

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou		Název firmy: Martin Nigrin

Mírové náměstí 3100/19	adresa: Mšenská 3952/40, Mšeno nad Nisou

PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou	PSČ 466 04 Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340	IČ: 622 22 325

DIČ: CZ00262340	DIČ: CZ není plátce

číslo účtu: 121451/0100	kontaktní osoba: Martin Nigrin

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	mobil: 604 621 062

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Kozák	e-mail: m.vodouch@volny.cz

ve věcech technických: Jiří Cvrček

tel: 483 357 297, mobil: 724 759 777

e-mail: cvrcek@mestojablonec.cz

I.

Předmět smlouvy:

Odrezení, protipožární a krycí nátěr ocelové střešní nosné konstrukce za použití plošiny, kterou je nutné vypodkládat deskami /desky na FK/ na výběhových plochách, zaplachtování sedaček a bet. konstrukcí pod střechou, vše dle CN, ze dne 8.4.2025

II.

Termín plnění/dodání

Termín: 26.5 – 25.7.2025 /při letní přestávce/

Místo plnění: ocelová nosná konstrukce střechy tr. A, z první poloviny cca 1/6, Střelnice, Jablonec nad Nisou

III.

Cena a platební podmínky

Cena bez DPH				350.447,- Kč

(slovy:třistapadesáttisícčtyřistačtyřicetsedmkorunčeských, neplátce DPH)

Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 30 měsíců

.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

4) K faktuře je nutno dodat předávací protokol, který vyhotoví dodavatel.

V Jablonci nad Nisou dne: 14. 4. 2025                                                 V Jablonci nad Nisou  dne:

…………………………….…                                                              ………………………………

za objednatele 						      za zhotovitele

Mgr. Pavel Kozák				                                 Martin Nigrin

vedoucí odboru technického

……………………………………..

za objednatele

za objednatele

Bc. Václav Kotek

vedoucí oddělení správy nebytových objektů

za věcnou správnost:

Jiří Cvrček, technik

oddělení správy nebytových objektů