Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

I.
Smluvní strany

- RBP, zdravotní pojišťovna

IČO:			47673036

DIČ:			CZ47673036

společnost zastoupená:	Ing. Antonínem Klimšou, MBA – výkonným ředitelem

se sídlem:			Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace:

xxxxxxx, tel.: xxxxxxx

xxxxxxx, tel.: xxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

- MORYS s. r. o.

se sídlem:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zastoupena:	xxxxxxx

na základě plné moci

IČO:	42864771

DIČ:	CZ42864771

bankovní spojení:	xxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace:

xxxxxxx, tel.: xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2024 smlouvu o dílo na provedení opravy klimatizačního systému v bodově A. Při provádění prací po odkrytí některých konstrukcí a dále na základě aktualizovaných požadavků objednatele se smluvní strany dohodly na úpravách předmětu smlouvy. Z tohoto důvodu uzavírají tento dodatek předmětné smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že na základě požadavků objednatele dojde ke změně ovladačů klimatizace z kabelových na bezdrátové. Dále byla dohodnuta změna typu požárních ucpávek. Na základě požadavku zadavatele nebude realizována elektro příprava zařízení č. 6 v 1. NP a příprava zařízení č. 7 ve 4. NP. Při provádění prací byla zjištěna potřeba opravy potrubí pro odvod kondenzátu z klimatizací. O tyto práce se doplňuje či upravuje předmět smlouvy.

- Změna závazku ze smlouvy je uzavírána dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

III.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH			4 245 171,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1	 		  -219 376,50 Kč

vícepráce dle dodatku č. 1	   	   259 334,00 Kč

Cena bez DPH vč. dodatku č. 1 		4 285 128,50	Kč

IV.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Ostravě dne ……………………………………. za objednatele Ing. Antonín Klimša, MBA výkonný ředitel |  | V Ostravě dne …………………………….. za zhotovitele xxxxxxx na základě plné moci |
| --- | --- | --- |