|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KARLOVARSKÝ KRAJ** | | | | | | | |
|  | KRAJSKÝ ÚŘAD - Odbor životního prostředí a zemědělství | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  | | **Jan Eliáš** | | |  | |
|  | |  | | **Hájek 164** | | |  | |
|  | |  | | **36301** | **Hájek** | |  | |
|  | |  | | **IČO: 88697738** | | **DIČ:** |  | |
|  | |  |  | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / linka | Karlovy Vary |
|  | KK/1227/ZZ/25 | Brachtl Radoslav Ing. / 228 | 08.04.2025 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednávka č.** | **00355** | **-** | **00037/25/ZZ** | **celková maximální cena** | **94 500,00** |

Objednáváme u Vás v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v navržené Přírodní památce Hornohradský potok a Evropsky významné lokalitě Doupovské hory:

A.

1. Kácení volné jednoho vyvráceného a jednoho zlomeného stromu (javor 1 ks a olše lepkavá 1 ks):

* 11-20 cm průměr na pařezu 1 ks;
* 43-50 cm průměr na pařezu 1 ks.

1. Dřevní hmota bude vymístěna na vhodné místo mimo plochu zásahu nebo spálena na vhodném místě v ploše zásahu.
2. Práce budou provedeny v období od 1. dubna 2025 do 31. srpna 2025.

B.

1. Dvojnásobná mechanická likvidace porostů netýkavky žláznaté v rozsahu cca 1 hektar (dvě etapy vždy po cca 0,5 ha) v ploše viz ortofotomapa nPP Hornohradský potok – plocha zásahu netýkavka.
2. Likvidace netýkavky žláznaté proběhne před jejich rozkvětem mechanicky – vytrháváním. Vytržené rostliny netýkavky budou vymístěny mimo plochu zásahu tak, aby nedocházelo k dalšímu rozšiřování této rostliny v ploše navržené přírodní památky.
3. První likvidace rostlin musí proběhnout od 1.července 2025 do 15. července 2025, druhá likvidace rostlin musí proběhnout od 1. srpna 2025 do 15. srpna 2025.

C.

1. Jednorázové ruční pokosení travnatých ploch o rozloze 3000 m2, odstranění porostů maliníku na ploše o rozloze  
   700 m2 a umístění viz přiložená ortofotomapa nPP Hornohradský potok – likvidace maliníků a kosení.
2. Deponace travní hmoty na vhodná místa mimo plochy zásahu – mimo plochy s výskytem česneku medvědího.
3. Termín provedení prací kosení od 1. května 2025 do 31 srpna 2025.
4. Před předáním poslední fáze prací bude provedeno vysbírání komunálního odpadu z plochy přiléhající k silniční vozovce a jeho odvezení mimo plochu zásahu.

Upozornění – plochy určené k zásahu jsou místy silně podmáčené.

Konečná cena tedy nesmí překročit 94.500,00 Kč s DPH.

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.

Obchodní podmínky  
Povinnost dodavatele potvrdit objednávku do 2 pracovních dní po jejím doručení.   
Úhrada po ukončení plnění a jeho předání objednateli na základě vystavené faktury. Splatnost faktury minimálně 21 dní od jejího doručení objednateli.

Smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč v případě neprovedení všech prací nebo jejich provádění v rozporu se specifikací předmětu plnění.  
Smluvní pokuta 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení zadavatele s úhradou faktury.  
Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany, uvedený v písemné výzvě.

Upřednostňujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC zaslané na epodatelna@kr-karlovarsky.cz, případně do datové schránky siqbxt2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Platba na fakturu | Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu. | | | |  |
|  | Fakturační adresa | Karlovarský kraj | |  | |  |
|  | | Odbor životního prostředí a zemědělství | | | |  |
|  | | Závodní 353/88 | |  | | |
|  | | 360 06 | Karlovy Vary | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: 70891168 | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
|  | Ing. Regina Martincová |  | | |
|  | Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |  | | |

Příloha:

Viz text