Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0151/2025

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 		Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák

xxx, ČKAIT: xxx

Zhotovitel:		DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

zastoupen:		Petr Dvořák, jednatel

sídlo:		U Pily 666, 370 01  České Budějovice

IČ:			28096878

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 17063

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Petr Dvořák

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí:	xxx 		ČKAIT: xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0151/2025 uzavřené dne 18.2.2025 (dále jen smlouva) na provedení díla s názvem “Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950, Jindřichův Hradec”.

Článek V. - Doba plnění, odst.1 – termín zahájení a dokončení prací se z důvodu dřívější realizace díla tímto Dodatkem č. 1 mění u termínu zahájení stavby na 14.4.2025 a u termínu dokončení stavby na 15.5.2025.

Po provedené změně bude Článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 	14. 4. 2025

Dokončení prací: 	15. 5. 2025

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.

- Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením RMě č. 282/11R/2025 ze dne 9.4.2025.

V Českých Budějovicích dne 14. 4. 2025		V Jindřichově Hradci dne 11. 4. 2025

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Petr Dvořák, jednatel 				Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města