Číslo smlouvy objednatele: 24029

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci: „Budova 23 – severní přístavba“ dle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel			                  :  Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Sídlo	:	Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Statutární orgán	:  Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva

b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investice

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik Oddělení investic

IČO	:	27661989

DIČ	:	CZ 27661989

Bankovní ústav	:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu	:	600800300/0300

Telefon	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky 	:	upjeuej

Zapis v OR	: u KS v Brně oddíl B., vložka 4437

Osoba oprávněná k převzetí částí díla/díla : xxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí Oddělení investic, případně

jiná osoba písemně pověřená náměstkem pro investice

| Zhotovitel: |  | LT PROJEKT a.s. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Kroftova 2619/45, 616 00 Brno |
| Statutární orgán: |  | Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva |
| Zapsán v obchodním rejstříku: |  | u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6112 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních: |  | Ing. Luděk Tomek |
| - ve věcech technických: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: |  | 29220785 |
| DIČ: |  | CZ29220785 |
| Číslo účtu: |  | 43-7086690277/0100 |
| Telefon: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: |  | ltprojekt@ltprojekt.cz |
| ID DS: |  | mf8qzvv |

- PREAMBULE

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 25. 01. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 24029 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor na akci „Budova 23 – severní přístavba“ (dále jen „Dílo“).

  - Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna rozsahu, termínů a ceny Díla uvedených v čl. 3.1. až 3.7., čl. 4.1. až 4.3. a čl. 6.1. a 6.2. Smlouvy.

Důvodem změny rozsahu, termínů a ceny jsou požadavky Objednatele na zapracování stavebních úprav souvisejících s vybudováním východní CHÚC budovy 23, na zapracování úpravy uvolněného pracoviště angiografie na ambulance v 1.NP, na záměně pracoviště lůžkové jednotky urologie na zákrokové sály a zázemí urologie ve 3.NP a související časový postup. Jde o změnu dle § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., která je nezbytná a případná změna v osobě dodavatele by způsobila Objednateli značné obtíže. Z části jde o změny dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.

- ZMĚNA SMLOUVY

  - Čl. 4.1. Smlouvy ve znění:

- 4.1. Předání PDSS dle odst. Error: Reference source not found v termínu do 30 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy.

- se ruší a nahrazuje zněním:

- 4.1. Předání PDSS dle odst. Error: Reference source not found v termínu do 15 kalendářních dní od účinnosti tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

  - Čl. 4.2. Smlouvy ve znění:

- 4.2. Předání Komplexní architektonické studie dle odst. Error: Reference source not found v termínu do 75 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy.

- se ruší a nahrazuje zněním:

- 4.2. Předání Komplexní architektonické studie dle odst. Error: Reference source not found v termínu do 120 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy.

  - Čl. 4.3. Smlouvy ve znění:

- 4.3. Předání DSP dle odst. Error: Reference source not found v termínu do 150 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy.

- se ruší a nahrazuje zněním:

- 4.2. Předání DSP dle odst. Error: Reference source not found v termínu do 195 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy.

  - Čl. 6.1. Smlouvy ve znění:

- 6.1	Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 			6 666 666,- Kč 0 haléřů (bez DPH)

DPH: 			1 399 999,- Kč 86 haléřů

Celkem s DPH  		8 066 665,- Kč 86 haléřů (vč. 21% DPH)

(slovy: osmmilionůšedesátšesttisícšestsetšedesátpět korun českých osmdesátšest haléřů)

- se ruší a nahrazuje zněním:

- 6.1	Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 			7 826 666,- Kč 0 haléřů (bez DPH)

DPH: 			1 643 599,- Kč 86 haléřů

Celkem s DPH  		9 470 265,- Kč 86 haléřů (vč. 21 % DPH)

- (slovy: devětmilionůčtyřistasedmdesáttisícdvěstěšedesátpět korun českých osmdesátšest haléřů).

  - Čl. 6.2. Smlouvy ve znění:

- 6.2.	Rozpis ceny:

    - Dokumentace stávajícího stavu  (PDSS) dle odst. Error: Reference source not found 600 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  126 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   726 000,- Kč 0 haléřů;

    - Komplexní architektonická studie (AS) dle odst. Error: Reference source not found 1 100 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  231 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   1 331 000.,- Kč 0 haléřů;

    - Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) dle odst. Error: Reference source not found 2 000 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  420 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   2 420 000.,- Kč 0 haléřů;

    - Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. Error: Reference source not found (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 50 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 10 500,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH  60 500,- Kč 0 haléřů;

    - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle odst. Error: Reference source not found. 2 166 666,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  454 999,- Kč 86 haléřů, cena včetně DPH  2 621 665,- Kč 86 haléřů;

    - Realizační projektová dokumentace interiéru a zdravotnické technologie pro dodávku a montáž (PD interiéru) dle odst. Error: Reference source not found 350 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH  21% 73 500,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH  423 500.,- Kč 0 haléřů;

    - Výkon Autorského dozoru projektanta při přípravě a v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby, dodávku interiéru a dodávku zdravotnické technologie dle odst. Error: Reference source not found.1. 350 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  73 500,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 423 500,- Kč 0 haléřů.

    - Výkon Autorského dozoru projektanta v průběhu realizace akce (realizace stavby, dodávce interiéru a dodávce zdravotnické technologie) dle odst. Error: Reference source not found.2. 50 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 10 500,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 60 500,- Kč 0. haléřů.

- se ruší a nahrazuje zněním:

- 6.2.	Rozpis ceny:

    - Dokumentace stávajícího stavu (PDSS) dle odst. Error: Reference source not found 670 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  140 00,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   810 700,- Kč 0 haléřů;

    - Komplexní architektonická studie (AS) dle odst. Error: Reference source not found 1 275 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  267 750,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   1 542 750.,- Kč 0 haléřů;

    - Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) dle odst. Error: Reference source not found 2 360 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  495 600,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   2 855 600.,- Kč 0 haléřů;

    - Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. Error: Reference source not found (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 60 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 12 600,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH  72 600,- Kč 0 haléřů;

    - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle odst. Error: Reference source not found. 2 581 666,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  542 149,- Kč 86 haléřů, cena včetně DPH  3 123 815,- Kč 86 haléřů;

    - Realizační projektová dokumentace interiéru a zdravotnické technologie pro dodávku a montáž (PD interiéru) dle odst. Error: Reference source not found 400 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH  21% 84 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH  484 000,- Kč 0 haléřů;

    - Výkon Autorského dozoru projektanta při přípravě a v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby, dodávku interiéru a dodávku zdravotnické technologie dle odst. Error: Reference source not found.1. 420 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  88 200,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 508 200,- Kč 0 haléřů.

    - Výkon Autorského dozoru projektanta v průběhu realizace akce (realizace stavby, dodávce interiéru a dodávce zdravotnické technologie) dle odst. Error: Reference source not found.2. 60 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 12 600,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 72 600,- Kč 0. haléřů.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne 16. 4. 2025 el. podpis				V Brně dne 16. 4. 2025 el. podpis

____________________________	__________________________

Ing. Jan Hrdý                                   	                          Ing. Luděk Tomek

předseda představenstva	                                               předseda představenstva

____________________________

Ing. Martin Déva

člen představenstva