PŘÍLOHA č. 1

SOUPIS PRACÍ SPOJENÝ S REALIZACÍ STAVBY

- Organizační činnost

- Poradenství.

- Spolupráce při koordinaci prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli.

- Organizační zabezpečení povinností zadavatele (investora) při individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách.

- Výkon technického dozoru investora v tomto rozsahu:

- Seznámení se s dokumentací stavby, podklady příkazce.

- Zajištění ohlášení prací dle stavebního zákona.

- Seznámení se s rozpočtem resp. náklady této akce.

- Odevzdání staveniště zhotoviteli.

- Koordinace prací na stavbě (subdodavatelé).

- Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí.

- Kontrola kvality prováděných prací, kontrola dodržování technologií, smluvních podmínek a projektu stavby.

- Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují parametry stavby, u ostatních dodatků a změn předloží s vlastním vyjádřením investorovi.

- Kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi.

- Kontrola částí dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.

- Sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv, vč. fotodokumentace průběhu stavby.

- Spolupráce s příkazcem a zhotovitelem stavby při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu, případně sám navrhuje řešení vzniklých závad stavby.

- Uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění provozu (užívání) dokončené stavby.

- Spolupráce s pracovníky zhotovitelů stavby při vykonávání opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

- Kontrola a stanovení skutečného množství prací, výkonů a dodávek podle zadávacích podkladů a výkazu výkonů.

- Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitele, jejich souladu s podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci investorovi.

- Zajištění a kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv a upozorňování zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.

- Bezodkladné informování investora o všech závažných skutečnostech.

- Kontrola čerpání nákladů.

- Zajištění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací od zhotovitelů, kontrola jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prací a dodávek.

- Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

- Kontrola dokladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na odevzdání a převzetí.

- Kompletace dokladů k předávacímu řízení.

- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.

- Řešení reklamací s dodavatelem stavby po dobu záruky na dílo.