Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na stavbu „Oprava levostranného břehu Orlovské Stružky, PŠ 2024“ (č. stavby 8668)

uzavřené dne 12.11.2024 mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Zhotovitel:

Obchodní firma:			Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Sídlo:					Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO / DIČ: 			             45193118 / CZ45193118

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Smluvní strany se v souladu se zněním čl.9. odst.2. smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy

Smluvní strany – na straně objednatele se mění identifikační údaje, nově zní takto:

Objednatel:

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 			xxx, generální  ředitel

Zástupce pro věci technické: 		xxx, investiční ředitelka, TDI

xxx, vedoucí investičního odboru

xxx, investiční referent

Bankovní spojení: 			ČNB, č.ú. 110007-608761/0710

IČO / DIČ:				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584

čl. 2.  Doba plnění  - mění se termín dokončení stavby a bod 1. nově zní takto

1.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- zahájení díla:                                                                 	listopad 2024

- ukončení stavebního díla a předání objednateli: 	do 30.6.2025

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se změnou termínu plnění, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

čl. 3.   Cena díla – v bodě 1. se cena díla mění následovně:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	8 409 000,00 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1	- 119 492,84 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1	 2 637,27 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	8 292 144,43 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je Změnový list č.1 ze dne 9.4.2025.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

| za objednatele: | za zhotovitele: |
| --- | --- |
| v Ostravě dne dle elektronického podpisu 17.4.2025 xxx xxx generální ředitel | ve Frýdku-Místku dne dle elektronického podpisu 16.4.2025 xxx xxx předseda představenstva |