**SMLOUVA O DÍLO**

**č.: SD/2025/0348**

**Objednatel Dodavatel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: Severočeské komunální služby s.r.o.

Mírové náměstí 19 adresa: Smetanova 91, Jablonec nad Nisou

PSČ 466 01 PSČ 466 01

IČO: 00262340 IČO: 62738542

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ62738542

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: Soňa Ježková

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 493 645 127

kontaktní osoba: Ing. Ludmila Rosenbaumová e-mail: sona.jezkova@mariuspedersen.cz

tel.: 483 357 425

e-mail: rosenbaumova@mestojablonec.cz

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění této smlouvy je **odstranění černých skládek na území Statutárního města Jablonec nad Nisou.** Rozsah a způsob plnění je uveden v čl. II. této smlouvy.
2. Odstraněním černé skládky se rozumí vyklizení předmětného pozemku od veškerých odpadů až na úroveň styku s povrchem pozemku a následné dočištění a uhrabání pozemku. Dodavatel zajistí odvoz odpadu a předání oprávněné osobě k řádnému odstranění, resp. využití v souladu se zákonem 541/2020 Sb. o odpadech a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Součástí díla je zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla a zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

**II.**

**Rozsah a způsob plnění předmětu smlouvy**

1. Odstranění černých skládek bude provedeno v souladu s odborným posudkem zpracovaným Ing. Jozefem Uhrinem, listopad 2024 (dále jen Odborný posudek). Objednatel předá dodavateli Odborný posudek při podpisu této smlouvy.
2. Odstranění černých skládek bude provedeno v rozsahu:

 ****

Druh odpadu, odhadované množství a způsob odstranění odpadu je uveden v Odborném posudku.

1. Dílo bude provedeno na plochách, které jsou definovány geodetickým zaměřením černých skládek zpracovaným Ing. Alenou Vítovou, listopad 2024, které je nedílnou přílohou této smlouvy (Příloha č. 1).

**III.**

**Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly předmětu smlouvy, dodavatel je povinen poskytnout při provádění těchto kontrol plnou součinnost.
2. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dodavateli uhradit cenu díla uvedenou v čl. VI. této smlouvy.

**IV.**

**Práva a povinnosti dodavatele**

1. Dodavatel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat v okolí místa plnění pořádek a čistotu; dodavatel provede svým jménem a na své nebezpečí taková opatření, aby při výjezdu techniky z místa černé skládky nebyla narušena bezpečnost silničního provozu, a zároveň zabrání znečištění vozovky.
2. Dodavatel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou činností v souvislosti s prováděním díla vlastníkovi pozemku i třetím osobám po celou dobu provádění díla, tzn. do doby dokončení a převzetí díla objednatelem.
3. Dodavatel bude písemně či elektronicky (e-mailem) informovat objednatele o termínu zahájení realizace díla minimálně 10 dnů předem.
4. Dodavatel předá objednateli dílo – předmětný pozemek prostý všech odpadů a znečištění v den předání a převzetí díla. O termínu předání díla bude dodavatel objednatele informovat minimálně 10 dní předem. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, v němž se zejména uvede soupis předaných dokladů, způsob předání díla, případně soupis vad se lhůtami k jejich odstranění. Podpisem předávacího protokolu se má dílo za předané. Objednatel nepodepíše předávací protokol (dílo nepřevezme) v případě, že odstranění odpadu nebude dokončeno. Nejpozději při podpisu předávacího protokolu předá dodavatel objednateli rovněž nezbytné doklady prokazující nakládání s odklizeným odpadem v souladu se zákonem 541/2020 Sb. o odpadech a dalšími souvisejícími předpisy; bez těchto dokladů objednatel dílo nepřevezme.

**V.**

**Termín plnění**

1. Dodavatel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli v termínu do 30. 9. 2025.
2. Jakékoli prodlení v realizaci předmětu této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednatel si v případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

**VI.**

**Cena a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, která vychází z cenové nabídky, a to v následující výši:

cena za dílo 369 854,00 Kč bez DPH

DPH 21 % 77 669,34

cena za dílo celkem 447 523,34 Kč vč. DPH,

přičemž konkrétní (jednotková) cena za konkrétní službu je uvedena v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). K ceně bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

1. Fakturovány budou skutečně provedené práce, které jsou specifikovány touto smlouvou, a skutečné množství odpadu na základě předložených vážních lístků z certifikované váhy provozovatelů jednotlivých zařízení, do kterých budou odpady předány.
2. Právo objednatele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání dle čl. IV., odst. 4).
3. Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).
4. Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy, jméno kontaktní osoby objednatele a DIČ objednatele.
5. Přílohou faktury bude podrobný rozpis účtovaných položek na základě skutečného množství odpadu, které bude doloženo vážními lístky.

**VII.**

**Sankční ujednání, zánik smlouvy**

1. Dodavatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem předání dokončeného díla dle článku V. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky, která je na faktuře uvedená, a to za každý započatý den prodlení s úhradou faktury za poskytnuté služby.
3. Smluvní pokuta je splatná třicátým dnem ode dne odeslání výzvy oprávněnou smluvní stranou.
4. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. V. této smlouvy, nedodržení garantovaných postupů provádění dle platné legislativy. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že dodavatel je v konkurzním nebo vyrovnávacím řízení nebo v likvidaci.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně dodavatele (např. vážné porušení smlouvy) uhradí objednatel dodavateli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

**VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
3. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.
4. Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnou dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Odpovědnou osobou ve věcech technických je na straně objednatele Ing. Ludmila Rosenbaumová, tel.: 483 357 425, e-mail: rosenbaumova@mestojablonec.cz a na straně dodavatele Jaroslav Ducháček, tel.: 739 682 571, e-mail: jaroslav.duchacek@mariuspedersen.cz.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Geodetické zaměření a určení plochy černých skládek, Ing. Alena Vítová, listopad 2024

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

 V Jablonci nad Nisou dne: V Jablonci nad Nisou dne:

*…………………………….…*  ………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová za dodavatele

Vedoucí odboru městské ekologie

………………………………..

Mgr. Barbora Šnytrová

Vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky