##### 

##### SMLOUVA O DÍLO

**Objednatel: Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.**

se sídlem: Jiráskovo předměstí 1007, 377 01 Jindřichův Hradec III

IČ: 260 43 335

DIČ: CZ26043335

Zápis v obchodním rejstříku: dne 18. 2. 2002 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, Oddíl C, vložka 10836

zastoupen: Ing. Ivo Ježkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: \*\*\*\*\*\*\*\*

číslo účtu: \*\*\*\*\*\*\*\*

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Ivo Ježek

Telefon: +420 384 364 250

E-mail: [smjh@smjh.cz](mailto:smjh@smjh.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Jan Nevšímal**

se sídlem: Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí

IČ: 482 50 503

DIČ: CZ 7504131723

Zápis v obchodním rejstříku: \*\*\*\*

zastoupen: Jan Nevšímal

bankovní spojení: \*\*\*\*\*\*\*\*

číslo účtu: \*\*\*\*\*\*\*\*

Osoba oprávněná k jednání: Jan Nevšímal

Telefon/Fax: 602 442 129

E-mail: nevsimal@janev.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

**smlouvu o dílo:**

**I. Podklady pro uzavření smlouvy**

1. Zadávací dokumentace.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 18.3.2025 práce s názvem **„Vodorovné dopravní značení pro rok 2025“.**

**II. Předmět plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy provádět na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu za podmínek ujednaných v této smlouvě (termín plnění: duben – listopad 2025 – dle klimatických podmínek a potřeb zadavatele).

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provádění vodorovného dopravního značení místních komunikací v Jindřichově Hradci, a to na základě dílčích objednávek objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět vodorovné dopravní značení odborně, kvalitně a v rozsahu této smlouvy. Objednatel je povinen bezvadné dílčí zakázky převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dle dohodnutých cen.

Kvalitativní podmínky :

-kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky,

- nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavebních prací může být důvodem pro zrušení smlouvy s dodavatelem

- při realizaci díla mohou být použity pouze takové materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR a pro danou technologii

- konečné dílo musí splňovat platné ČSN a EN

**-** veškeré práce musí být v souladu s platnými zákony a předpisy BOZP, PO a ekologie

**III. Rozsah prací a smluvní pokuty, záruky**

1. Zhotovitel bude dílčí zakázky provádět na základě harmonogramu lokalit.

**Harmonogram lokalit:**

* **Lokalita – termín dokončení nejpozději do 30.6.2025**, seznam ulic: Přažská, Nádražní, Klášterská, Růžová, Miřiovského, Jarošovská, Claudiusova, Nábřeží L.Stehny, Rybniční, Nám. Míru, Vídeňská první část (po kruhovou křižovatku U Nemocnice), Václavská
* **Lokalita –termín dokončení nejpozději do 31.8.2025**, seznam ulic: Vídeňská druhá část (od kruhové křižovatky U Nemocnice do konce ulice), Jáchymova, Vajgar páteřní, U Nemocnice
* **Lokalita – termín dokončení nejpozději do 30.9.2025,** seznam ulic: Hvězdná, Jiráskovo předměstí, Pravdova, Třebického

2. Nedílnou součástí smlouvy jsou výměry vodorovného značení v jednotlivých ulicích (příloha č.1)

3. Aktuální dílčí plnění budou předávána objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i výkaz výměr, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílčí plnění přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dílčí plnění převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění

4. Zadavatel může změnit pořadí, nebo upřednostnit ulici a to na základě objednávky, kde bude uvedeno název ulice a termín provádění.

5. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín jednotlivých lokalit uvedených v čl. III., odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k provedení dílčí zakázky do 5 pracovních dní od objednání, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení.

7. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 12 měsíců.

**IV. Doba trvání smlouvy**

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, od 18. 4. 2025 do 30. 09. 2025.
2. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace vodorovného dopravního značení může být důvodem pro zrušení smlouvy se zhotovitelem ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

**V. Cena a platební podmínky**

1. Cena za vodorovné dopravní značení bude účtována dle nabídky ze dne 18.3.2025 (položkový rozpočet), přičemž zvýšení ceny objednatel nepřipouští.

**Celková cena bez DPH: 1.226.516,-Kč**

**Celková cena vč. DPH: 1.484.084,36 -Kč**

1.Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může objednat menší (nebo větší) množství stavebních prací (vodorovné dopravní značení) než je uvedeno v položkovém rozpočtu zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vodorovné dopravní značení pro rok 2025“ v závislosti na aktuálních potřebách zadavatele.

2. Cena za vodorovné dopravní značení bude účtována dle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výkonů vynásobené uvedenou jednotkovou cenou, přičemž zvýšení ceny objednatel nepřipouští. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, zejména pak jsou součástí ceny náklady zhotovitele na pohonné hmoty a doprava stroje do místa určení, materiál, pojištění, cla, rizik, veškeré náklady s osazením přechodného dopravního značení včetně potřebného povolení apod.

3. Cena je uvedena bez DPH. DPH bude účtována ve výši vyplývající z právních předpisů účinných v době provádění plnění.

4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Cena díla bude uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu jehož nedílnou součástí bude protokol o předání a převzetí dokončeného (i dílčího) díla vystavený zhotovitelem a potvrzený objednatelem a po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí dokončené zakázky. O předání díla bude sepsán písemný protokol. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 14 dní od jeho vystavení, přičemž daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat veškeré povinné náležitosti a údaje dle platných zákonů.

5.K faktuře zhotovitel vždy vyhotoví a přiloží Protokol o předání a převzetí díla (viz. čl. III., Odst. 3. smlouvy) jehož součástí bude Přehled o poskytnutém plnění (pracovní výkaz) kde budou uvedeny jednotlivé výkony skutečně provedených prací.

6. Připouští se fakturace po předání díla v jednotlivých lokalitách uvedených v čl. III., odst 1 smlouvy.

7. Cena plnění je uhrazena dnem jejího připsání na účet zhotovitele.

**VI. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o skutečnostech zjištěných při provádění plnění dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat při plnění této smlouvy všechny předpisy a vyhlášky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, s požární ochranou, s bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním vodorovného dopravního značení v rámci předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s porušením povinností, k jejichž plnění se touto smlouvou zavázal.

4. Zhotovitel souhlasí s podmínkou, že objednatel má právo pozastavit úhradu veškerých faktur splatných na základě této smlouvy v případě, že poskytuje vadné plnění (pozdní či nekvalitní), a to až do doby prokazatelného zjednání nápravy tohoto vadného plnění. Objednatel v tomto případě není v prodlení s úhradou a nevztahují se na něj žádná sankční opatření.

**VII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a to dodatky takto označenými a signovanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

1. Obě smluvní strany čestně prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele: Ing. Ivo Ježek

V Jindřichově Hradci, dne 10.4. 2025

Za zhotovitele: Jan Nevšímal

V ……………………………., dne …………………………….