DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 285-2015-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Karlem Zvěřinou,

vedoucím Pobočky České Budějovice

Ing. Vladimírem Bláhou

referentem Pobočky České Budějovice

Kontaktní údaje:

Adresa:						Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Tel.: 						+420 727 966 731

E-mail:						vladimir.blaha@spu.gov.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení AGROPOZ CB s.r.o.; AGROPOZ, v.o.s.; GEOPOZEM CB s.r.o.; GEOPOZEM, v.o.s.

Účastník sdružení (reprezentant): 		  AGROPOZ CB s.r.o.

sídlo: 						  Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený: 					  Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: 						  xxxxx

E-mail: 					  xxxxx

ID DS:						  ccgn9ex

Bankovní spojení:				  Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:					  6078268389/0800

IČ: 						  28148916

DIČ: 						  CZ28148916

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Účastník sdružení: 				AGROPOZ, v.o.s.

sídlo: 						Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený: 					Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem

Tel.: 						xxxxx

E-mail: 					xxxxx

IČ: 						62497090

DIČ: 						CZ62497090

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Účastník sdružení: 				GEOPOZEM CB s.r.o.

sídlo: 						Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený: 					Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Tel.: 						xxxxx

E-mail: 					xxxxx

IČ: 						02255073

DIČ: 						CZ02255073

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Účastník sdružení: 				GEOPOZEM, v.o.s. v likvidaci

sídlo: 						Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený: 					Ing. Petrem Drsem, jednatelem

Tel.: 						xxxxx

E-mail: 					xxxxx

IČ: 						25199161

DIČ: 						CZ25199161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493.

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04.05.2015 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě podaných žádostí vlastníků pozemků o vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM bylo mezi Smluvními stranami dohodnuto, že bude navýšen počet MJ u části díla 3.4., a to následovně:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ:	10

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč

- nový rozsah MJ:	121

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 121 000 Kč

- navýšení o 111 MJ a navýšení ceny bez DPH o 111 000 Kč

Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 111 000 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že po zaplacení části díla 3.4. vůči sobě nebudou mít žádné nevypořádané finanční závazky.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 558 026,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 308 120,00 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 78 936,00 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 121 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 066 082,00 Kč |
| DPH 21 % | 223 877,22 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 289 959,22 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů - výkaz činností - Dodatek č. 5

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice

Datum: 22.04.2025	Datum: 17.04.2025

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Martina Hiršová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů - výkaz činností - Dodatek č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 600 | 10 200 | 05.08.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 950 | 19 500 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých travních porostech | ha | 293 | 547 | 160 271 | 31.01.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 293 | 205 | 60 065 | 05.09.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 172 | 1 350 | 232 200 | 05.06.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | ---------- | 0 | 05.07.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 286 | 265 | 75 790 | 05.05.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 558 026 | 05.05.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 286 | 405 | 115 830 | 05.07.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 4 | 3 000 | 12 000 | 05.07.2017 |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | ---------- | 0 | 05.07.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 293 | 50 | 14 650 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 69 | 490 | 33 810 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 7 600 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 286 | 405 | 115 830 | 27.09.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 8 000 | 16 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 308 120 | 27.09.2018 |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 286 | 276 | 78 936 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 78 936 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 121 | 1 000 | 121 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 121 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 558 026,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 308 120,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 78 936,00 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 121 000,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 066 082,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 223 877,22 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 289 959,22 Kč |