Objednávka č. 2024301104-1 :; Dodavatel:. Referent Heřmánková Ivana odd. 982; :; OKsystem a.s. Na Pankráci 1690/125 140 21 Praha 4. Telefon; :; 778 530 679; IČO: 273 73 665. Bankovní spojení; :; ČNB Praha 1. Číslo bank.účtu; :; 2229001/0710. IČ; :; 00551023. V Praze dne; :; 09.04.2025. Číslo PRV; :; Není relevantní jedná se pouze o posun termínu.

Na základě čl. 8.7 „Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace“ uzavřené dne 20.12.2023 („Servisní smlouva“) touto Objednávkou (dílčí smlouvou) odsouhlasujeme Změnový požadavek k Nabídce DS_2024_18_N ze dne 31. 3. 2025, jehož obsahem je prodloužení účinnosti Dílčí smlouvy č. 18 (Objednávka č. 18 byla dne 8. 11. 2024 uvedena pod č. SML/2024/00614 v Registru smluv). Rozsah ani charakter prací se nemění. Tato Objednávka tedy zohledňuje pouze změny, které Poskytovatel shrnul do Změnového požadavku k Nabídce DS_2024_18_N, konkrétně se jedná o prodloužení účinnosti Dílčí smlouvy č. 18 do 31. 12. 2025. K datu podpisu tohoto Změnového požadavku bylo v rámci Dílčí smlouvy vykázáno 222 ČLD. Vzhledem k tomu, že DS č.18 byla uzavřena v rozsahu 520 ČLD, zbývá dočerpat 298 ČLD. Do doby akceptace Změnového požadavku budou činnosti v rámci DS č. 18 z důvodu právní jistoty nad rozsahem zbývajících ČLD pozastaveny. Veškeré další podmínky stanovené v Objednávce (Dílčí smlouvě) č. 2024301104 ze dne 8. 11. 2024 uveřejněné v Registru smluv včetně maximální možné ceny zůstávají beze změny. Tato Objednávka na prodloužení účinnosti Dílčí smlouvy č. 18 je podřazena Objednávce č. 2024301104 ze dne 8. 11. 2024 uveřejněné v Registru smluv.

Povoleno Razítko úřadu Objednávající Dodávající