Dodatek č. 3

ke smlouvě č. 1190400264

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	40002-9025001/0710

(dále jen „Fond") a

# Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1211

se sídlem:	Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník

IČO:	65138066

zastoupená:	Ing. Václavem U r b a n e m, předsedou představenstva (dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně smlouvy č. 1190400264 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 9. 12. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 4. 2023 a dodatku č. 2 ze dne

31. 8. 2023 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 písm. q) se termín předložení podkladů k ZVA prodlužuje do konce 12/2024.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	……………………………………

zástupce příjemce podpory	zástupce Fondu