### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů

Ev.č.:	FV20241

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Koncepční návrhy, výpočty a konstrukce | VÚTS, TUL |  |
| 1.1 | Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | 07/2017 |
| 1.2 | Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | Přechází do r. 2018 |
| 2 | Zhotovení a oživení prototypu | VÚTS |  |
| 2.1 | Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | 12/0217 |
| 3 | Testování, verifikace, optimalizace prototypu a úprava dokumentace | VÚTS, TUL |  |
| 3.1 | Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Koncepční návrhy, výpočty a konstrukce | VÚTS, TUL |  |
| 1.2 | Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | 02/2018 |
| 1.3 | Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | 10/2018 |
| 2 | Zhotovení a oživení prototypu | VÚTS |  |
| 2.2 | Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | 07/2018 |
| 2.3 | Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | Přechází do r. 2019 |
| 3 | Testování, verifikace, optimalizace prototypu a úprava dokumentace | VÚTS, TUL |  |
| 3.1 | Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | 05/2018 |
| 3.2 | Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 2 | Zhotovení a oživení prototypu | VÚTS |  |
| 2.3 | Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | 03/019 |
| 3 | Testování, verifikace, optimalizace prototypu a úprava dokumentace | VÚTS, TUL |  |
| 3.3 | Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů |  | 07/2019 |