### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru

Ev.č.:	FV20457

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| I | Návrh složení optických povrchů Návrh vhodné skladby optické vrstvy a kompozitního materiálu pro maximálně a minimálně odrazivé povrchy a zároveň získání používaných referenčních materiálů s požadovanými optickými vlastnostmi | 5M Sobriety TTS VZLÚ | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| II | Vývoj vhodných technologií a příprava experimentálních vzorků | 5M Sobriety TTS VZLÚ | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| III | Provedení a vyhodnocení experimentů a výběr kritických konstrukčních prvků pro ověření technologie | 5M Sobriety TTS VZLÚ | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| IV | Příprava a testy prototypů vybraných konstrukčních prvků | 5M Sobriety TTS VZLÚ | 12/2020 |