Číslo smlouvy objednatele: SML/0102/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: „Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice – úprava DSP“ dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel			           :	   Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,

příspěvková organizace

Sídlo	:	Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Statutární orgán	:	XXX

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	XXX

XXX

b) ve věcech technických	:	XXX

IČ	:	00089982

DIČ	:	CZ00089982

Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu	:	4137661/0100

Tel. / Fax	:	573 032 301

E-mail	:	sekretariat@muzeum-zlin.cz

ID datové schránky	: 	bhrk6bs

  - Zhotovitel	:	TECHNICO Opava s.r.o.

Sídlo	:	Hradecká 1576/51, Opava

Statutární orgán	:	XXX

Zapsán v obchodním rejstříku	:	vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21841

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	XXX

b) ve věcech technických	:	XXX

IČ	:	25849204

DIČ	:	CZ25849204

Bankovní ústav	:	Československá obchodní banka

Číslo účtu	:	266858637/0300

Tel. / Fax	:	553 760 970

E-mail	:	XXX

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany spolu dne 08. 10. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo SML/0102/2024 (dále jako „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje za podmínek dohodnutých a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli dokumentaci stavby na akci „Depozitáře Otrokovice – dostavba depozitáře, karantény a expozice – úprava DSP“.

  - Na základě výzvy ze dne 10. 3. 2025 od Městského úřadu Otrokovice bude nutné doplnit doložení souhlasu vlastníka pozemku p.č. 136/1 v k.ú. Otrokovice (město Otrokovice) s dočasným záborem pro dočasné podzemní kotvy. Z těchto důvodů bude nutné upravit projektovou dokumentaci a doložit upravené podklady do data 31. 5. 2025. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu zajištění pravomocného stavebního povolení.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - V důsledku změny termínu v rámci inženýrské činnosti se článek 3.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.4 Zhotovitel podá příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání rozhodnutí společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v termínu do 15. 01. 2025.

Zhotovitel zajistí získání pravomocné stavebního povolení a předání objednateli do 30. 09. 2025, není-li dále uvedeno jinak

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

  - Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - V případě, že tento dodatek č. 1 bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží dvě vyhotovení a Příkazník jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek č. 1 bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne ………… 	V Opavě dne ……….

____________________________			__________________________

Mgr. Pavel Hrubec, MBA 	Ing. Martin Uličný

ředitel	jednatel společnosti