Dodatek č. 1 ke SMLOUVě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ICT PROVOZU

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478, DIČ: CZ00020478

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: xxxx

zastoupená: Ing.. Zdeňkem Adamcem, náměstkem pro řízení sekce ekonomiky a informačních technologií

(dále jen „Objednatel“)

(číslo Dodatku Objednatele: 470-2017-13330/1)

a

O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022

IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 2322

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha, číslo účtu: xxxx

zastoupená: Ing. Tomášem Budníkem, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Kouřilem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ICT provozu

(dále jen „Dodatek“).

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2017 Smlouvu o poskytování služeb ICT provozu (dále jen „Smlouva“).

  - Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy uvedených v tomto Dodatku.

  - Účelem tohoto Dodatku je vzhledem ke zkrácení doby Inicializace Paušálních služeb, jež umožňují odst. 4.1 a 4.7 Smlouvy, jednotný výklad Smlouvy. Za tímto účelem se obě smluvní strany dohodly na upraveném znění v bodech 4.1, 4.2, 5.6.21, 15.3, 16.2, 17.1.

  - Tento Dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

  - Pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se v souladu s odst. 4.1 Smlouvy dohodly, že Poskytovatel dokončí Inicializaci nejpozději do 31. 7. 2017.

  - Smluvní strany se dohodly, že první věta v odst. 4.2 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:

  - „Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování všech Paušálních služeb, kromě KL-NET 002, ode dne následujícího po dokončení Inicializace dle odst. 5.1 Smlouvy a poskytovat je následně v plném rozsahu po celou zbývající dobu účinnosti Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Paušální služby nejsou po dobu jejich Inicializace poskytovány a za toto období nárok na úhradu měsíční ceny Paušálních služeb nevzniká.“Smluvní strany se dohodly, že odst. 5.6.21 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

- „v rámci Inicializace průběžně informovat Objednatele o aktuálním stavu a vykonávaných činnostech;“

  - Smluvní strany se dohodly, že první věta v odst. 15.3 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:

- „V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s dokončením Inicializace kterékoli Služby dle jednotlivého Paušálního KL v termínu  do 31. 7. 2017, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením Inicializace jednotlivé Služby dle příslušného KL.“

  - Smluvní strany se dohodly, že v odst. 16.2 Smlouvy se číslo „50“ nahrazuje číslem „49“ a druhá věta odst 17.1 Smlouvy zní:  - „Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která skončí posledním kalendářním dnem 48. měsíce poskytování Paušálních služeb.“

  - Poskytovatel prohlašuje a výslovně Objednatele ujišťuje, že provede úplnou a řádnou Inicializaci Paušálních služeb bez ohledu na zkrácení doby trvání Inicializace Paušálních služeb.

  - Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že na základě tohoto Dodatku nedochází ke změně rozsahu plnění dle této Smlouvy, ale pouze k úpravám termínů s ohledem na dřívější ukončení Inicializace.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

  - Poskytovatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz Dodatku a dalších dokumentů od tohoto Dodatku odvozených, stejně jako obraz Smlouvy, od níž je Dodatek odvozen, a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Poskytovatele k jejich odeslání.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Objednatel V _____________ dne _____________ | Poskytovatel V _____________ dne__________________ |
| --- | --- |
| ________________________________ Česká republika – Ministerstvo zemědělství Ing. Zdeněk Adamec, náměstek pro řízení sekce ekonomiky a informačních technologií | ________________________________ O2 Czech Republic a.s. Ing. Tomáš Budník předseda představenstva ________________________________ O2 Czech Republic a.s. Ing. Tomáš Kouřil místopředseda představenstva |