# SMLOUVA O DÍLO

(dále „Smlouva“)

Smluvní strany:

OBJEDNATEL (společnost): 			Střední průmyslová škola na Proseku

Novoborská 610/2, 19000 Praha 9

Zastoupená: 					Ing. Lukášem Procházkou – ředitelem

školy

IČO:						14891239

DIČ: 						CZ14891239

příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením ZHMP č. 32/46 z 24.11.2005 zapsaná v rejstříku škol RED-IZO 600170039

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

(dále jen „Objednatel“)

A

ZHOTOVITEL (společnost): 			IRKOL s.r.o.

U Václava 904/21, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Zastoupená: 					Mykhaylem Romanem, jednatelem

IČO:						09089021

DIČ: 						CZ09089021

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330187

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto Smlouvu o dílo:

- PŘEDMĚT SMLOUVY, JAKOST DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele následující dílo: Přestavba pavilonů – přestavba sklepních prostor - etapa III. a to dle požadavků Objednatele vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávané dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a projektové dokumentace k dílu. Takto definované dílo je v této Smlouvě dále označováno jako „Dílo“.

  - Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést Dílo řádně, v obvyklé kvalitě a v rozsahu podle této Smlouvy. Dílo musí být zhotoveno v souladu s platnými právními předpisy.

  - Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu podle článku 4 této Smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje, že poskytne záruční i pozáruční servis na případné opravy a vady.

- PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ, TERMÍN PLNĚNÍ

  - Objednatel provede Dílo v termínu do 50 pracovních dní od podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště objednatelem. Zhotovitel po dokončení prací ve sjednaném termínu předá Objednateli místo provádění Díla.

  - Místem plnění je Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9. Zhotovitel zahájí provádění Díla bez zbytečného odkladu po předání místa provádění Díla.

- PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA

  - Zhotovitel samostatně zajistí práce i dodávky materiálů potřebné pro realizaci Díla, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

  - Po dokončení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele k jeho převzetí.

  - Smluvní strany sepíší o předání a převzetí Díla podle této Smlouvy předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. V předávacím protokolu budou uvedeny případně zjištěné vady Díla, jakož i lhůta k jejich odstranění.

- CENA DÍLA

  - Cena Díla je dána na základě položkového rozpočtu Zhotovitele a činí 535 056,63 Kč (slovy: Pět set třicet pět tisíc padesát šest korun šedesát tři haléře) bez DPH.

  - Zhotovitel si je vědom, že zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zo DPH“), DPH za provedené dílo činí 21 % ve výši 112 362,- Kč. Cena včetně DPH tedy činí 647 418,50 Kč.

  - Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

  - Zjistí-li Zhotovitel po uzavření Smlouvy, že je třeba provést další činnosti nezahrnuté do rozpočtu, nebo vyžádá-li si takové činnosti dodatečně Objednatel, navrhne Zhotovitel Objednateli úpravu ceny odpovídající takovým dodatečným činnostem. O dohodnuté úpravě ceny podepíší smluvní strany dodatek k této Smlouvě, případně změnový list.

  - Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného Objednatelem. Zhotovitel vystaví fakturu na základě odsouhlaseného soupisu a předá ji Objednateli. Splatnost faktur Zhotovitele bude čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Faktura za provedené dílo bude vystavena bez DPH.

  - Veškeré platby Zhotoviteli budou provedeny bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této Smlouvy.

  - Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že stane-li se tzv. „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo nastane- li jiná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku Objednatele za Zhotovitelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je Objednatel oprávněn učinit veškerá vhodná opatření k zajištění budoucího nároku z důvodu splnění ručitelského závazku, a to zejména využít ust. § 109a zákona o DPH a v příslušné výši úhrady správci daně ponížit úhradu dodavateli. O částku DPH, kterou Objednatel uhradil správci daně, se snižuje celkový závazek Objednatele Zhotoviteli.

- ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

  - Zhotovitel nese odpovědnost za provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání Objednateli.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - Při nedodržení konečného termínu plnění z viny zhotovitele (dle čl. 2 této smlouvy) je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Tato pokuta se neuplatní, pokud zhotovitel nebude moci provádět práce vlivem nepříznivého počasí a tato skutečnost bude zaznamenána a potvrzena objednatelem ve stavebním deníku (nepřízeň počasí se rozumí prodloužené zimní období v jarních měsících nebo dlouhotrvající deště znemožňující výše uvedené práce)

  - Při nedodržení zaplacení faktury v termínu splatnosti je objednatel povinen zaplatit       zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, za každý den prodlení.

- ZÁRUKA

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu a funkčnost jím provedeného Díla podle této Smlouvy, a to v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje záruční a pozáruční servis na případné opravy a vady.

  - V případě výskytu vad v průběhu záruční doby je Objednatel povinen vady oznámit Zhotoviteli, jakmile je objeví. Zhotovitel odstraní řádně reklamované vady v době přiměřené povaze těchto vad.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tuto Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Pro účely dodatků se za písemnou formu nepovažuje elektronická pošta (e-mail).

  - Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími právní předpisy České republiky.

  - Strany sjednávají, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

  - V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, ostatní ustanovení zůstanou nadále platná a vynutitelná. Smluvní strany se tímto zavazují, že takovéto neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradí ustanovením platným a vynutitelným, které se bude co nejvíce blížit účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů po zjištění takovéto neplatnosti či nevynutitelnosti.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

    - Příloha 1 – Položkový rozpočet

| V Praze dne 16. 04. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  | Objednatel: |
| IRKOL s.r.o. |  | Střední průmyslová škola na Proseku |
| ___________________________________________ Mykhaylo Roman |  | _______________________________________ Ing. Lukáš Procházka, ředitel školy |

| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SPŠ NA PROSEKU - PŘESTAVBA PAVILONŮ H, G, Y, X |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ETAPA IIIa - chodba, sklad primirest |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Novoborská 610/2, Praha 9 |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  | SPŠ NA PROSEKU, PRAHA 9 |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | Irkol s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 535 056,63 |  |
|  | HSV.1 - Práce a dodávky HSV - BOURÁNÍ |  |  |  |  |  | 74 544,93 |  |
|  | 9.1 - Ostatní konstrukce a práce - bourání |  |  |  |  |  | 11 512,92 |  |
|  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 63 032,01 |  |
|  | HSV.2 - Práce a dodávky HSV - STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  | 243 907,35 |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 164 503,60 |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  | 10 424,00 |  |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 68 979,75 |  |
|  | PSV.2 - Práce a dodávky PSV - STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  | 188 351,15 |  |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 13 391,57 |  |
|  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  | 21 603,30 |  |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | 75 555,00 |  |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 20 270,00 |  |
|  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 31 241,35 |  |
|  | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  | 10 972,43 |  |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  | 5 317,50 |  |
|  | PSV.3 - Práce a dodávky PSV - PROFESE |  |  |  |  |  | 28 253,20 |  |
|  | 741.2 - Elektroinstalace - Kabely, vodiče |  |  |  |  |  | 3 646,20 |  |
|  | 741.3 - Elektroinstalace - Krabice a instalační materiál |  |  |  |  |  | 3 067,00 |  |
|  | 741.4 - Elektroinstalace - Vypínače, zásuvky |  |  |  |  |  | 3 460,00 |  |
|  | 741.5 - Elektroinstalace - Svítidla |  |  |  |  |  | 2 080,00 |  |
|  | 741.9 - Elektroinstalace - Ostatní |  |  |  |  |  | 16 000,00 |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | SPŠ NA PROSEKU - PŘESTAVBA PAVILONŮ H, G, Y, X |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04 - ETAPA III |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Novoborská 610/2, Praha 9 |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  | SPŠ NA PROSEKU, PRAHA 9 |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | Irkol s.r.o. |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 74 544,93 |  |
|  | D | HSV.1 | Práce a dodávky HSV - BOURÁNÍ |  |  |  | 74 544,93 |  |
|  | D | 9.1 | Ostatní konstrukce a práce - bourání |  |  |  | 11 512,92 |  |
| 1 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm | m2 | 56,310 | 132,00 | 7 432,92 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "1PP-interier" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 56,31 |  | 56,310 |  |  |  |
| 14 | K | 9711003 | B03 - vybourání vstupního poklopu do šachty, 900x600 mm | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| 15 | K | 9711005 | B05 - vybourání dveří 600x1970 mm včetně zárubně a prahu | kus | 1,000 | 720,00 | 720,00 |  |
| 16 | K | 9711008 | B08 - vybourání dveří 800x1970 mm včetně zárubně a prahu | kus | 3,000 | 720,00 | 2 160,00 |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 63 032,01 |  |
| 25 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 17,597 | 998,00 | 17 561,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| 26 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 17,597 | 301,00 | 5 296,66 | CS ÚRS 2024 01 |
| 27 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 17,597 | 13,00 | 228,76 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | P |  | Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 17,597 | 2 270,00 | 39 944,91 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | D | HSV.2 | Práce a dodávky HSV - STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  | 243 907,35 |  |
| 52 | K | 317168012 | Překlad š 100 mm dl 1250 mm | kus | 4,000 | 422,00 | 1 688,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 53 | K | 317168014 | Překlad š 100 mm dl 2000 mm | kus | 1,000 | 545,00 | 545,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 55 | K | 342244211 | Příčka z cihel broušených\YTONG na tenkovrstvou maltu tloušťky 100 mm | m2 | 70,000 | 943,00 | 66 010,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "1PP" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 69,8795 |  | 70,000 |  |  |  |
| 61 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně/Perlinka+lepidlo+štuk | m2 | 144,870 | 389,00 | 56 354,43 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "1PP" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "001+002+003" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 144,87 |  | 144,870 |  |  |  |
| 62 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 14,850 | 285,00 | 4 232,25 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "1PP" - původní stěny 002, 003, 001 u hlavních uzávěrů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,85 |  | 14,850 |  |  |  |
| 63 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 5,000 | 242,00 | 1 210,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 67 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, vč. výstuže (kari síť/drátkobeton) | m3 | 2,072 | 5 610,00 | 11 623,92 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV | 211,5 | 2,072 |  | 2,072 |  |  |  |
| 72 | K | 63245102 | Vyrovnávací stěrka 1 mm | m2 | 28,000 | 280,00 | 7 840,00 |  |
|  | VV |  | 28 |  | 28,000 |  |  |  |
| 73 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 8,000 | 750,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 74 | M | 5533103 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění - 700/1970, vč nátěru - barva dle stávajících, 001-->010, 005-->005 sprcha | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 |  |
| 75 | M | 5533101 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění - 800/1970, vč nátěru - barva dle stávajících, 001-->003 | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 10 424,00 |  |
| 81 | K | 921001 | N01 - kotvení příček do stáv konstrukcí - D+M | m | 13,200 | 220,00 | 2 904,00 |  |
|  | VV |  | "1PP"+3,3*4 |  | 13,200 |  |  |  |
| 82 | K | 921008 | N08 - úprava dveří výtahu ve spoluprácí se spravcem výtahu (výměnu dveří a zařízení zajistí servisní firma), tato položka se týká začištění dveří | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 85 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 28,000 | 69,00 | 1 932,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 86 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 28,000 | 146,00 | 4 088,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 68 979,75 |  |
| 87 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 35,194 | 1 960,00 | 68 979,75 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | D | PSV.2 | Práce a dodávky PSV - STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  | 188 351,15 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 13 391,57 |  |
| 88 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 32,000 | 14,00 | 448,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč vytažení na stěny 100 mm - výměra = půdorysná plocha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 32 |  | 32,000 |  |  |  |
| 89 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,010 | ####### | 644,16 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 32*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,010 |  |  |  |
| 90 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 32,000 | 140,00 | 4 480,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč vytažení na stěny 100 mm - výměra = půdorysná plocha |  |  |  |  |  |
| 91 | M | 62853005 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou tl 4,0mm | m2 | 37,296 | 204,00 | 7 608,38 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 32*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37,296 |  |  |  |
| 94 | K | 998711311 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m | % | 131,805 | 5,00 | 659,03 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 21 603,30 |  |
| 95 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 28,000 | 120,00 | 3 360,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "XPS 150mm"+28m2 |  | 28,000 |  |  |  |
| 98 | M | 28376426 | deska XPS tl 150mm | m2 | 29,400 | 604,00 | 17 757,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29,400 |  |  |  |
| 99 | K | 998713311 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m | % | 211,176 | 2,30 | 485,70 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 75 555,00 |  |
| 108 | K | 76623001 | O01 - zpětná montáž stávajícího okna z severní fasády, 1100x500 mm | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 111 | K | 76623005 | místnost 001-->008 - plastové dveře jednokřídlové - 800/2000 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy, koule-klika, FAB, příprava ne elektrický zámek, mléčné sklo, CONNEX | kus | 1,000 | ####### | 25 000,00 |  |
| 112 | K | 76623007 | místnost 001-->004 - plastové dveře dvoukřídlé - cca 1600/3000 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy, koule-klika, FAB, příprava ne elektrický zámek, čiré sklo, CONNEX | kus | 1,000 | ####### | 37 500,00 |  |
| 117 | K | 7664303 | dveře dřevěné plné jednokřídlé levé - 700x1970 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy; místnost 001-->010 (Dveře PERTURA Single 1 plné, oblá hrana, kování monet, klika-klika) | kus | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
| 118 | K | 7664304 | dveře dřevěné plné jednokřídlé levé - 800x1970 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy, místnost 001-->003, (Dveře PERTURA Single 1 plné, oblá hrana, kování monet, FAB zámek, klika-klika) | kus | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
| 124 | K | 998766311 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m | % | 750,000 | 0,74 | 555,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 20 270,00 |  |
| 125 | K | 7671001 | Z01 - vstupní poklop do šachty, 900x600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy | kus | 1,000 | ####### | 20 000,00 |  |
| 128 | K | 998767311 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m | % | 200,000 | 1,35 | 270,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 31 241,35 |  |
| 129 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm | m | 16,500 | 164,00 | 2 706,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "1PP" 001 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16,5 |  | 16,500 |  |  |  |
| 130 | M | 597611 | dlažba keramická (dlažba RAKO Taurus Granit slinutá šedá 30x30) | m2 | 1,815 | 366,00 | 664,29 |  |
|  | VV |  | 1,815 |  | 1,815 |  |  |  |
| 133 | K | 77157442 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem | m2 | 17,780 | 1 050,00 | 18 669,00 |  |
|  | VV |  | "1PP" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17,78 |  | 17,780 |  |  |  |
| 134 | M | 597611 | dlažba keramická (dlažba RAKO Taurus Granit slinutá šedá 30x30) | m2 | 19,558 | 366,00 | 7 158,23 |  |
|  | VV |  | 17,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19,558 |  |  |  |
| 137 | K | 998771311 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m | % | 291,975 | 7,00 | 2 043,83 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 10 972,43 |  |
| 138 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem - 003, 002 šatna | m2 | 12,820 | 192,00 | 2 461,44 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 12,82 |  | 12,820 |  |  |  |
| 139 | M | 284111 | Podlahovina PVC (Fatra Novoflor Extra GRIT/COMET/TAURI/MARS - konkrétní dekor bude vybrán až na základě vzorků, během stavby) | m2 | 14,102 | 450,00 | 6 345,90 |  |
|  | VV |  | 12,82 |  | 14,102 |  |  |  |
| 140 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 17,600 | 86,00 | 1 513,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | "1PP" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17,6 |  | 17,600 |  |  |  |
| 141 | M | 28411003 | lišta soklová PVC | m | 19,360 | 31,00 | 600,16 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 19,36 |  | 19,360 |  |  |  |
| 142 | K | 998776311 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m | % | 109,211 | 0,47 | 51,33 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 5 317,50 |  |
| 149 | K | 7841001 | Malba stěn a stropů bílá 2nás otěruvzdorná, vč penetrace (PRIMALEX PLUS) | m2 | 70,900 | 75,00 | 5 317,50 |  |
|  | VV |  | "1PP" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "strop"+12,82 |  | 12,820 |  |  |  |
|  | VV |  | "003+002 šatna" |  | 58,080 |  |  |  |
| 184 | K | 739101 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Drobný nespecifikovaný a montážní materiál, přírubové a závitové spoje, varné komponenty potrubí (kolena, redukce a pod.), štítky, drobná odvzdušnění apod. budou specifikovány, resp. specifikace upraveny podle skutečných spotřeb dodavatelskou organizací. |  |  |  |  |  |
| 189 | K | 739201 | Stavební přípomoce | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Jedná se o vysekání drážek, průrazy, začištění a jiné drobné stavební činnosti, nejsou-li tyto již obsaženy v rozpočtu stavebních prací. |  |  |  |  |  |
| 190 | K | 739202 | Přesun hmot | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | PSV.3 | Práce a dodávky PSV - PROFESE |  |  |  | 28 253,20 |  |
|  | D | 741.2 | Elektroinstalace - Kabely, vodiče |  |  |  | 3 646,20 |  |
| 208 | K | 7412001 | Montáž kabelů CYKY | m | 48,000 | 54,00 | 2 592,00 |  |
| 209 | M | 201301 | CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 6,000 | 16,70 | 100,20 |  |
| 210 | M | 201302 | CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 30,000 | 26,60 | 798,00 |  |
| 211 | M | 201305 | CYKY-O 2x1.5 mm2 | m | 12,000 | 13,00 | 156,00 |  |
|  | D | 741.3 | Elektroinstalace - Krabice a instalační materiál |  |  |  | 3 067,00 |  |
| 216 | K | 7413001 | Montáž krabic | kus | 9,000 | 110,00 | 990,00 |  |
| 217 | M | 201401 | 1055-04 Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná montáž | ks | 7,000 | 11,00 | 77,00 |  |
| 232 | K | 7413002 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  | D | 741.4 | Elektroinstalace - Vypínače, zásuvky |  |  |  | 3 460,00 |  |
| 233 | K | 7414001 | Montáž vypínačů | ks | 11,000 | 130,00 | 1 430,00 |  |
| 234 | M | 201501 | 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); tlačítko, 1So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 3,000 | 125,00 | 375,00 |  |
| 237 | M | 201502 | 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 3,000 | 55,00 | 165,00 |  |
| 238 | K | 7414002 | Montáž zásuvek | ks | 4,000 | 110,00 | 440,00 |  |
| 239 | M | 201504 | 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 4,000 | 154,00 | 616,00 |  |
| 241 | K | 7414003 | Montáž rámečků | ks | 7,000 | 30,00 | 210,00 |  |
| 242 | M | 201505 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 7,000 | 32,00 | 224,00 |  |
|  | D | 741.5 | Elektroinstalace - Svítidla |  |  |  | 2 080,00 |  |
| 243 | K | 7415001 | Montáž svítidel - přesunutí stávajících 4 ks svítidel | kus | 4,000 | 520,00 | 2 080,00 |  |
|  | D | 741.9 | Elektroinstalace - Ostatní |  |  |  | 16 000,00 |  |
| 247 | K | 7419008 | Přesun hmot | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 248 | K | 7419009 | Stavební přípomoce | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Jedná se o vysekání drážek, průrazy, začištění a jiné drobné stavební činnosti, nejsou-li tyto již obsaženy v rozpočtu stavebních prací. |  |  |  |  |  |
| 249 | K | 7419101 | Demontáže stávající elektroinstalace | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |