NPU1002528498

NPU-420/34765/2025

WAM 2010H1230006-3

# Dodatek č. 3

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ – ÚPS v Ústí nad Labem

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu xxx

správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): Pavel Gažák – ONKM

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem

Adresa: Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem

Datová schránka: 2cy8h6t

(dále jen „objednatel“)

a

CTB, a.s.

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

IČ: 24694410, DIČ: CZ 24694410,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16276,

zastoupena: Ing. Tomášem Chmelařem, členem správní rady

Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: xxx

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Chmelař

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět a účel dodatku

  - Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) čj. NPU-420/48875/2023, WAM 2010H1230006 ze dne 7. 7. 2023 ve znění pozdějších dodatků pro akci SMVS 134V131000137, s názvem: „NPÚ, Klášter Sázava – oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu“.

  - Předmětem tohoto dodatku je oprava zjevné administrativní chyby v psaní ohledně termínu pro převzetí a vyklizení staveniště v odst. 3.1.4 smlouvy, který neodpovídá termínu pro zahájení protokolárního předání a převzetí díla v odst. 3.1.3 smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly na opravě odst. 3.1.4. smlouvy tak, že nově zní:

- 3.1.4. termín pro odstranění vad a nedodělků vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů od zahájení protokolárního předání a převzetí díla – viz odst. 5.3. této smlouvy (nejdéle však do 30. 6. 2025 – termín pro dosažení účelu akce dle rozhodnutí o přidělení dotace).

  - Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

| V Ústí n. L. dne [viz datum el. podpisu] objednatel ____________________________________ Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem PhDr. Petr Hrubý ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem | V Praze dne [viz datum el. podpisu] zhotovitel _______________________________ CTB, a.s. Ing. Tomáš Chmelař člen správní rady oprávněná osoba |
| --- | --- |