|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Městský úřad Kroměříž** | | | | | | | | tel. +420 573 321 111 | | |
|  | | | | | | | | | Velké náměstí 115 | | | | | | | | fax +420 573 331 481 | | |
|  | | | | | | | | | 767 01 Kroměříž | | | | | | | | www.mesto-kromeriz.cz | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | **Ing. Eduard Šober** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | Pilařova 8/2 | | | | | | | | |
| **Odbor investic** | | | | | | | | | | | 76701 | | | | Kroměříž | | | | |
|  | | | | | | | | | | | IČ: | | | | 12303518 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | DIČ: | | | | CZxxx | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Váš dopis značky | | / | | | ze dne | | vyřizuje | | | | | / | | linka | | | V Kroměříži | | |
|  | | | / | | | 0.0.0000 | | xxx | | | | | / |  | | | 16.4.2025 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJEDNÁVKA č.** | | | | **OBJ/2025/0620/INV** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Velké nám. 115/1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 76701 Kroměříž | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | IČ: | | | | | 00287351 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | DIČ: | | | | | CZ00287351 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na základě cenové nabídky ze dne 15. 04. 2025 u vás objednáváme služby spočívající ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavby na akci „Rekonstrukce plynové kotelny - DZU Kroměříž Lutopecká 1422“.  Rozsah činností: dle Přílohy č. 3 - TDS\_KOOBOZP  Termín realizace : předpoklad od akceptace objednávky do konce 07/2025. Odborné činnosti podle této objednávky budou zahájeny po předání PD (dokladové části a stavebního povolení) a Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.  Odborné činnosti dohodnuté v této objednávce budou prováděny průběžně v návaznosti na provádění stavby, jejíž samotná výstavba je naplánována na 06-07/2025. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): na písemnou výzvu objednatele (předpokládaný termín doručení 05/2025, po akceptaci objednávky) K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli stavby k předání a převzetí staveniště (za písemnou výzvu se považuje výzva zaslaná e-mailem).  Cena: 84.216,- Kč vč. DPH ( 69.600,- Kč bez DPH)  Fakturace proběhne jednorázově po protokolárním převzetí stavby. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení příkazci.  Poskytnuté podklady: - projektová dokumentace ve stupni DSP + DPS vypracovaná xxx – PROJEKCE – TZB, Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž, IČO: 123 03 815, datace II/2024. - ROZHODNUTÍ stavební povolení č.j. 02/334/037117/836/4/2024/Po ze dne 03.09.2024  Přílohy:  Příloha č. 1 CN ze dne 15. 04. 2025 Příloha č. 2 Osvědčení o autorizaci Příloha č. 3 Činnost TDS a koordinátora BOZP  Akceptace objednávky:  xxx  22. 04. 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |