|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Městský úřad Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | tel. +420 573 321 111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velké náměstí 115 |  |  |  |  |  |  |  | fax +420 573 331 481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | www.mesto-kromeriz.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Eduard Šober |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pilařova 8/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbor investic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76701 |  |  |  | Kroměříž |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 12303518 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  | CZxxx |  |  |  |  |
| Váš dopis značky |  | / |  |  | ze dne |  | vyřizuje |  |  |  |  | / |  | linka |  |  | V Kroměříži |  |  |
|  |  |  | / |  |  | 0.0.0000 |  | xxx |  |  |  |  | / |  |  |  | 16.4.2025 |  |  |
| OBJEDNÁVKA č. |  |  |  | OBJ/2025/0620/INV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  | 00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |  | CZ00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 15. 04. 2025 u vás objednáváme služby spočívající ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP nad prováděním stavby na akci „Rekonstrukce plynové kotelny - DZU Kroměříž Lutopecká 1422“. Rozsah činností: dle Přílohy č. 3 - TDS_KOOBOZP Termín realizace : předpoklad od akceptace objednávky do konce 07/2025. Odborné činnosti podle této objednávky budou zahájeny po předání PD (dokladové části a stavebního povolení) a Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Odborné činnosti dohodnuté v této objednávce budou prováděny průběžně v návaznosti na provádění stavby, jejíž samotná výstavba je naplánována na 06-07/2025. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): na písemnou výzvu objednatele (předpokládaný termín doručení 05/2025, po akceptaci objednávky) K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli stavby k předání a převzetí staveniště (za písemnou výzvu se považuje výzva zaslaná e-mailem). Cena: 84.216,- Kč vč. DPH ( 69.600,- Kč bez DPH) Fakturace proběhne jednorázově po protokolárním převzetí stavby. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení příkazci. Poskytnuté podklady: - projektová dokumentace ve stupni DSP + DPS vypracovaná xxx – PROJEKCE – TZB, Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž, IČO: 123 03 815, datace II/2024. - ROZHODNUTÍ stavební povolení č.j. 02/334/037117/836/4/2024/Po ze dne 03.09.2024 Přílohy: Příloha č. 1 CN ze dne 15. 04. 2025 Příloha č. 2 Osvědčení o autorizaci Příloha č. 3 Činnost TDS a koordinátora BOZP Akceptace objednávky: xxx 22. 04. 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |