Číslo jednací:				ZSM-20-26/OVZ-2017

Systémové číslo na NEN:		N006/17/V00000457

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výměna stávajících podlahových krytin za lino v budově Centrotex, Praha 4“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 5. 2017 pod

číslem smlouvy Objednatele: ZSM-20-24/OVZ-2017 a číslem smlouvy Zhotovitele: 18/M/2017

(dále jen „Smlouva o dílo“)

- SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem:		Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 			67779999

DIČ:			CZ67779999

Datová schránka:	iazgiwe

Bankovní spojení:	ČNB Praha

Číslo účtu:		30320881/0710

Zastoupené:		JUDr. Ladislavem Mácou

generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV

(dále též jen „Objednatel“)

a

Pavel Míka – FALIKO

s bydlištěm/sídlem/místem podnikání: 	Čsl. armády 2244, 390 03, Tábor,

rodné číslo/IČO: 				18325297

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice,

oddíl A, vložka 1310,

Datová schránka: 	gfzevc4,

Bankovní spojení: 				ČSOB a.s., číslo účtu: 0812503893/0300,

zastoupená Pavlem Míkou,

(dále též jen „Zhotovitel”)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

- PŘEDMĚT DODATKU a DůVOD JEHO SJEDNÁNÍ

  - Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je sjednání dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“) na základě a v rozsahu změnového listu č. 1 (dále jen „Změnový list“), které nemají charakter podstatných změn původního závazku ze Smlouvy, a které jsou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění zcela nezbytné k řádnému dokončení Díla. Potřeba těchto prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, vyvstala až při realizací Díla. Naproti tomu se při realizaci odůvodněně vyskytly i takové práce, které není třeba provést, resp. budou provedeny jinou, úspornější technologií (tzv. „méněpráce“), a to též v rozsahu Změnového listu.

  - Z uvedeného důvodu se odpovídajícím způsobem mění Cena díla (bod 3 tohoto Dodatku č. 1) viz níže a to dle Změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Součet hodnot všech změn se započtením méněprací představuje 20,5 % původní hodnoty závazku.

- ZMĚNA CENY DÍLA

## Z důvodu uvedených změn Díla se odpovídajícím způsobem navyšuje Cena díla dle ujednání čl. 4 bod 4.1 Smlouvy, a to o částku

## bez DPH 		39 448,04 Kč

## DPH 21% 	  	  8 284,09 Kč

## celkem vč. DPH 	47 732,13 Kč

## a celkem nově činí

## bez DPH 		368 175,22 Kč

## DPH 21 % 	  	  77 316,80 Kč

## Celkem vč. DPH 	445 492,02 Kč

- ZÁVĚREČNÁ ustanovení

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

  - Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

  - Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

### Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 11. 8. 2017

| Zhotovitel V Praze dne 11. 8. 2017 | Objednatel V Praze dne 11. 8. 2017 |
| --- | --- |
| ............................................. Pavel Míka - Faliko Pavel Míka, podnikatel | ............................................. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel |