### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Expertní systém pro automatickou analýzu a řízení big data úložišť výrobních společností

Ev.č.:	FV20044

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Výzkum metod měření vytížení | 3S.cz VUT v Brně | 12/2017 |
| 2 | Výzkum parametrizace diskových polí | 3S.cz VUT v Brně | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 3 | Metody umělé inteligence odhadu vytížení | 3S.cz VUT v Brně | 02/2018 |
| 4 | Výzkum intuitivního uživatelského rozhraní | 3S.cz VUT v Brně | 06/2018 |
| 5 | Výzkum metod optimalizace strojového učení + publikace | 3S.cz VUT v Brně | 06/2018 |
| 6 | Výzkum metod analýzy časových řad | 3S.cz VUT v Brně | 12/2018 |
| 7 | Testování a korekce 2018 | 3S.cz VUT v Brně | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 8 | Metody extrakce příznaků | 3S.cz VUT v Brně | 03/2019 |
| 9 | Trénování prediktivních modelů + publikace | 3S.cz VUT v Brně | 06/2019 |
| 10 | Výzkum uživatelského rozhraní II. | 3S.cz VUT v Brně | 12/2019 |
| 11 | Testování a korekce 2019 | 3S.cz VUT v Brně | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 12 | Výzkum metod zotavení | 3S.cz VUT v Brně | 02/2020 |
| 13 | Výzkum diagnostických metod + publikace | 3S.cz VUT v Brně | 06/2020 |
| 14 | Umělá inteligence pro identifikaci chyb | 3S.cz VUT v Brně | 12/2020 |
| 15 | Testování a korekce | 3S.cz VUT v Brně | 12/2020 |