

MZE-32351/2025-12122

dms_carovy_kod

mzedms029350194

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.:  DORUČEN DNE:  SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122  NAŠE Č. J.: MZE-32351/2025-12122  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

DATUM: 23. 4. 2025

**Prodloužení termínu dodání PZ PRAIS III 2024 No890 EPH JUDEH sjednoceni (Z39677-1) č. obj. 4500150738**

Vážený pane xxx,

tímto vás žádáme o prodloužení termínu dodání PZ PRAIS III 2024 No890 EPH JUDEH sjednoceni\_(Z39677-1) č. obj. 4500150738 nově do **15.6.2025**.

Zdůvodnění:

Na společné poradě LPIS SZP dne 10.4.2025 byl projednáván stav plnění předmětného PZ a způsob, jak nejlépe otestovat plnou funkčnost. Z důvodu nutnosti testování nad reálnými daty bylo rozhodnuto provést testování v rámci pilotního provozu spolu s externím subjektem. Protože však v době do 15.5.2025 toto nelze na straně MZe jednoznačně garantovat z důvodu probíhající předtiskové kampaně bezpečně zaručit (je třeba věnovat maximální pozornost servisu pro žadatele o dotace), bylo navrženo posunout termín pro akceptaci PZ 890 na 15.6.2025.

S pozdravem

Ing. Vladimír Velas

ředitel odboru

**Přílohy**