SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: MCBSLA/02806/25/MO

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

# I. Smluvní strany

Objednatel:    Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,

Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00  			 Brno

IČ: 44992785            DIČ: CZ44992785

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Jiří Ides - starosta

ve věcech technických: Ing.Bc. Martina Doleželová, vedoucí MO, tel. 533 433 580

Bankovní spojení: Komerční banka, Brno

Číslo účtu: 16526621/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:   I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Zdeněk Spáčil - jednatel   tel. xxx

ve věcech technických: Tomáš Spáčil  tel. xxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 471216473/0300

IČ:  255 88 176	           DIČ:  CZ25588176

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36233

dále jen „zhotovitel“

# II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Doplnění chlazení do systému výměny vzduchu v místnostech nástavby ZŠ Přemyslovo náměstí 1, Brno“ na základě prohlídky místa plnění a nabídky zhotovitele, která se přílohou této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel provede dílo v rozsahu stanovené příslušnými platnými normami a předpisy.

- Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele č. 25-021 předložená objednateli  dne 3.4.2025.

- Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

# III. Doba plnění

- Doba plnění předmětu smlouvy činí 6 týdnů od podpisu této smlouvy.

- V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na takovou okolnost.

# IV. Cena díla

- Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a  v souladu s položkovým rozpočtem –  ze dne 3.4.2025 a činí:

celkem cena bez DPH				           488 747,16 Kč

DPH  21% 						           102 636,90 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------

celkem							           591 384,06 Kč

Objednatel upozorňuje, že se nejedná o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani  z  přidané hodnoty.

- Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

# V. Platební podmínky

- Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě konečné faktury po předání díla na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

- Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení díla,

- číslo smlouvy objednatele,

- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout  ode dne doručení opravené faktury.

- Splatnost konečné faktury činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

# VIII. Provádění díla

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné,  pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody.

- Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další     fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

# Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu  finanční kontroly.

# IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla až do termínu jeho převzetí objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla. Pokud objednatel uplatní u zhotovitele v době trvání tohoto smluvního vztahu nárok na převod vlastnického práva k zhotovovanému dílu na objednatele, je zhotovitel povinen na tuto změnu přistoupit dodatkem smlouvy.

# X. Předání díla

- Zhotovitel  splní  svoji  povinnost   provést  dílo  jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla bude  podepsán  zápis  o  předání  a  převzetí  díla  a  budou  předány veškeré nezbytné doklady, protokoly o předepsaných zkouškách, protokol o zaškolení obsluhy,

- Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně nebo telefonicky objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na  základě toho objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

- Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady.

# XI. Záruční doba

Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je  provádění pravidelných prohlídek a běžné údržby díla, uvedených v dokumentaci, která se součástí předávaného díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

Zhotovitel souhlasí se zásahem do díla 04/22 ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí (dále jen původní dílo), které realizoval v letech 2022 až 2024 a vztahují se na něj záruční podmínky dle smlouvy od 10/2023 do 10/2028. Zhotovitel konstatuje, že doplněním chlazení do stávajících rozvodů vzduchotechniky není dotčena záruka za původní dílo.

# XII. Sankce

- V případě prodlení s termínem předání díla  je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně 
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní  pokuta  a  úrok  z  prodlení   jsou  splatné  do  30  kalendářních dnů ode dne,  kdy oprávněná strana doručí druhé  smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

# XIII. Odstoupení od smlouvy

- Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením  od smlouvy  smlouva zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů  z viny na straně zhotovitele.

- Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:

- smluvní strany se zavazují, že proti sobě nebudou v souvislosti s  odstoupením od smlouvy vznášet žádné další finanční či jiné nároky (např.  smluvní  pokutu, ušlý zisk, náhradu škody)  mimo výše uvedené.

# XIV. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn převést bez souhlasu objednatele svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. Tím není dotčena možnost zpracování dílčích částí dokumentace profesními specialisty s tím, že za dílo jako celek ručí zhotovitel.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

- Dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a s podanou nabídkou zhotovitele vybraného objednatelem v zadávacím řízení.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stan a účinnosti dnem zveřejnění v registu smluv.

- Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré  spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou včetně sporů o její platnost, výklad, realizaci či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, a to i v případě, že bude tato smlouva neplatná, zrušena nebo bude od ní odstoupeno, se budou přednostně řešit vzájemnou dohodou.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

- Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, které současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

- Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Brno, městskou částí Brno-Slatina, se sídlem Brno, Tilhonova 450/59, IČ: 44992785. Souhlas udělují smluvní strany na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytují dobrovolně.

## Doložka

### Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Slatina na 7/2025. schůzi, bod 2c,

### dne 16.04.2025.

V Brně dne 	V Brně  dne

Za objednatele:                               	 Za zhotovitele:

Jiří Ides - starosta

----------------------------------	----------------------------------