Smlouva č. 20250320 o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# Smluvní strany

## 1.

objednatel:	Národní ústav duševního zdraví

se sídlem:	Topolová 748, 250 67 Klecany

zastoupena	ANONYMIZOVÁNO

IČO:	00023752

DIČ:	CZ00023752

(dále jen „objednatel“)

a

## 2.

obchodní jméno:	CRDR spol. s r.o.

se sídlem:	Jana Masaryka 108/10, 120 00 Praha 2 zastoupena

ve věcech smluvních:	ANONYMIZOVÁNO

ve věcech technických: ANONYMIZOVÁNO

IČO:	28500679

DIČ:	CZ28500679

Zápis v OR vedeného Městským soudem v Praze, odd. C, č.vl.146169 (dále jen „zhotovitel“)

# Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo je činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby „Stavební úpravy – podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče v NUDZ (jedná se o projekt financovaný z Integrovaného regionální operačního programu (IROP), reg. č. projektu: CZ.06.04.03/00/22_057/0003893, název projektu: Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče v NUDZ)“ (dále jen „stavba“), dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu:

  - Zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro přípravu stavby, s ohledem na naplnění skutečností stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen „Plán BOZP“) a Zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro realizaci stavby, s ohledem na naplnění skutečností stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen „Plán BOZP“).

  - Práce koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby v rozsahu stanoveném v § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.; rozsah prací nejméně 2x měsíčně dozor na stavbě, aktualizace plánu bezpečnosti v průběhu stavby

  - Zhotovitel bude plnit úkoly podle čl. 2.2 osobní účastí na stavbě, k tomu účelu zmocněného zástupce zhotovitele VYMAZÁNO.

# Čas plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje, že zahájí výkon činnosti dle bodu 2.2 do 10 pracovních dní od písemného vyzvání (min. e-mailové zprávy), a bude jej vykonávat po dobu trvání celé stavby až do předání stavby objednateli.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje/aktualizuje Plány dle bodu 2.1. po podpisu dle zákonných požadavků. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho výzvu potřebnou součinnost.

# Práva a povinnosti koordinátora BOZP

  - Zhotovitel prohlašuje, že jím zmocněný zástupce splňuje stanovené požadavky odborné způsobilosti dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

  - Při provádění předmětu smlouvy postupuje zhotovitel samostatně s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.

  - Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoli nejasnosti nebo případné změny při plnění předmětu smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, při realizaci stavby:

    - plnit povinnosti stanovené v § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění,

    - provádět další činnosti stanovené NV č. 591/2006 Sb., v planém znění, a to zejména:

      - koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při příjímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům,

      - dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,

      - organizovat a řídit nejméně 2x za 30 kalendářních dní kontrolní den BOZP k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených,

      - sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky zhotovitele a objednatele a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

      - zabezpečovat, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu známi,

      - provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi v samostatných zápisech (reportech), příp. do Plánu BOZP stavby a Stavebního deníku, na než prokazatelně upozorní zhotovitele a objednatele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

  - Zhotovitel a objednatel se vzájemně dohodli a souhlasí s tím, že jednotlivé zápisy (reporty) z vlastního výkonu činnosti koordinátora BOZP, budou objednateli a dalším účastníkům výstavby zasílány e-mailem, prostřednictvím internetové aplikace „REPORT-SYSTEM“, a to ve formě aktuálního hypertextového odkazu. Přístup do REPORT-SYSTEMU je přes internetovou stránku ANONYMIZOVÁNO po zadání individuálního přístupového jména a hesla, který každý účastník obdrží emailem před zahájením svých prací na stavbě. Součástí každé e-mailové zprávy bude také odkaz do databáze všech archivovaných reportů, plánů BOZP, Ohlášení o oznámení prací na OIP a další potřebné dokumenty z oblasti bezpečnosti práce. Emailové adresy účastníků stavby předá koordinátorovi objednatel prostřednictvím zhotovitele. Vzor REPORT-SYSTEMU si je možné prohlédnout na www.koordinacebozp.cz.

  - Zhotovitel se zavazuje, že nebude sdělovat třetím osobám žádné skutečnosti, které by mohly způsobit poškození, případně škodu v hospodářské činnosti objednatele nebo poškodit jeho jméno na veřejnosti. Zhotovitel bude pokládat všechny zjištěné informace za důvěrné. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, nestanoví-li zákonná povinnost zhotovitele jinak.

# Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel má právo na včasné a řádné provedení předmětu smlouvy v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy.

  - Činnost zhotovitele  nezbavuje odpovědnosti a povinností  objednatele, které pro něj vyplývají    z obecně závazných právních předpisů, platných pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Mezi tyto povinnosti objednatele patří především: plnění obecně platných právních předpisů BOZP a PO ve vztahu ke svým zaměstnancům a realizovanému stavebnímu dílu. Objednatel zmocňuje zhotovitele  k doručení oznámení o zahájení prací dle ust. §15 odst. 2 zákona 309/2006 Sb. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel je povinen toto oznámení vypracovat a doručit v souladu se zákonnými lhůtami. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho výzvu potřebnou součinnost.

  - Objednatel se zavazuje vytvářet takové podmínky pro součinnost, aby práce zhotovitele mohly být prováděny řádně a bez závad. Dále se zavazuje umožnit vstup na jeho staveniště, poskytnout veškerou potřebnou dostupnou dokumentaci, bude-li to potřebné pro zpracování Plánu BOZP.

  - Objednatel poskytne a pověřuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, při realizaci stavby:

    - zhotovitelovi ustanovenému dle této smlouvy veškeré aktualizované podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, dále potřebnou součinnost a zaváže všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s ustanoveným koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby a uhradí veškeré správní a jiné poplatky pokud jejich placení bude požadováno. Správní a jiné poplatky zaplacené zhotovitelem za objednatele v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy nejsou součástí ceny a bude objednatelem hrazeno zvlášť. Pokud v rámci prevádění předmětu smlouvy bude zhotovitel potřebovat další součinnost některého ze členů projektového týmu objednatele (zpracovatel projektové dokumentace, inženýring, další zhotovitel stavby apod.), zavazuje se objednatel zajistit, že taková součinnost či spolupráce bude bez zbytečného odkladu poskytnuta; prodlení s poskytnutím spolupráce některého ze členů projektového týmu objednatele má pro účely plnění předmětu této smlouvy právní následky jako prodlení objednatele,

    - pověřuje jím ustanoveného zhotovitele dle této smlouvy, aby jednal v jeho zastoupení při plnění úkolů v rámci zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, a to při realizaci stavby až do jejího dokončení.

  - Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že na podněty zhotovitele vznesené při jednáních, telefonicky nebo emailem bude reagovat průběžně bez zbytečných odkladů. V případě písemného požadavku zhotovitele se závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemného požadavku. Při prodlení s poskytováním součinnosti podle tohoto článku se časové lhůty dokončení předmětu smlouvy přiměřeně prodlužují a zhotovitel není odpovědný za nedodržení původních termínů.

  - Při prodlení zhotovitele s dodávkou předmětu smlouvy (tj. s dodávkou Plánu BOZP či jeho aktualizací) o více jak 60 kalendářních dní či v případě opakované neomluvené neúčasti koordinátora na stavbě (3 doložené případy), má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

  - Při prodlení objednatele s úhradou faktur o více jak 60 kalendářních dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

# Cena za plnění předmětu smlouvy

  - Cena za plnění předmětu smlouvy se sjednává dohodou:

    - pro předmět smlouvy dle bodu 2.1 ve výši 13.500,- Kč za zpracování Plánu pro přípravu stavby a 500,- Kč za aktualizaci Plánu pro realizaci stavby,

    - pro předmět smlouvy dle bodu 2.2 ve výši 3.800,- Kč za každou provedenou návštěvu stavby; nejméně 2x za kalendářní měsíc 7.600,- Kč za kalendářní měsíc.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

## Celková cena za plnění předmětu smlouvy za 8,5 kalendářních měsíců 78.600,- Kč bez DPH (plánovaná doba výstavby). V případě prodloužení doby trvání stavby si strany předem písemně (e-mailem) odsouhlasí režim pokračování činnosti koordinátora.

Takto sjednaná cena bude placena na základě faktur vystavených za každý uplynulý kalendářní měsíc. Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení faktury zhotovitele objednateli.

  - Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny za plnění předmětu smlouvy, objeví-li se při plnění předmětu smlouvy činnosti v této smlouvě nezahrnuté, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla i přibližný rozsah byly s objednavatelem projednány a odsouhlaseny předem. Za jednu hodinu výkonu takovéto činnosti bude zhotovitel účtovat 500,-Kč.

# Smluvní pokuty

  - V případě prodlení zhotovitele s včasným zahájením výkonu podle článku 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s řádným a včasným placením faktur podle této smlouvy náleží zhotovitelovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

# Závěrečné ustanovení

  - Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývajícími příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  - Smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání celé stavby až do předání stavby objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodu, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

  - Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného, oboustranně podepsaného dodatku.

  - Smluvní strany budou komunikovat ústně při osobních setkáních, telefonicky, emailem nebo písemně a tato jejich komunikace je vždy závazná. V důležitých věcech budou strany komunikovat vždy písemně, a to ve formě doporučeného dopisu, emailem s potvrzením o doručení. V případě, že je jednáno o závažné věci, bude tato ústní komunikace dodatečně potvrzena oboustranně podepsaným zápisem z jednání.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou před jejím podpisem důkladně seznámily, a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede objednatel,

Přílohy:

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení týkající se souladu s omezujícími opatřeními ČR a EU vzhledem k invazi Ruska na Ukrajinu

V Praze dne

Objednatel	Zhotovitel

Národní ústav duševního zdraví	CRDR spol. s r.o.

ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO