| Harmonogram |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| akce: „Areál Kolibiska - Hromadiska - Drobné expoziční prvky“ |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |
| ČINNOST | Duben | Květen | Červen |
| Převzetí staveniště | x |  |  |
| Přípravné práce | x | x |  |
| Realizace vlastních stavebních prací - zhotovení hromadisk | x | x | x |
| Uvedení dotčených ploch a objektů do původního stavu • předání stavby |  | x | x |
| Zřízeni ,vyklizeni a zrušení staveniště | x |  | x |
| FINANČNÍ HARMONOGRAM (Kč bez DPH) | 300 000 Kč | 1 500 000 Kč | 799 999 Kč |