1

**Smlouva o dílo**

(stavebně-řemeslnické práce)

# Objednatel

**Astronomický ústav AV ČR v.v.i.**

Fričova 298

251 65 Ondřejov

# Zastoupený:

**Mgr. Michalem Bursou Ph.D.**

IČO: 679 85 815 DIČ: CZ679858 l 5

# Zhotovitel

**Izolace Praha Matouš s.r.o.** Chudenická 1059/30 Praha 1O **Zastoupený:**

# Petrem Kolárem

TČO:O1928317

DIČ: CZ0"I 928317

uzavřeli tuto smlouvu o dílo

# Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: opravu střešního pláště Provozní budovy v areálu Astronomického ústavu v Ondřejově v rozsahu uvedeném v příloze této smlouvy (cenová nabídka), která je její nedílnou součástí; dále jen „Dílo".

Zhotovitel bude při provádění smluvních prací používat materiál a vybavení v souladu s danou nabídkou. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

# Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla v rozsahu článku I. Byla stanovena dle rozpočtu ve **výši 717 361 Kč *bez*** DPH.

Ve faktuře bude vykázáno DPH (přenesená daňová povinnost) v zákonné výši 21 %. Cena díla byla stanovena na základě rozpočtu, který je součástí této smlouvy v příloze. Splatnost faktur se stanovuje l O dní. Faktura bude zaslána na adresu: [faktury@asu.cas.cz](mailto:faktury@asu.cas.cz)

# Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od

1.5.2025 - 30. l 0.2025

Smluvní strany souhlasí s tím, že termín zhotovení se může prodloužit kvůli následujícím událostem:

* špatnému počasí,
* výjimečným a nečekaným událostem technického charakteru.

# Předání a převzetí díla

K předání a převzetí Díla dojde neprodleně od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. Ill této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši O,1 % za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši O,1 % za každých den prodlení, max. však 1O % z ceny díla.

## Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu pěti let od předání Díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předáni a převzetí Díla dojde až po jejich odstraněni. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

# Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/12Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotoveni.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.

*Astronomický ústav AV ČR, v. v.* i. *se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Účinnost smlouvy je datem zveřejnění v registru smluv dle Zák. 340/2015 Sb.*

**V** Ondřejově dne 24.4.2025

30.4.2025

Objednatel

## Izolace Praha Matouš s. r. o.

**Chudenická 1059/30**

- **102 00 Praha** • **Hostivař**

IČO: 01928317, CZ01928317

tel: 777 555 064

Zhotovitel