**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany
   1. Objednatel:

**Město Vyškov**

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

zastoupen: Karlem Jurkou - starostou

IČO: 002 92 427

DIČ: CZ00292427

Bankovní spojení: xxx číslo účtu:xxx

(dále jen „objednatel“)

* 1. Zhotovitel:

**STAEG Facility, spol. s r.o.**

se sídlem: Vyškov, Průmyslová 738/8f, PSČ 682 01

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75302

zastoupen: Ing. Markem Daňkem, jednatelem a Ing. Zdeňkem Jouklem, jednatelem

IČO: 241 41 623

DIČ: CZ24141623

bankovní spojení: xxx, číslo účtu:xxx

xxx, číslo účtu: xxx

tel., fax, e-mail: 517 343 417, 517 334 304, [info@staegfacility.cz](mailto:info@staegfacility.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

1. **Předmět smlouvy**
   1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci zakázky zadávané objednatelem v poptávkovém řízení na základě výzvy ze dne   
      31. 3. 2025 s názvem *„Výsadba na ulici Plk. Lea Anderleho“* (dále jen„dílo“).
   2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 3. této smlouvy v místě a době plnění dle čl. 4 této smlouvy a předání díla objednateli. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení   
      dle čl. 5. a 6. této smlouvy.
2. **Specifikace díla**
   1. Provedením díla se rozumí realizace výsadby na ulici Plk. Lea Anderleho v katastrálním území Vyškov dle specifikace předmětu plnění uvedené ve výzvě k podání nabídky předepsané objednatelem v poptávkovém řízení a oceněné zhotovitelem v nabídce ze dne 9. 4. 2025.
   2. Splněním díla se rozumí dokončení díla dle zadávacích podkladů a podmínek poptávkového řízení bez vad a nedodělků bránících jeho předání a převzetí, vyklizení místa plnění (staveniště) a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
3. **Doba a místo plnění**
   1. Doba plnění: duben 2025 – květen 2025

(zahájení dle klimatických podmínek a dohody smluvních stran)

Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění (staveniště) do 3 dnů ode dne podepsání

zápisu o předání a převzetí díla.

* 1. Místo plnění: k. ú. Vyškov

1. **Cena**
   1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

**Cena díla bez DPH: 358 700,00 Kč**

Výše DPH (sazba 21%): 75 327,00 Kč

Cena díla včetně DPH: 434 027,00 Kč

(Slovy: čtyři sta třicet čtyři tisíc dvacet sedm korun českých včetně DPH)

DPH bude účtována dle platných předpisů.

* 1. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla   
     dle zadávacích podmínek.
  2. Cena díla je nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny zákonné sazby DPH dle aktuálně platného předpisu a v případě, že objednatel bude požadovat i provedení jiných činností a prací než které byly součástí zadávacích podmínek   
     a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat. Změna díla je možná na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla, změně díla, provedení prací nad rámec původního předmětu díla. Případné změny budou vždy řešeny formou dodatku k této smlouvě.

1. **Platební podmínky**
   1. Objednatel zaplatí za provedení díla zhotoviteli cenu dle této smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného objednatelem. Podkladem pro jejich vyhotovení   
      a kontrolu bude předaný výkaz výměr.
   2. Splatnost faktur se sjednává 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
   3. Za okamžik provedení úhrady faktury se považuje den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
   4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované platby za každý započatý den prodlení.
   5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
   6. Platby a veškeré cenové údaje budou uváděny a prováděny v  korunách českých.

1. **Provádění díla, odpovědnost za vady, záruka**
   1. Smluvní strany se zavazují spolupracovat za účelem řádného provedení díla a určují pracovníky, kteří budou řešit technické záležitosti vyplývajících z této smlouvy:

*za objednatele: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx*

*xxx, tel.: xxx, e-mail:xxx*

*za zhotovitele: xxx, tel. xxx, e-mail: xxx.*

* 1. Na provedené práce dle této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce 12 měsíců.
  2. Na případné zjištěné nedostatky a vady díla upozorní objednatel zhotovitele   
     prokazatelně (elektronickou zprávou či písemně) a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující pracovní den) kontaktní osobu zhotovitele dle čl. 7.1. této smlouvy. Závady a nedostatky, na které byl zhotovitel prokazatelně upozorněn, odstraní zhotovitel neprodleně, resp. v přiměřené lhůtě dle dohody smluvních stran (zpravidla do 10 pracovních dnů).
  3. Za nedodržení termínu dokončení a předání díla zhotovitelem sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
  4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady a nedodělku zjištěných   
     při předání a převzetí dokončeného díla v dohodnutém termínu sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
  5. V případě prodlení s odstraněním oprávněně reklamované vady zhotovitelem v dohodnutém termínu sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč   
     za každý započatý den prodlení.
  6. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) v dohodnutém termínu sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
  7. Pro případ, že by nepřipravenost místa plnění nebo nejasný pokyn objednatele překážely řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit v nezbytném rozsahu do doby odstranění překážek na straně objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že na provádění díla za takových podmínek trvá. Doba stanovená pro provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu,   
     po kterou bylo nutno provádění díla přerušit.

1. **Ostatní ujednání**
   1. Pro případ vzniku jakékoli škody sjednávají smluvní strany její řešení prioritně navrácením v předešlý stav, pokud je takový postup možný, případně uhrazením vzniklé škody smluvní stranou, která vznik škody zapříčinila. Případně vzniklou škodu je povinen zhotovitel neprodleně, zpravidla nejpozději následujícího pracovního dne po vzniku škody, oznámit objednateli. Zhotovitel se odpovědnosti za případně vzniklou škodu zprostí částečně, prokáže-li, že objednatel je za vzniklou škodu spoluodpovědný. Zhotovitel se odpovědnosti zprostí zcela, prokáže-li, že objednatel nese za škodu plnou odpovědnost. Zhotovitel se zprostí uhrazení škody také tehdy, pokud objednateli byla poskytnuta náhrada škody jiným subjektem.
   2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu své činnosti na základě smlouvy č. 899-21469-19   
      s pojistitelem Česká pojišťovna, a.s., limit pojistného plnění činí 160 000 000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých).
   3. Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění využít poddodavatele, přičemž odpovídá   
      za případné plnění prostřednictvím poddodavatele, jako by plnil sám.
2. **Závěrečná ujednání a ustanovení**
   1. Smluvní strany prohlašují, že případné vztahy, práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,   
      ve znění pozdějších předpisů a právním řádem České republiky a případné spory budou řešeny soudy České republiky, přednostně vždy dohodou.
   2. Změny a doplnění smlouvy mohou být učiněny pouze písemným dodatkem ke smlouvě schváleným a podepsaným oběma smluvními stranami.
   3. Smlouva obsahuje 4 číslované strany**.**
   4. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá   
      ze smluvních stran obdrží po dvou.
   5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
   6. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,   
      o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv   
      a o registru smluv (zákona o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.
   7. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že smlouvu přečetli, s  ujednáními uvedenými ve smlouvě souhlasí, na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Vyškově dne ……………… Ve Vyškově dne …………………..

………………………………………….. ……….………….. ...…………………

Karel Jurka Ing. Marek Daněk Ing. Zdeněk Joukl  
 starosta jednatel jednatel