PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

název: Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

Bank. spojení: XXX

Číslo účtu: XXX  
jednající: Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel  
  
číslo Rámcové smlouvy Objednatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022

*(dále jen „****Objednatel****“)*

a

název: s-boost s.r.o.

se sídlem: Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 23037539

DIČ: CZ23037539

Bank. spojení: XXX

Číslo účtu: XXXjednající: Ing. Michal Beneš, jednatelzastoupená: Ing. Michal Beneš jednatel

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl **C,** vložka420376

číslo Smlouvy Poskytovatele*:* 8383/SFDI/230172/17425/2022

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tuto Prováděcí smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování poradenských a konzultačních služeb ze dne 14. 9. 2022

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 14.9.2022 Rámcovou smlouvu o poskytování poradenských a konzultačních služeb (dále jen „**Smlouva**“), jejímž účelem je poskytování Služeb dle čl. 2.1 Smlouvy pro potřeby Objednatele.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
   1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat na základě této Prováděcí smlouvy níže uvedené expertní a konzultační služby:
      1. Rozpracování koncepčního návrhu cílového stavu náhrady IS Evidence pro potřeby implementace,
      2. Návrh integrace IS ELISE a Portálu služeb SFDI včetně přípravy formulářových řešení,
      3. Revize funkčních a nefunkčních požadavků,
      4. Návrh podoby testovacích a akceptačních scénářů,
   2. Podrobný popis poskytování Služeb, tedy konkrétní plán realizace Služeb dle této Prováděcí smlouvy (dále jen „Plán plnění“), který podrobně specifikuje druh služby, pracnost dle jednotlivých rolí realizačního týmu, časový harmonogram a další náležitosti požadovaného plnění, je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
   3. Maximální rozsah Služeb je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
3. CENA SLUŽEB
   1. Cena je mezi Smluvními stranami sjednána v souladu s odst. 6.1 až 6.3 Smlouvy.
4. TERMÍN POSKYTNUTÍ plnění
   1. Termín plnění je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.
   2. V případě povinnosti Objednatele k uveřejnění Prováděcí smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Prováděcí smlouva účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Poskytovatel prohlašuje, že tato Prováděcí smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
   3. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v Prováděcí smlouvě, se řídí Smlouvou.
   4. Není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované ve Smlouvě a použité v Prováděcí smlouvě stejný význam jako ve Smlouvě.
   5. Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Smlouvy představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Prováděcí smlouvy.
   6. Nedílnou součást Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
   7. Příloha: Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy – Plán plnění
   8. Prováděcí smlouva je vyhotovena a uzavřena výhradně elektronicky.
   9. Smluvní strany prohlašují, že si Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Poskytovatel**  V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ........................................................................  **Státní fond dopravní infrastruktury**  Ing. Zbyněk Hořelica  ředitel | ........................................................................  **s-boost s.r.o.**  Ing. Michal Beneš  jednatel |

Příloha č. 1 prováděcí smlouvy – PlÁN PLNĚNÍ

1. POPIS PLNĚNÍ

Cílem poskytování expertních a konzultačních služeb uvedených v bodě 2.1. této smlouvy je rozpracování koncepčního návrhu rozvoje IS Evidence.

* 1. Rozsah plnění:
     1. Podrobnější rozpracování koncepčního návrhu cílového stavu náhrady IS Evidence pro potřeby implementace ELISE (zahrnutí požadavků správy dat)
* Rozpracování návrhu řešení jednotlivých modulů ELISE pro potřeby implementace
* Definice Use-Case a zpracování procesních schémat pro jednotlivé agendy
  + 1. Návrh integrace ELISE a IS Portálu služeb SFDI, případně jiných systémů, včetně přípravy formulářových řešení
* Revize vnitřní logiky ELISE a Portálu služeb SFDI
* Příprava zadání pro tvorbu formulářů
  + 1. Revize funkčních a nefunkčních požadavků
    2. Návrh podoby testovacích a akceptačních scénářů.
    3. Poskytování konzultačních služeb při výběru dodavatele

1. HARMONOGRAM

Poskytovatel předmět Smlouvy předá Objednateli po jeho jednotlivých etapách takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jednotlivá plnění | Termín |
| 1. | Podrobnější rozpracování a aktualizace koncepčního návrhu cílového stavu náhrady IS Evidence pro potřeby implementace IS ELISE | 30.9.2025 |
| 2. | Návrh integrace IS ELISE a Portálu služeb SFDI včetně přípravy formulářových řešení | 30.9.2025 |
| 3. | Revize funkčních a nefunkčních požadavků, | 31.12.2025 |
| 4. | Návrh podoby testovacích a akceptačních scénářů, | 31.12.2025 |

Za účelem dodržení sjednaného harmonogramu Objednatel předá Poskytovateli informační a datové podklady bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a v průběhu zpracovávání jednotlivých etap. V případě prodlení Objednatele s dodáním podkladů se termín předání příslušné etapy posouvá o dvojnásobek kalendářních dní, o kolik byl Objednatel v prodlení s předáním podkladů pro příslušnou etapu a Poskytovatel Objednatele na toto prodlení upozornil.

1. PRACNOST

Pracnost plnění je po jednotlivých oblastech stanovena pro každou zapojenou projektovou roli uvedena v následující tabulce.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblast plnění | Projektová role | MD |
| Rozpracování koncepčního návrhu cílového stavu náhrady IS Evidence pro potřeby implementace IS ELISE | | 50 |
|  | Procesní manažer | 30 |
|  | Enterprise architekt | 20 |
| Návrh integrace IS ELISE a Portálu služeb SFDI včetně přípravy formulářových řešení | | 50 |
|  | Procesní manažer | 25 |
|  | Enterprise architekt | 20 |
|  | Finanční poradce | 5 |
| Revize funkčních a nefunkčních požadavků | | 15 |
|  | Procesní manažer | 15 |
|  |  |  |
| Návrh podoby testovacích a akceptačních scénářů | | 15 |
|  | Procesní manažer | 15 |
| Poskytování konzultačních služeb při výběru dodavatele | | 50 |
|  | Procesní manažer | 40 |
|  | Enterprise architekt | 10 |
| Projektová koordinace | Projektový manažer | 40,5 |
| **Celková pracnost v MD** |  | 220,5 MD  *(50,5 nevyčerpaných z CEO 19-2023-03 + navýšení 170)* |

1. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Práce Poskytovatele bude koncipovaná tak, aby minimálně zatěžovala management a zaměstnance Objednatele. Vzájemná součinnost a spolupráce spočívá především v předání potřebných informací a umožnění přístupu zaměstnancům Poskytovatele na pracoviště Objednatele v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Informace se předávají v elektronické podobě, příp. ústně v rámci řízeného expertního rozhovoru s kvalifikovanými zaměstnanci Objednatele.

Objednal se dále zavazuje Poskytovateli předat kompletní datové podklady potřebné pro vytvoření výstupů souvisejících s poskytovanými expertními a konzultačními službami (zejména přístup do současného IS, technické podklady k IS, uživatelské příručky, vnitropodnikové směrnice a procesy).