PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

název:		Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 		70856508

Bank. spojení: 	XXX

Číslo účtu: 	XXX
jednající:	Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

číslo Rámcové smlouvy Objednatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022

(dále jen „Objednatel“)

a

název:		s-boost s.r.o.

se sídlem:	Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 		23037539

DIČ:		CZ23037539

Bank. spojení: 	XXX

Číslo účtu: 	XXX
jednající:	Ing. Michal Beneš, jednatel
zastoupená: 	Ing. Michal Beneš jednatel

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 420376

číslo Smlouvy Poskytovatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022

(dále jen „Poskytovatel“)

(společně dále též jen „Smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tuto Prováděcí smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování poradenských a konzultačních služeb ze dne 14. 9. 2022

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 14.9.2022 Rámcovou smlouvu o poskytování poradenských a konzultačních služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je poskytování Služeb dle čl. 2.1 Smlouvy pro potřeby Objednatele.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat na základě této Prováděcí smlouvy níže uvedené expertní a konzultační služby:

    - Rozpracování koncepčního návrhu cílového stavu náhrady IS Evidence pro potřeby implementace,

    - Návrh integrace IS ELISE a Portálu služeb SFDI včetně přípravy formulářových řešení,

    - Revize funkčních a nefunkčních požadavků,

    - Návrh podoby testovacích a akceptačních scénářů,

  - Podrobný popis poskytování Služeb, tedy konkrétní plán realizace Služeb dle této Prováděcí smlouvy (dále jen „Plán plnění“), který podrobně specifikuje druh služby, pracnost dle jednotlivých rolí realizačního týmu, časový harmonogram a další náležitosti požadovaného plnění, je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

  - Maximální rozsah Služeb je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

- CENA SLUŽEB

  - Cena je mezi Smluvními stranami sjednána v souladu s odst. 6.1 až 6.3 Smlouvy.

- TERMÍN POSKYTNUTÍ plnění

  - Termín plnění je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.

  - V případě povinnosti Objednatele k uveřejnění Prováděcí smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Prováděcí smlouva účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Poskytovatel prohlašuje, že tato Prováděcí smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

  - Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v Prováděcí smlouvě, se řídí Smlouvou.

  - Není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované ve Smlouvě a použité v Prováděcí smlouvě stejný význam jako ve Smlouvě.

  - Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Smlouvy představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Prováděcí smlouvy.

  - Nedílnou součást Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:

  - Příloha: Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy – Plán plnění

  - Prováděcí smlouva je vyhotovena a uzavřena výhradně elektronicky.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne _____________ | Poskytovatel V Praze dne _____________ |
| --- | --- |
| ........................................................................ Státní fond dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica ředitel | ........................................................................ s-boost s.r.o. Ing. Michal Beneš jednatel |

Příloha č. 1 prováděcí smlouvy – PlÁN PLNĚNÍ

- POPIS PLNĚNÍ

Cílem poskytování expertních a konzultačních služeb uvedených v bodě 2.1. této smlouvy je rozpracování koncepčního návrhu rozvoje IS Evidence.

  - Rozsah plnění:

    - Podrobnější rozpracování koncepčního návrhu cílového stavu náhrady IS Evidence pro potřeby implementace ELISE (zahrnutí požadavků správy dat)

- Rozpracování návrhu řešení jednotlivých modulů ELISE pro potřeby implementace

- Definice Use-Case a zpracování procesních schémat pro jednotlivé agendy

    - Návrh integrace ELISE a IS Portálu služeb SFDI, případně jiných systémů, včetně přípravy formulářových řešení

- Revize vnitřní logiky ELISE a Portálu služeb SFDI

- Příprava zadání pro tvorbu formulářů

    - Revize funkčních a nefunkčních požadavků

    - Návrh podoby testovacích a akceptačních scénářů.

    - Poskytování konzultačních služeb při výběru dodavatele

- HARMONOGRAM

Poskytovatel předmět Smlouvy předá Objednateli po jeho jednotlivých etapách takto:

|  | Jednotlivá plnění | Termín |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podrobnější rozpracování a aktualizace koncepčního návrhu cílového stavu náhrady IS Evidence pro potřeby implementace IS ELISE | 30.9.2025 |
| 2. | Návrh integrace IS ELISE a Portálu služeb SFDI včetně přípravy formulářových řešení | 30.9.2025 |
| 3. | Revize funkčních a nefunkčních požadavků, | 31.12.2025 |
| 4. | Návrh podoby testovacích a akceptačních scénářů, | 31.12.2025 |

Za účelem dodržení sjednaného harmonogramu Objednatel předá Poskytovateli informační a datové podklady bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a v průběhu zpracovávání jednotlivých etap. V případě prodlení Objednatele s dodáním podkladů se termín předání příslušné etapy posouvá o dvojnásobek kalendářních dní, o kolik byl Objednatel v prodlení s předáním podkladů pro příslušnou etapu a Poskytovatel Objednatele na toto prodlení upozornil.

- PRACNOST

Pracnost plnění je po jednotlivých oblastech stanovena pro každou zapojenou projektovou roli uvedena v následující tabulce.

| Oblast plnění | Projektová role | MD |
| --- | --- | --- |
| Rozpracování koncepčního návrhu cílového stavu náhrady IS Evidence pro potřeby implementace IS ELISE |  | 50 |
|  | Procesní manažer | 30 |
|  | Enterprise architekt | 20 |
| Návrh integrace IS ELISE a Portálu služeb SFDI včetně přípravy formulářových řešení |  | 50 |
|  | Procesní manažer | 25 |
|  | Enterprise architekt | 20 |
|  | Finanční poradce | 5 |
| Revize funkčních a nefunkčních požadavků |  | 15 |
|  | Procesní manažer | 15 |
| Návrh podoby testovacích a akceptačních scénářů |  | 15 |
|  | Procesní manažer | 15 |
| Poskytování konzultačních služeb při výběru dodavatele |  | 50 |
|  | Procesní manažer | 40 |
|  | Enterprise architekt | 10 |
| Projektová koordinace | Projektový manažer | 40,5 |
| Celková pracnost v MD |  | 220,5 MD (50,5 nevyčerpaných z CEO 19-2023-03 + navýšení 170) |

- SOUČINNOST OBJEDNATELE

Práce Poskytovatele bude koncipovaná tak, aby minimálně zatěžovala management a zaměstnance Objednatele. Vzájemná součinnost a spolupráce spočívá především v předání potřebných informací a umožnění přístupu zaměstnancům Poskytovatele na pracoviště Objednatele v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Informace se předávají v elektronické podobě, příp. ústně v rámci řízeného expertního rozhovoru s kvalifikovanými zaměstnanci Objednatele.

Objednal se dále zavazuje Poskytovateli předat kompletní datové podklady potřebné pro vytvoření výstupů souvisejících s poskytovanými expertními a konzultačními službami (zejména přístup do současného IS, technické podklady k IS, uživatelské příručky, vnitropodnikové směrnice a procesy).