č.j.: 2024/234-4 NAKIT

č.j.: MV-

Dodatek č. 4 k dílčí smlouvě č. 1B

k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných

z Národního plánu obnovy

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT

Národní agentura pro komunikační

a informační technologie, s. p.

se sídlem:

IČO:

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

04767543

DIČ:

CZ04767543

zastoupen:

Xxx

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322

bankovní spojení: xxx

na straně jedné (dále jen „Dodavatel“)

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem:

IČO:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

00007064

DIČ:

CZ00007064

zastoupen:

Xxx

xxx

bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 1B ze dne 12. září 2024 ve

znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 4

(dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:

1

Článek 1

Předmět Dodatku

1

.1

.2

Smluvní strany dne 12. září 2024 uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definovaný v čl.

1

odst. 1.1 Smlouvy. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je potřeba Objednatele

zajistit zvýšenou bezpečnost dodávaného řešení, a proto se Smluvní strany dohodly

na posunu termínů prvního akceptačního milníku a změně akceptačních kritérií

prvního akceptačního milníku.

1

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že v příloze č. 3 se mění

termín pro milník č. 1 a milník č. 2 PRVNÍHO akceptačního milníku takto:

„

A) PRVNÍ akceptační milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního

řízení se dělí na dva samostatné milníky:

a) milník č. 1 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 1 do 31. 5.

2

025,

b) milník č. 2 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 2 do 31. 5.

025“

2

1.3

Smluvní strany se dále dohodly, že „Akceptační kritéria pro PRVNÍ A1 akceptační

milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení, tj. dodávka a instalace

HW zařízení Dodávky č. 1“ se v příloze č. 3 se mění následovně:

•

Dodávka zařízení, namontování do přidělených rozvaděčů v jednotlivých DC (dodací listy

HW, SW/licence).

•

•

Protokol o zahoření.

Implementace dodané technologie do prostředí Objednatele umožňující směrování

FC-FC mezi dvěma prostředky infrastruktury (FC-FC Routing to Connect Fabrics).

•

•

Protokol o instalaci vč. S/N, P/N pro import do CMDB.

Aktualizace zařízení na poslední známou verzi SW a firmware (protokol

oꢀvýsledném stavu).

•

•

•

•

Provedení výkonnostních testů (protokol výsledků testů).

Provozní dokumentace včetně skutečného zapojení a konfigurace.

Pracovní postupy pro administrátorské činnosti.

Vstupy do kabelové knihy (dokumentace zapojení LAN, SAN a elektrického

napájení).

•

•

•

Součinnost pro napojení do dohledových nástrojů a monitoringů.

Dokumentace skutečného provedení

Bezpečnostní dokumentace

2

Článek 2

Závěrečná ustanovení

2

.1

.2

Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou

smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.

2

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné

a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl

uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé,

vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy

svých oprávněných osob či zástupců.

2

.3

.4

Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami

a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona

č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2

Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

V Praze dne dle el. podpisu

Za Dodavatele:

1

6:29:09 +02'00'

.

.......................+.0.2..'0.0..'............................ ...................................................................

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

3