POŽADAVEK Č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel | **Digitální a informační agentura**  se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov  zastoupená: Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem  IČO: 17651921  DIČ: CZ17651921  ID datové schránky: yukd8p7 |
| Smlouva | Smlouva na poskytnutí ICT odborníků  č. 91/2024, č. j. DIA- 13628-17/SEP-2024 |
| Poskytovatel | GEM System a.s.  se sídlem: Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4  zastoupený/á: Ing. Zdeňkem Vlčkem, Ph.D., předsedou představenstva  IČO: 27189929  DIČ: CZ27189929  ID datové schránky: hp47z64 |

# Specifikace požadavku:

**Konzultace ITAM** zahrnující:

1. **Revize a plánování licencí Microsoft**

* Cílem je provést přípravu na obnovu licenční smlouvy Microsoft. Nejprve bude provedeno zmapování současného stavu pořízených licencí a služeb, včetně podkladových licencí a plánů Software Assurance. Následně bude proveden sběr dat o skutečně provozovaných produktech (scan pomocí nástrojů) s cílem sestavit licenční pozici zákazníka (Effective License Position - ELP). Tento přehled určí licenční přebytky a nedostatky. Pro obnovu smlouvy bude vytvořeno několik návrhů skladby licencí s výpočtem nákladů a přínosů, jako podklad pro rozhodování s ohledem na náklady a přínosy.
* Na základě těchto dat a vstupů a i s ohledem na plánované projekty bude navržena optimální skladba produktů Microsoft jako podklad pro výběrové řízení (včetně vazby na platné globální smlouvy a metody výběrového řízení).

1. **Konzultace, příprava a úprava směrnice a školení ohledně SAM**

* Na základě připraveného dokumentu a s ohledem na rozsah provozovaných produktů budou nadále poskytovány konzultační služby ohledně licenčních a smluvních podmínek výrobců, nastavení procesů SAM, příprava nebo revize podkladů pro výběrová řízení.
* Samostatně bude provedena série školení Software Asset Management nástrojů, dostupných na trhu a uvedených ve studii. Školení shrne základní parametry nástrojů, práci s daty a rozdíly v používání.
* Dále bude realizováno, pro tři vybrané nástroje ITAM PoC, tedy instalace, sběr testovacích dat a porovnání funkčnosti dle domluvených kritérií.

# Odhad pracnosti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Role** | **Cena / MD bez DPH** | **Pracnost**  **MD** | **Cena celkem Kč**  **Bez DPH** |
| Revize a plánování licencí Microsoft | Asset manager senior | xxxx | xx | 187 500 |
| Konzultace, příprava a úprava směrnice a školení ohledně SAM | Asset manager senior | xxxx | xx | 437 500 |

# Místo plnění:

Sídlo Poskytovatele a sídlo Objednatele.

# Termín:

30.07.2025 (pro činnost 1)

15.09.2025 (pro činnost 2)

# Akceptační kritéria:

Akceptace podkladů pro výběrové řízení obnovy produktů Microsoft podložený ELP reportem (pro činnost 1).

Akceptace dokumentu PoC pro 3 vybrané ITAM/SAM nástroje (pro činnost 2).

Akceptace dokumentu směrnice Řízení ITAM/SAM (pro činnost 2).

Schválený výkaz prací (pro činnost 1 a 2).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Schválil (Objednavatel) | Schválil (Poskytovatel) |
| Jméno | xxxxx; Ing. Martin Mesršmíd | Ing. Zdeněk Vlček, Ph.D. |
| Datum | *Dne 4.4. 2025; 21. 4. 2025* | *Dne 28. 4. 2025* |
| Podpis |  |  |