č.j.: 2024/234-4 NAKIT

č.j.: MV-

**Dodatek č. 4 k dílčí smlouvě č. 1B**

*k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných*

*z Národního plánu obnovy*

*č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT*

# Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení: xxx

*na straně jedné (dále jen* ***„Dodavatel“****)*

a

# Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupen: xxx

bankovní spojení: xxx

*na straně druhé (dále jen* ***„Objednatel“****)*

*(dále jednotlivě jako „****Smluvní strana****“, nebo společně jako „****Smluvní strany****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 1B ze dne 12. září 2024 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „**Smlouva**“) tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění:

# Článek 1 Předmět Dodatku

* 1. Smluvní strany dne 12. září 2024 uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definovaný v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je potřeba Objednatele zajistit zvýšenou bezpečnost dodávaného řešení, a proto se Smluvní strany dohodly na posunu termínů prvního akceptačního milníku a změně akceptačních kritérií prvního akceptačního milníku.
	2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že v příloze č. 3 se mění termín pro milník č. 1 a milník č. 2 PRVNÍHO akceptačního milníku takto:

„***A) PRVNÍ akceptační milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení se dělí na dva samostatné milníky:***

* + 1. ***milník č. 1 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 1 do 31. 5. 2025,***
		2. ***milník č. 2 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 2 do 31. 5. 2025“***
	1. Smluvní strany se dále dohodly, že **„Akceptační kritéria pro PRVNÍ A1 akceptační milník** – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení, tj. dodávka a instalace HW zařízení Dodávky č. 1**“** se v příloze č. 3 se mění následovně:
* Dodávka zařízení, namontování do přidělených rozvaděčů v jednotlivých DC (dodací listy

HW, SW/licence).

* Protokol o zahoření.
* Implementace dodané technologie do prostředí Objednatele umožňující směrování

FC-FC mezi dvěma prostředky infrastruktury (FC-FC Routing to Connect Fabrics).

* Protokol o instalaci vč. S/N, P/N pro import do CMDB.
* Aktualizace zařízení na poslední známou verzi SW a firmware (protokol o výsledném stavu).
* Provedení výkonnostních testů (protokol výsledků testů).
* Provozní dokumentace včetně skutečného zapojení a konfigurace.
* Pracovní postupy pro administrátorské činnosti.
* Vstupy do kabelové knihy (dokumentace zapojení LAN, SAN a elektrického napájení).
* Součinnost pro napojení do dohledových nástrojů a monitoringů.
* Dokumentace skutečného provedení
* Bezpečnostní dokumentace

# Článek 2

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
	2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
	3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu

Za Objednatele: Za Dodavatele:

....................' ............................

xxx

xxx

.................................................

xxx

xxx