č.j.: 2024/234-4 NAKIT

č.j.: MV-

Dodatek č. 4 k dílčí smlouvě č. 1B

k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných

z Národního plánu obnovy

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT

# Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:	04767543

DIČ:	CZ04767543

zastoupen:	xxx

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení:	xxx

na straně jedné (dále jen „Dodavatel“)

a

# Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO:	00007064

DIČ:	CZ00007064

zastoupen:	xxx

bankovní spojení:	xxx

na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 1B ze dne 12. září 2024 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:

# Článek 1 Předmět Dodatku

  - Smluvní strany dne 12. září 2024 uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definovaný v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je potřeba Objednatele zajistit zvýšenou bezpečnost dodávaného řešení, a proto se Smluvní strany dohodly na posunu termínů prvního akceptačního milníku a změně akceptačních kritérií prvního akceptačního milníku.

  - S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že v příloze č. 3 se mění termín pro milník č. 1 a milník č. 2 PRVNÍHO akceptačního milníku takto:

„A) PRVNÍ akceptační milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení se dělí na dva samostatné milníky:

    - milník č. 1 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 1 do 31. 5. 2025,

    - milník č. 2 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 2 do 31. 5. 2025“

  - Smluvní strany se dále dohodly, že „Akceptační kritéria pro PRVNÍ A1 akceptační milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení, tj. dodávka a instalace HW zařízení Dodávky č. 1“ se v příloze č. 3 se mění následovně:

- Dodávka zařízení, namontování do přidělených rozvaděčů v jednotlivých DC (dodací listy

HW, SW/licence).

- Protokol o zahoření.

- Implementace dodané technologie do prostředí Objednatele umožňující směrování

FC-FC mezi dvěma prostředky infrastruktury (FC-FC Routing to Connect Fabrics).

- Protokol o instalaci vč. S/N, P/N pro import do CMDB.

- Aktualizace zařízení na poslední známou verzi SW a firmware (protokol o výsledném stavu).

- Provedení výkonnostních testů (protokol výsledků testů).

- Provozní dokumentace včetně skutečného zapojení a konfigurace.

- Pracovní postupy pro administrátorské činnosti.

- Vstupy do kabelové knihy (dokumentace zapojení LAN, SAN a elektrického napájení).

- Součinnost pro napojení do dohledových nástrojů a monitoringů.

- Dokumentace skutečného provedení

- Bezpečnostní dokumentace

# Článek 2

Závěrečná ustanovení

  - Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.

  - Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

  - Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne dle el. podpisu	V Praze dne dle el. podpisu

Za Objednatele:	Za Dodavatele:

....................' ............................

xxx

xxx

.................................................

xxx

xxx