# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA ČINNOST DOZORU PROJEKTANTA

# číslo Příkazce: NPÚ-450/34274/2025

# KLVZ/NPU-450/25/2025

# číslo AD:

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami (dále též jako „Smlouva“):

1. 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

Zástupce pro věci technické (TDS):  XXXXXXXXXXXX, manager projektu, XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži

Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „Příkazce“) na straně jedné

a

2.         AAA STUDIO, s.r.o.

se sídlem Staňkova 359/8a, 602 00 Brno

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26920

IČO: 25340603, DIČ: CZ25340603

Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Příkazník“)

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Tato Smlouva je uzavřena podle podmínek výzvy č. 52 Integrovaného regionálního operačního programu – Památky, Priority 4 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích, číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_052/0002742 a na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č.  N006/25/V00006375 pod názvem: SZ Lednice – výkon dozoru projektanta k obnově Katakomb a Maurské vodárny (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Příkazce je vlastníkem projektové dokumentace bez zajištěného autorského dozoru projektanta:

2.1. „SZ Lednice – Maurská vodárna, obnova interiéru a exteriéru“ z roku 2012 a její aktualizace v roce 2021 zpracovaná OMNIA projekt, s.r.o., IČO: 26285932, se sídlem Vídeňská 127, 619 00 Brno

2.2. „LVA – ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK V LEDNICI – INFRASTRUKTURA – projektová dokumentace“ z roku 2016 a její aktualizace v roce 2020, zpracovaná Sdružení „VZ Lednice MP“ tvořené zhotoviteli

- Masák & Partner památky, s.r.o. se sídlem Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČO: 07534591 jako právní nástupce společnosti Masák & Partner s.r.o., IČO 27086631

- Ing. Přemysl Krejčiřík PhD., se sídlem Valtice, Vinohrady 1039, PSČ 691 42, IČO 67611591

- NĚMEC POLÁK, spol. s r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, IČO 49678183;

projektové dokumentace dle čl. 2.1. a 2.2. této Smlouvy dále označovány společně nebo jednotlivě jako „projektová dokumentace“.

# II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této Smlouvy je závazek Příkazníka vykonávat pro Příkazce výkon dozoru projektanta (dále jen „Autorský dozor“ nebo „AD“) při realizaci stavební akce pod názvem: „SZ Lednice – obnova Katakomb a Maurské vodárny“ (dále jen „Stavba“), dle projektových dokumentací uvedených v čl. I. odst. 2, a závazek Příkazce uhradit Příkazníkovi odměnu za jeho činnost.

- Výkon autorského dozoru pro Příkazce zahrnuje v rozsahu standardu služeb architekta České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zejména tyto činnosti:

  - poradenská činnost při výběrovém řízení na dodavatele Stavby,

  - změny projektové dokumentace v průběhu realizace Stavby na základě žádosti Příkazce,

  - účast na kontrolních dnech a prohlídkách Stavby a konzultace na staveništi,

  - kontrola provádění Stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby,

  - kontrola souladu provádění Stavby s podmínkami stavebního povolení, resp. veřejnoprávní smlouvy,

  - odsouhlasení použitých materiálů a výrobků,

  - kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,

  - dohled nad odstraňováním závad zjištěných při kontrole provádění Stavby, při přejímce Stavby, příp. při kolaudačním řízení,

  - součinnost se zhotovitelem Stavby při zpracování odchylek od projektové dokumentace pro provádění stavby, ev. při zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby,

  - účast na jednáních o změnách Stavby vyvolaných Příkazcem nebo zhotovitelem Stavby, vypracování alternativních řešení v průběhu Stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení),

  - v případě odsouhlasení změn v projektové dokumentaci provedení bezodkladných revizí příslušných jednotlivých výkresů projektové dokumentace; v případě, že k požadavku na změnu projektové dokumentace dochází z důvodu pochybení na straně zhotovitele či jeho podzhotovitelů, pak veškeré náklady za takovou změnu nebo změny jdou k tíži a na náklady zhotovitele Stavby,

  - posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení Stavby v souvislostech stavebního díla a jeho souladností s projektovou dokumentací,

  - vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů na Stavbu nebo jeho část,

  - provádění zápisů do stavebního deníku vedeného zhotovitelem Stavby,

  - spolupráce při závěrečné kontrolní prohlídce Stavby (včetně kolaudačního řízení) a při závěrečném vyhodnocení Stavby,

- Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy.

- Příkazník je oprávněn svěřit plnění dle této Smlouvy jinému, odpovídá však, jako by plnil sám.

III.

DOBA PLNĚNÍ

- Příkazník se zavazuje vykonávat činnost dle článku II. této Smlouvy ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy po celou dobu realizace Stavby až do jejího ukončení a odstranění všech případných vad a nedodělků (do doby ukončení prací zápisem o provedení díla bez vad a nedodělků, ev. do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci kolaudačního řízení) dle toho, která skutečnost nastane později.

- Ukončení Stavby – předání bez vad a nedodělků se předpokládá do 24 měsíců od účinnosti smlouvy se zhotovitelem Stavby.

- Záruční doba Stavby běží po dobu 60 měsíců od předání Stavby bez vad a nedodělků.

IV.

ODMĚNA

1. Celková odměna za výkon AD bude stanovena na základě skutečného rozsahu provedeného výkonu AD Příkazníka, přičemž bude hrazena jako odměna hodinová za hodinu skutečného provádění autorského dozoru v souladu s nabídkou Příkazníka ve Veřejné zakázce uvedené v čl. IV odst. 2 této Smlouvy.

2. Předpokládaná cena za autorský dozor byla stanovena na základě nabídky a činí:

| Činnost | Cena za hodinu bez DPH | předpokládaný počet hodin | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Výkon AD - konzultační činnost při veřejné zakázce na zhotovitele Stavby | 2 500 Kč/hod | 40 | 100 000 |
| b) Výkon AD - účast na kontrolních dnech - bez ohledu na to, kolik osob se za Příkazníka zúčastní. | 2 500 Kč/ hod | 192 | 480 000 |
| c) Výkon autorského dozoru – zpracování změn projektové dokumentace - na základě nových zjištění v průběhu realizace Stavby nebo vyvolaných postupem prací na Stavbě | 2 500 Kč/hod | 150 | 375 000 |
| Celková odměna za AD a), b) a c) celkem bez DPH | 955 000,- Kč |  |  |
| DPH 21 % | 200 550,- Kč |  |  |
| Celková odměna za AD a), b) a c) celkem vč. DPH | 1 155 550,- Kč |  |  |

Hodinová sazba v sobě zahrnuje veškeré související náklady za řádné plnění výkonu AD jako přiměřený zisk, náklady související s výkonem AD, zejm. cestovné, čas strávený na cestě či zajištění jiných profesí pro konzultaci zpracovaného návrhu a jiných případných nákladů na výkon AD, jakož i odměnu za licenční ujednání při případných změnách projektové dokumentace, jejích úpravách apod.

3. Příkazce předpokládá maximální rozsah autorského dozoru a) v počtu 40 hodin na konzultační činnost při veřejné zakázce na zhotovitele Stavby, b) v počtu 24 kontrolních dní á 8 hodin, tj. 192 hodin při účasti na kontrolních dnech Stavby a c) na zpracování změn projektové dokumentace v rozsahu 150 hodin, tj. celkem 382 hodin; maximální celková výše odměny za výkon AD tedy při předpokládaném rozsahu těchto činností činí částku 955 000,- Kč bez DPH; 1 155 550,- Kč včetně DPH.

4. Hodinovou sazbu lze měnit pouze z těchto důvodů:

  - v průběhu výkonu činností dle této Smlouvy bude Příkazce požadovat nepodstatné změny závazku ze Smlouvy ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ;

  - v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH

- Maximální výši celkové odměny za výkon AD lze změnit v případě vyhrazených změn závazku ze Smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ:

  - v průběhu výkonu činností dle této Smlouvy bude Příkazce požadovat nepodstatné změny závazku ze Smlouvy ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ, jakož v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH

  - bude-li skutečná doba realizace Stavby kratší oproti předpokládané době realizace Stavby, má Příkazník nárok pouze na poměrnou část Celkové odměny za počet kontrolních dní odpovídající skutečné době realizace Stavby;

  - dojde-li k prodloužení doby realizace Stavby oproti předpokládané době realizace Stavebního díla, vzniká Příkazníkovi nárok na další odměnu za každý další měsíc provádění výkonu činnosti dle této Smlouvy, přičemž výše další průběžné měsíční platby bude stanovena dle odměny za účast na kontrolním dni.

Skutečnost, že došlo ke zkrácení nebo prodloužení doby realizace Stavby oproti předpokládané době realizace Stavby, písemně oznámí Příkazce Příkazníkovi bez zbytečného dokladu po uzavření Smlouvy nebo dodatku ke Smlouvě mezi ním a zhotovitelem Stavby, z nichž bude vyplývat jiná než předpokládaná doba realizace Stavby, včetně uvedení nové doby realizace Stavby. Tento postup se použije opakovaně v případě opakujících se změn doby realizace Stavby.

Maximální navýšení Celkové odměny za AD dle tohoto odstavce písm. a) a c) činí 30 % Celkové odměny za AD bez DPH Příkazníka dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy.

6. 	Příkazce neposkytuje Příkazníkovi zálohy.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Průběžná měsíční odměna bude zaplacena na základě faktur (daňového dokladu) se splatností 30 kalendářních dnů od data vystavení. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených činností odsouhlasený Příkazcem.

- Faktura – daňový doklad - musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, a také musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti. Na každé faktuře musí být uvedeno registrační číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_052/0002742, jinak je Příkazce oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že Příkazník je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Příkazce v prodlení s úhradou.

- Poslední fakturu vystaví Příkazník po úplném předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků mezi zhotoviteli Stavby a Příkazcem, po odstranění poslední z vad a nedodělků Stavby, po předání všech závěrečných zpráv o provádění stavby, a po zpracování a předání závěrečné zprávy o výkonu činnosti dle této Smlouvy, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.

- Příkazník doručí fakturu v elektronické podobě na e-mailovou adresu: XXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Odměna je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

- Příkazce je oprávněn jednostranně započíst vůči Příkazníkovi své (i nesplatné) pohledávky plynoucí z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Příkazníka vůči Příkazci.

- Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Příkazník se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Příkazník dále souhlasí s tím, aby Příkazce provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců.

VI.

DALŠÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

            - Příkazník musí po celou dobu platnosti této Smlouvy

- zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Příkazník i u osob, které nejsou zaměstnanci Příkazníka a podílejí se na plnění Veřejné zakázky,

- sjednat a dodržovat smluvní podmínky u osob, které nejsou zaměstnanci Příkazníka a podílejí se na plnění Veřejné zakázky, srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se Smlouvou,

- zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků osobám, které nejsou zaměstnanci Příkazníka a podílejí se na plnění Veřejné zakázky, nejpozději však do 5 pracovních dnů od obdržení platby Příkazce.

            - Pro případ zjištění porušení povinnosti Příkazníka dle tohoto článku Smlouvy týkající se prohlášení o sociálně odpovědném plnění této Veřejné zakázky podle předchozího odstavce, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti.

            - Příkazník je podle ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

            - Příkazník se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delším, platí lhůta delší.

            - Příkazník se zavazuje, že minimálně do 31.12.2035 bude poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním Veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy) a je povinen vytvořit těmto kontrolujícím osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k Veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

            - Příkazník prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Předmětnou pojistnou smlouvu se Příkazník zavazuje kdykoliv na požádání Příkazce předložit zástupci Příkazci k nahlédnutí.

            - Veškeré konzultační a projekční činnosti a další odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Příkazníka nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Příkazník a jeho zaměstnanci včetně zaměstnanců poddodavatelů Příkazníka jsou povinni být kvalifikovaní pro provedení výkonu AD po celou dobu trvání této Smlouvy. Nesplňují-li tyto osoby příslušnou kvalifikaci, je Příkazce oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

VII.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Podlicence poskytnutá Příkazcem

- Pokud má Příkazník dle této Smlouvy nebo podle pokynu Příkazce pro provedení výkonu AD vycházet z něčeho, co požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“), zejména pak z projektových dokumentací specifikovaných v čl. I odst. 2 této Smlouvy, poskytuje Příkazce Příkazníkovi k takovému autorskému dílu podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:

- podlicence se poskytuje k užití autorského díla pro řádné splnění podmínek dle této Smlouvy a pro veškeré účely podle této Smlouvy, zejména:

- na poskytování poradenské či jiné konzultační činnosti ke kontrole souladu takového autorského díla s prováděním Stavby,

- na změny autorského díla nebo jeho částí, jeho úpravy, doplnění, či dokončení nehotových částí; v případě, že by mělo dojít takovou změnou, úpravou či doplněním k zásadnímu zásahu do autorského díla, je Příkazce povinen zajistit součinnost mezi Příkazníkem a autorem takového autorského díla;

- podlicence je územně neomezená;

- podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Příkazník je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;

- podlicence se poskytuje na dobu trvání této Smlouvy mezi Příkazcem a Příkazníkem.

- Příkazník není oprávněn bez souhlasu Příkazce užít autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě.

Licence poskytnutá Příkazníkem

- Pokud by bylo součástí plnění Příkazníka podle této Smlouvy autorské dílo ve smyslu Autorského zákona, uděluje Příkazník Příkazci k takovému autorskému dílu neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:

- licence se poskytuje jako výhradní,

- licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle Autorského zákona,

- licence je územně neomezená, licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití autorského díla,

- Příkazce je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části,

- licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské dílo užít,

- licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských.

- Příkazce má právo bez souhlasu Příkazníka licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí).

- Součástí práv Příkazce je i právo na dokončení nehotových částí autorského díla, zveřejnění autorského díla, jeho úprava, změna či doplnění, jakož i jeho částí. Příkazce je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.

- Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle smluvních stran je již součástí smluvní odměny za výkon AD.

- Dojde-li k odstoupení od Smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této Smlouvy platí, že Příkazci přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené Příkazníkem do okamžiku účinnosti odstoupení nebo ukončení Smlouvy.

VIII.

MAJETKOVÉ SANKCE

- Příkazce je oprávněn požadovat po Příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč v případě, že se na výzvu Příkazce nebo TDS (učiněnou písemně, vč. elektronické formy, např. emailem), doručenou minimálně 3 pracovní dny před požadovaným termínem, nedostaví bez předchozí omluvy k výkonu autorského dozoru a zapříčiní tak přerušení prací Stavby na dobu delší než 5 pracovních dní nebo zapříčiní pozastavení navazujících sjednaných prací,. Při opakovaném porušení této povinnosti je Příkazce oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Příkazce je oprávněn požadovat po Příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý byť započatý den prodlení v případě, že Příkazník ve sjednaném termínu nepředloží požadované nebo dohodnuté podklady, zejména změny projektové dokumentace, její úpravy apod. Při opakovaném porušení této povinnosti je Příkazce oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Příkazce je oprávněn požadovat po Příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč v případě, že Příkazník nesplnění některou z povinností dle čl. VI odst. 7 této Smlouvy.

- Není-li touto Smlouvou sjednána speciální smluvní pokuta, pak platí, že v případě, že Příkazník nebude plnit své povinnosti podle této Smlouvy, zejména neposkytne součinnost ve smyslu článku II, písm. a), d), e), f) g), h), i), j), l), m), n), o), p) této Smlouvy, má Příkazce právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení takové povinnosti. Smluvní pokutu není Příkazník povinen zaplatit v případě, že Příkazce neposkytne Příkazníkovi nezbytnou součinnost nebo v případě vyšší moci.

- Vyšší mocí se rozumí událost nebo okolnost, kterou za splnění kumulativních podmínek: (i) smluvní strana nemůže ovlivnit, (ii) proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy či před vznikem této události nebo okolnosti, (iii) které se po jejím vzniku nemohla smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat, (iv) a kterou nelze v podstatné míře přičíst smluvní straně.

- Vznikem povinnosti uhradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Příkazníkem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Celkovou odměnu v Kč včetně DPH dle čl. IV této Smlouvy.

- V případě prodlení Příkazce se zaplacením faktury je oprávněn Příkazník požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

IX.

UKONČENÍ SMLOUVY

- Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:

  - písemnou dohodou smluvních stran,

  - písemnou výpovědí,

  - odstoupením od Smlouvy.

- Příkazce je oprávněn Smlouvu písemně kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí vždy dva měsíce a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má Příkazník nárok na alikvotní výši odměny za řádně provedené plnění do okamžiku nabytí účinnosti výpovědi.

- Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem následujícím po dni doručení druhé smluvní straně.

- Příkazce může závazek ze Smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo odstoupit od smlouvy v případech stanovených v ust. § 223 ZZVZ, zejména v případě, že v plnění Smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ust. § 222 ZZVZ. V takovém případě výpověď ze Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Příkazník takovou výpověď či odstoupení obdržel.

- Odstoupí-li Příkazce od Smlouvy z důvodu porušení smlouvy nebo zákonné povinnosti ze strany Příkazníka, má Příkazce nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Příkazníka, včetně smluvních pokut.

X.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Tuto Smlouvu lze měnit oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním - dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží dvě (2) vyhotovení a Příkazník jedno (1).

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto Smlouvu v registru smluv zveřejní Příkazce.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů, a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že ji řádně přečetly, souhlasí s ní a na důkaz tohoto tvrzení k ní připojují níže své podpisy.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Příkazce uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Kroměříži dne 29. 4. 2025					V Brně dne 25. 4. 2025

……………………………………….					……………………………………..

Ing. Petr Šubík				            		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX