Příloha č. 1		Služby projektového řízení, detailní specifikace činností a služeb,

- Počáteční fáze projektu

Služby v rámci projektového managementu

  - příprava klientského zadání

  - příprava a vedení výběrového řízení na ostatní konzultanty a specialisty (jednotková cena za individuálně poptávaného specialistu)

  - příprava a vedení výběrového řízení na projektanta

  - projektové řízení tvorby koncepční projektové dokumentace

  - vedení příprava odhadu stavebních nákladů projektu s cenovým manažerem

  - příprava harmonogramu celého projektu

  - Vedení hodnotové optimalizace návrhu projektu s cenovým manažerem

Projektový manažer předloží

klientské zadání technické části projektu

zprávu o výběrovém řízení specialistů

zprávu o výběrovém řízení projektanta

organizační schéma projektového týmu

adresář projektového týmu se všemi důležitými kontaktními údaji a popisem odpovědnosti v týmu

zápisy z pravidelných a důležitých nepravidelných jednání

harmonogram celého projektu

Požadavky na objednatele

Přítomnost na hlavních jednáních o postupu projektu min. 1x za měsíc včetně učinění včasných rozhodnutí z takového jednání vyplývajících

Poskytnutí kopií relevantních dokumentů potřebných pro služby projektového řízení

Poskytnutí právního poradenství k sestavení smluvních podmínek s projektantem

Odsouhlasení:

- klientského zadání technické části projektu

- doporučení o udělení kontraktu ve zprávě o výběrovém řízení na projektanta

- organizačního schématu projektového týmu

- odhad stavebních nákladů – sestavený s cenovým manažerem

- harmonogramu celého projektu

Fáze územní rozhodnutí

Služby v rámci projektového řízení

  - projektové řízení tvorby projektové dokumentace DUR vč. EIA

  - Vedení cenový monitoring v průběhu přípravy dokumentace DUR ve spolupráci s cenovým manažerem

  - projektové řízení „inženýringu“ zajištění stanovisek k DUR a územnímu řízení

  - Vedení revize odhadu stavebních nákladů projektu ve fázi UR realizované cenovým manažerem projektu

  - revize harmonogramu celého projektu ve fázi UR

Projektový manažer předloží

doporučení na sestavení adekvátního týmu včetně návrhu na zajištění příslušných specialistů

zprávy o výběrovém řízení na ostatní konzultanty a specialisty

zápisy z pravidelných a důležitých nepravidelných jednání

měsíční zprávy projektového vedoucího o postupu prací

revidované klientské zadání technické části projektu

odhady cenových dopadů pro rozhodnutí o změně designu

revizi odhadu stavebních nákladů na základě dokumentace DUR

revizi harmonogramu projektu

Požadavky na objednatele

Přítomnost na hlavních jednáních o postupu projektu min. 1x za měsíc včetně učinění včasných rozhodnutí z takového jednání plynoucích

Poskytnutí kopií relevantních dokumentů potřebných pro služby PM

Odsouhlasení:

- doporučení na sestavení adekvátního týmu včetně návrhu na zajištění příslušných specialistů

- doporučení o udělení kontraktu ve zprávách o výběrovém řízení na ostatní konzultanty a specialisty

- revidovaného klientského zadání technické části projektu

- revidovaného odhadu stavebních nákladů na základě dokumentace DUR

- revidovaného harmonogramu projektu

Fáze stavební povolení

Služby v rámci projektového řízení

  - projektové řízení tvorby projektové dokumentace DSP

  - Vedení cenového monitoringu v průběhu přípravy dokumentace DSP

  - projektové řízení „inženýringu“ zajištění stanovisek k SP a SP případně vydání certifikátu

  - Vedení revize odhadu stavebních nákladů projektu ve fázi SP

  - revize harmonogramu celého projektu ve fázi SP

Projektový manažer předloží

zápisy z pravidelných a důležitých nepravidelných jednání

měsíční zprávy projektového vedoucího o postupu prací

revidované klientské zadání technické části projektu

zpráva o revizi odhadu stavebních nákladů na základě dokumentace DSP

revize harmonogramu projektu

Požadavky na objednatele

Přítomnost na hlavních jednáních o postupu projektu min. 1x za měsíc včetně učinění včasných rozhodnutí z takového jednání plynoucího.

Poskytnutí kopií relevantních dokumentů potřebných pro služby projektového manažera

Odsouhlasení:

- revidovaného klientského zadání technické části projektu

- revidovaného odhadu stavebních nákladů na základě dokumentace DUR

- revidovaného harmonogramu projektu

Fáze výběru generálního dodavatele nebo dodavatelů stavby

Služby v rámci projektového řízení

  - Příprava analýzy cílů projektu a zpracování doporučení vhodné dodavatelské a smluvní struktury

  - projektové řízení tvorby vybrané projektové dokumentace pro výběr dodavatele/dodavatelů

  - příprava smluvní dokumentace (bez právních služeb) pro výběr dodavatele/dodavatelů

  - vedení tzv. „předkvalifikací“ fáze výběru s doporučením short listu dodavatelů

  - Koordinace a vedení přípravy přílohy výkazu výměr k dokumentaci pro výběrové řízení ve spolupráci s cenovým manažerem projektu

  - revize a vedení výběrového řízení na dodavatele ukončené doporučením na GD (základní nabídka uvažuje se 2 koly a finálním jednáním o ceně)

  - vedení jednání o podpisu smlouvy a kompletace příloh SoD do formy čistopisu k jejímu uzavření

Projektový manažer předloží

zápisy z pravidelných a důležitých nepravidelných jednání

měsíční zprávy projektového vedoucího na postup prací

doporučení vhodné dodavatelské a smluvní struktury

doporučení, které subdodávky budou samostatně předmětem výběrového řízení

doporučení struktury a hlavních bodů smlouvy

navrhovaný seznam pro výběrové řízení

zadávací dokumentaci pro výběrové řízení

zprávu o nabídkách a doporučení klientovi, kteří dodavatelé budou pozváni k závěrečnému jednání

zprávu o výběrovém řízení a doporučení o udělení kontraktu

smlouvu a kompletaci příloh SoD do formy čistopisu

Požadavky na objednatele

Přítomnost na hlavních jednáních o postupu projektu min. 1x za měsíc včetně učinění včasných rozhodnutí z takového jednání plynoucího.

Poskytnutí kopií relevantních dokumentů potřebných pro služby pro

Odsouhlasení:

- dodavatelské a smluvní struktury

- které subdodávky budou samostatně předmětem výběrového řízení

- struktury a hlavních bodů smlouvy

- seznamu pro výběrové řízení

- doporučení, kteří dodavatelé budou pozváni k závěrečnému jednání

- doporučení o udělení kontraktu

- smlouvy a kompletace příloh SoD

Fáze výstavby

Služby v rámci projektového řízení

  - příprava a vedení výběrového řízení na ostatní specialisty týmu projektového manažera (TDI, BOZP, geodetické práce atd.) [jednotková cena za individuálně poptávaného specialistu]

  - Řízení procesu převzetí staveniště (provedení potřebných měření, průzkumů a zajištění odpovědnostní dokumentace před předáním generálnímu dodavateli)

  - Projektové řízení generálního dodavatele v průběhu výstavby

  - Projektové řízení nominovaných subdodavatelů nebo jednotlivých dodavatelů stavby individuálně

  - Cenové řízení generálního dodavatele v průběhu výstavby

  - Cenové řízení nominovaných subdodavatelů nebo jednotlivých dodavatelů v průběhu výstavby

  - Projektové řízení tvorby dokumentace skutečného provedení a provozní dokumentace a dokumentace k předání díla

  - Projektové řízení procesu odstraňování vad a nedodělků na díle

Projektový manažer předloží

Doporučení klientovi na sestavení adekvátního týmu včetně návrhu na zajištění příslušných specialistů

doporučení klientovi k sestavení adekvátních smluvních podmínek a odměny za služeb ostatních konzultantů a specialistů

zprávy o nabídkách a doporučení klientovi, kteří specialistu budou pozván k závěrečnému jednání

zprávy o výběrovém řízení a doporučení o udělení kontraktu se specialisty

administrativní postupy projektu

zápisy z pravidelných a důležitých nepravidelných jednání

měsíční zprávy projektového vedoucího na postup prací

měsíční cenovou zprávu – ve spolupráci s cenovým manažerem

měsíční ocenění dokončených prací – ve spolupráci s cenovým manažerem

informace o cenových implikacích jakýchkoli navrhovaných víceprací  – ve spolupráci s cenovým manažerem

dokumentaci skutečného provedení a provozní dokumentaci a dokumentaci k předání díla

Požadavky na objednatele

Přítomnost na hlavních jednáních o postupu projektu min. 1x za měsíc včetně učinění včasných rozhodnutí z takového jednání plynoucího.

Poskytnutí kopií relevantních dokumentů potřebných pro služby projektového manažera

Odsouhlasení:

- doporučení na sestavení adekvátního týmu včetně návrhu na zajištění příslušných specialistů

- doporučení k sestavení adekvátních smluvních podmínek a odměny za služeb ostatních konzultantů a specialistů

- kteří specialisté budou pozváni k závěrečnému jednání

- doporučení o udělení kontraktu se specialisty

- administrativních postupů projektu

- měsíčního ocenění dokončených prací

- navrhovaných víceprací

Fáze ukončení předání a uvedení díla do povozu

Služby v rámci projektového řízení

  - Projektové řízení procesu předávání díla do užívání

  - projektové řízení „inženýringu“ zajištění stanovisek kolaudačního souhlasu

  - příprava a vedení výběrového řízení na provozovatele tzv. facility managera

  - Cenové a smluvní řízení ukončení výstavby vč. zařazení majetku, vydání závěrečné certifikace a přípravy dokumentace pro vedení úkonů v záruční době díla.

Projektový manažer předloží

informace o údržbě a čištění, manuály, protokoly o zkouškách, záruky, instrukce k provozu, výkresy skutečného provedení a diagramy skutečně provedených instalací

kolaudační souhlas

doporučení sestavení adekvátních smluvních podmínek a odměny za služby facility managera

zprávu o nabídkách a doporučení, kteří facility manager bude pozván k závěrečnému jednání

zprávu o výběrovém řízení a doporučení o udělení kontraktu facility managera

závěrečný platební certifikát

Požadavky na objednatele

Poskytnutí kopií relevantních dokumentů potřebných pro služby projektového manažera

Odsouhlasení:

- doporučení sestavení adekvátních smluvních podmínek a odměny za služby facility managera

- Doporučení, kteří facility manageři budou pozváni k závěrečnému jednání

- doporučení o udělení kontraktu facility managera

- závěrečného platebního certifikátu