Dodatek č. 1

- ke Smlouvě o dílo

„Národopisná expozice Muzea dr. Aleše Hrdličky v Humpolci – stavební úpravy“

zde dne 24. 1. 2025

uzavřená ve smyslu dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Se sídlem:	Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec

Zastoupené:	Mgr. Vendulou Marešovou – ředitelkou

IČO:	69538549

DIČ:	neplátce

Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19-7055620217/0100

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla:

Mgr. Vendula Marešova, reditel@infohumpolec.cz

Osoba pověřena výkonem technického dozoru stavebníka (TDS):

STAVONA Tender, spol. s r.o.,

Osoba pověřená výkonem koordinátora BOZP: -

Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o.

Se sídlem:	Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zápis v OR:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183658

Zastoupený:	Pavlem Hobzou – jednatelem společnosti

IČO:	26007967

DIČ:	CZ45274924

Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	2781200257/0100

Osoby oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla ve smyslu čl. 2. takto:

2. Předmět díla

Předmět díla se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku č. 1 – Změnové listy č. 1 až 6, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem – projektantem stavby.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3.2. a čl. 4.2. citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:

3. Termíny plnění, staveniště

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

Stavební práce na díle (vč. vyklizení staveniště) budou dokončeny nejpozději do 16.5.2025.

4. Cena za dílo

Celková cena díla dle článku 4 stávající smlouvy o dílo ze dne 24. 1. 2025 se, s odkazem na přiložené změnové listy č. 1 až 6, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

- Cena činí:

- Původní cena díla bez DPH:	1 268 675,00 Kč Kč

- Vícepráce bez DPH:	321 361,21 Kč

- Méněpráce bez DPH:	-55 269,38 Kč

- Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 534 766,83 Kč Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 vč DPH:	1 857 067,11 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Krycí list změnových listů 1 až 6 je podepsán ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnové listy č. 1 až 6

V Praze	V Humpolci

Za zhotovitele:	Za objednatele:

……………………………………………	……………………………………………

Pavel Hobza	Mgr. Vendula Marešová

Jednatel společnosti	ředitelka

TERMGAS s.r.o.	Městské kulturní a informační středisko v Humpolci