Příloha k objednávce

**Příloha k objednávce číslo O/INV/0690/25**

**Objednáváme si u Vás:**

zajištění výkonu autorského dozoru stavby (AD), jakožto zhotovitele projektové dokumentace

**“Regenerace sídliště Kamenec - II. etapa**“ v souladu s rozsahem výkonu AD dle Sazebníku UNIKA při realizaci této stavby.

Rozsah činnosti výkonu AD stavby:

* Vykonávání AD v souladu s rozsahem výkonu dle Sazebníku UNIKA
* Sledování dodržení schválené projektové dokumentace s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
* Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby
* Poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění Stavby, případně výrobní dokumentace zhotovitele
* Účast na předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby
* Účast na kontrolních dnech na základě e-mailové nebo telefonického vyžádání investora
* Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně kompletního vyzkoušení
* Vyjádření v rámci řešení případných změnových listů stavby
* Činnost AD bude ukončena závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby

**Lhůta plnění:**

**Předpoklad plnění je květen–prosinec 2025 (214 kalendářních dnů od předání staveniště)**

**Cena za výkon AD:**

**Cena bez DPH: 97 000,00 Kč**

**Zhotovitel bude mít nárok fakturovat:**

Za výše uvedenou činnost při prostavěnosti 80 % díla.